INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicaciones - PETI

2019-2022

Versión 3.7

1 de diciembre de 2019

# CONTROL DE VERSIONES Y APROBACIONES

Control de versiones

| Fecha | Autor | Versión | Referencia del cambio |
| --- | --- | --- | --- |
| 31/08/2012 | Leonardo Cárdenas Chitiva | 1.0 | Versión Inicial |
| 30/01/2013 | Nancy Maldonado | 2.0 | Actualización de su contenido. |
| 15/12/2016 | Nancy Maldonado | 3.0 | Actualización de su contenido. |
| 29/01/2018 | Eduardo Ramírez Acosta | 3.5 | Actualización de su contenido. |
| 14/11/2018 | Eduardo Ramírez Acosta | 3.6 | Actualización de su contenido. |
| 20/12/2019 | Eduardo Ramírez Acosta | 3.7 | Actualización de su contenido |

Revisores

| Nombre | Versión aprobada | Posición | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Leonardo Cárdenas Chitiva | 1.0 | Jefe Oficina de Informática | 31/08/2012 |
| Leonardo Cárdenas Chitiva | 2.0 | Jefe Oficina de Informática | 30/01/2013 |
| Leonardo Cárdenas Chitiva | 3.0 | Jefe Oficina de Informática | 15/12/2016 |
| Leonardo Cárdenas Chitiva | 3.5 | Jefe Oficina de Informática | 05/03/2018 |
| Leonardo Cárdenas Chitiva | 3.6 | Jefe Oficina de Informática | 14/11/2018 |
| Leonardo Cárdenas Chitiva | 3.7 | Jefe Oficina de Informática | 20/12/2019 |

CONTROL DE VERSIONES Y APROBACIONES	2

1.	OBJETIVO	5

2.	Alcance del documento	6

3.	Marco Normativo	7

5. ANALISIS DE LA SITUACION	12

5.1	ESTRATEGIA DE TI	12

5.2	USO Y APROPIACION DE LA TECNOLOGIA	15

5.3	SISTEMAS DE INFORMACION	17

5.4	SERVICIOS TECNOLOGICOS	22

5.5	GESTION DE INFORMACION	38

5.5.1. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA OFERTA DE INFORMACIÓN	38

5.5.2. ALMACENAMIENTO, CONSOLIDACIÓN Y EL PROCESAMIENTO DE LOS DATOS	39

5.6	GOBIERNO DE TI	53

5.7	ANALISIS FINANCIERO	73

6	ENTENDIMIENTO ESTRATEGICO	73

6.1	MODELO OPERATIVO	73

6.2	NECESIDADES DE INFORMACION	78

6.3	ALINEACION TI CON LOS PROCESOS	79

7	MODELO DE GESTION TI	80

7.1	ESTRATEGIA DE TI	80

7.1.1	DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE TI	80

7.1.2	ALINEACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE TI CON EL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	81

7.2	GOBIERNO DE TI	84

7.2.1	CADENA DE VALOR DE TI	86

7.2.2	INDICADORES DE GESTION DEL PETI DEL IDEAM	87

7.2.3	ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE TI	89

7.2.4	PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE TI	90

7.3	SISTEMAS DE INFORMACION	91

7.4	MODELO DE GESTIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS	91

7.5	CRITERIOS DE CALIDAD Y PROCESOS DE GESTIÓN DE SERVICIOS			93

7.6	INFRAESTRUCTURA	93

8	MODELO DE PLANEACIÓN	94

9	PLAN DE COMUNICACIONES	94

ANEXOS	95

PRIORIZACIÓN DE INICIATIVAS	95

CARACTERIZACIÓN DE PROYECTOS	96

Avance Servicios de Interoperabilidad	130

# OBJETIVO

Establecer las estrategias para la gestión de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TI) en el IDEAM, articuladas armónicamente con las necesidades de la entidad y los lineamientos de la Política de Gobierno Digital, como guía tecnológica para el desarrollo, innovación y transformación digital del Instituto para contribuir en el adecuado uso y aprovechamiento de las TIC para consolidar un Estado y ciudadanos competitivos, proactivos, e innovadores, que generen valor público en un entorno de confianza digital, alineados con los objetivos y metas del Plan Nacional de Desarrollo, los Objetivos sectoriales e institucionales, para el periodo comprendido entre 2019 y 2022.

A continuación, se presentan los objetivos estratégicos del presente PETI, los cuales se encuentran alineados con los objetivos estratégicos del Plan Estratégico Cuatrienal 2019-2022 del IDEAM:

| Plan estratégico institucional | PETI |
| --- | --- |
| Objetivo 1: Avanzar hacia la transición de actividades productivas comprometidas con la sostenibilidad y la mitigación del cambio climático | Fortalecer los sistemas de información del SIUR (sistemas de información sobre uso de los recursos) |
| Objetivo 2: Mejorar la calidad del aire, del agua y del suelo para la prevención de los impactos en la salud pública y la reducción de las desigualdades relacionadas con el acceso a recursos. | Mejorar los sistemas de información de recursos hídrico (SIRH), calidad del aire (Sisaire-Namis). |
| Objetivo 3: Acelerar la economía circular como base para la reducción, reutilización y reciclaje de residuos. | Actualizar el sistema de información Respel, orientar los aspectos tecnológicos para el desarrollo e implementación de los sistemas de información sobre cambio climático. |
| Objetivo 4: Desarrollar nuevos instrumentos financieros, económicos y de mercado para impulsar actividades comprometidas con la sostenibilidad y la mitigación del cambio climático. | Consolidación fase I Renare y desarrollo e implementación fase II Renare |
| Objetivo 5: Implementar estrategias transectoriales para controlar la deforestación, conservar los ecosistemas y prevenir su degradación. | Fortalecer los sistemas de información: sistema de monitoreo de bosques y carbono, cubo de datos. |
| Objetivo 7: Generar incentivos a la conservación y pagos por servicios ambientales para promover el mantenimiento del capital natural. | Consolidación fase I Renare y desarrollo e implementación fase II Renare |
| Objetivo 9: Avanzar en el conocimiento de escenarios de riesgos actuales y futuros para orientar la toma de decisiones en la planeación del desarrollo. | Fortalecer los sistemas de información de alertas tempranas, gestión de datos hidrológicos y meteorológicos, big data e incursionar en tecnologías emergentes (inteligencia de negocios y analítica de datos) |
| Objetivo 11: Movilizar el financiamiento para la gestión del riesgo y la adaptación e incentivar la protección financiera ante desastres. | Implementar nuevas herramientas apoyadas en el uso de tecnologías emergentes para la exposición de servicios climáticos |
| Objetivo 13: Fortalecer la institucionalidad y la regulación para la sostenibilidad y la financiación del sector ambiental. | Fortalecer la infraestructura tecnológica del Instituto, para que responda a las necesidades de información de manera eficiente. |
| Objetivo 14: Robustecer los mecanismos de articulación y coordinación para la sostenibilidad. | Promover mecanismos de interoperabilidad e intercambio de datos e información entre las entidades del sector y el IDEAM. |
| Objetivo 15: Implementar una estrategia para la gestión y seguimiento de los conflictos socioambientales generados por el acceso y uso de los recursos naturales, con base en procesos educativos y participativos que contribuyan a la consolidación de una cultura ambiental. | Fortalecer los componentes tecnológicos que apoyan la atención al ciudadano y la capacitación y divulgación de información. |
| Objetivo 16: Mejorar la gestión de la información y su interoperabilidad entre los diferentes sectores. | Promover mecanismos de interoperabilidad e intercambio de datos e información entre las entidades del sector y el IDEAM. |

# Alcance del documento

El presente documento tiene como alcance el periodo comprendido entre la vigencia 2019 a 2022, para el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM, entidad estatal de orden nacional que pertenece al sector de Ambiente cuyo Entidad cabeza de sector es el MADS.

Las actualizaciones que sean necesarias se surtirán adicionales a las previstas por anualidad. Si bien las iniciativas que resulten iniciando la vigencia 2020, podrán ser modificadas en contenido o cantidad de acuerdo con las novedades normativas o estratégicas del instituto y del sector.

EL Plan Estratégico de tecnologías de la información -PETI, inicia con la comprensión de la estrategia del IDEAM, el análisis de la situación actual, contemplando la identificación de las necesidades de TI del instituto, la definición de la estrategia de TI y culmina con la definición del portafolio de iniciativas TI y la ruta que permitirán la ejecución de esta.

Por tanto, considerando el contexto institucional en la cual se alinean los procesos del IDEAM con la tecnología para dar cumplimiento eficaz a las metas de gobierno previstas en el Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, convirtiendo a la tecnología en un instrumento generador de valor, y avanzar en el acercamiento a la ciudadanía por los medios electrónicos cualificando los servicios institucionales y los tramites en línea en la vía de cadena de trámites, el PETI cubre los dominios establecidos en el marco de referencia de arquitectura empresarial TI COLOMBIA:

- Dominio de Estrategia de TI.

- Dominio de Gobierno de TI.

- Dominio de Información.

- Dominio de Sistema de información.

- Dominio de Servicios Tecnológicos.

- Dominio de Uso y Apropiación.

# Marco Normativo

Se incluye en esta sección el compendio de normas que regulan el sector ambiental colombiano. A continuación, se presenta la normatividad que corresponde al proceso de Gestión TI:

| Reglamentación - Normatividad | Nombre |
| --- | --- |
| Normas para las tecnologías de la información |  |
| Ley 527 de 1999 | Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones. |
| Ley 1341 de 2009 | Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –TIC–, se crea la Agencia Nacional de Espectro y se dictan otras disposiciones |
| Decreto 235 de 2010 | Por el cual se regula el intercambio de información entre entidades para el cumplimiento de funciones públicas |
| Ley 1581 de 2012. | Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales |
| Decreto 2693 de 2012 | Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en línea de la República de Colombia, se reglamentan parcialmente las Leyes 1341 de 2009 y 1450 de 2011, y se dictan otras disposiciones |
| Ley 1712 de 2014 | Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones |
| Decreto 103 de 2015 | Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones |
| Decreto 1078 de 2015 | Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones |
| Ley 962 de 2005 | Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos |
| Decreto 415 de 2016 | Por medio del cual se adiciona el Decreto Único Reglamentario del sector de la Función Pública, Decreto Numero 1083 de 2015, en lo relacionado con la definición de los lineamientos para el fortalecimiento institucional en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones. |
| Ley 603 de 2000 | Por la cual se modifica el artículo 47 de la Ley 222 de 1995. |
| Decreto 2573 DE 2014 | Decreto mediante el cual se dan los tiempos de implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea y donde se establece que el modelo de seguridad y privacidad de la información pertenece al componente de Elementos Transversales |
| Ley 1273 de 2009 | Por medio de la cual se modifica el Código Penal, se crea un nuevo bien jurídico tutelado - denominado “de la protección de la información y de los datos”- y se preservan integralmente los sistemas que utilicen las tecnologías de la información y las comunicaciones, entre otras disposiciones. |
| Ley 1712 de 2014 | Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones |
| Conpes 3854 | Con el fin de abordar las incertidumbres, los riesgos, las amenazas, las vulnerabilidades y los incidentes digitales, en el 2011, el Gobierno nacional expide el Documento CONPES 3701 Lineamientos de política para ciberseguridad y Ciberdefensa. Esta política concentra los esfuerzos del país en contrarrestar el incremento de las amenazas informáticas que lo afectan significativamente, y en desarrollar un marco normativo e institucional para afrontar retos en aspectos de seguridad cibernética y protección de incidentes de seguridad de la información |
| Decreto 1499 de 2017 | Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015 |
| Decreto 1008 de 2018 | Por el cual se establecen los lineamientos generales de la política de Gobierno Digital y se subroga el capítulo 1 del título 9 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones |
| Decreto 1413 de 2017 | Por el cual se adiciona el título 17 a la parte 2 del libro 2 del Decreto Único Reglamentario del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Decreto 1078 de 2015, para reglamentarse parcialmente el capítulo IV del título 111 de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 45 de la Ley 1753 de 2015, estableciendo lineamientos generales en el uso y operación de los servicios ciudadanos digitales" |
| Ley 1753 de 2015 | Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014- 2018 “Todos por un nuevo país” |
| Ley 1450 de 2011 | Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010- 2014 |
| Ley 1955 de 2019 | Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad" |
| Conpes 3920 | Expedido por el Gobierno nacional 17 de abril de 2018, el cual expone el diseño de políticas para la explotación de datos, Big Data, innovación basada en datos, economía digital. |
| Conpes 3975 | Expedido por el Gobierno nacional el 8 de noviembre de 2019, el cual define la Política Nacional para la Transformación Digital e Inteligencia Artificial para promover la competitividad del país y la eficiencia del sector público. |
| Normas para el sector ambiental y el IDEAM |  |
| Decreto 1277 de 1994 | Por el cual se organiza y establece el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales -IDEAM- |
| Decreto 10 76 de 2015 Art. 1.2.1.1 | El IDEAM tiene a su cargo la toma, recolección, proceso y análisis del dato medioambiental, como también la generación de información científica y tecnológica , para cumplir con su fin de manera idónea los datos recolectados previos a ser suministrados al público en general deben validarse. |
| Decreto ley 2811 de 1974 | Código Recursos Naturales. Crea el Sistema de Información Ambiental y establece sus fines. Contiene principios, definiciones y lineamientos acerca del uso y aprovechamiento de los recursos naturales. Establece instrumentos de intervención Estatal como incentivos y estímulos económicos, tasas retributivas, zonificación ambiental y emergencias ambientales. |
| Ley 46 de 1988 | Por la cual se crea y organiza el sistema nacional para la prevención y atención de desastres |
| Constitución Política de Colombia de 1991 | La Carta consagra la obligación del Estado de proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación y el derecho ciudadano a gozar de un ambiente sano, al tiempo que establece el marco institucional básico para la gestión ambiental del país. Atribuye a la propiedad privada una función ecológica. Establece entre los deberes del ciudadano el proteger los recursos naturales y velar por la conservación de un ambiente sano |
| Ley 99 de 1993 | Por la cual se establecen los fundamentos de la política ambiental colombiana, se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones, entre las cuales, la organización de los Institutos de Investigación Ambiental adscritos y vinculados al MADS, entre el que se encuentra el IDEAM. |
| Decreto 1277 de 1994 | Por el cual se organiza y establece el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM. |
| Decreto 1600 de 1994 | Por el cual se reglamenta parcialmente el Sistema Nacional Ambiental (SINA) en relación con los Sistemas Nacionales de Investigación Ambiental y de Información Ambiental. |
| Decreto 1200 de 2004 | Por el cual se determinan los Instrumentos de Planificación Ambiental y se adoptan |
| Ley 388 de 1997 | Se establecen procedimientos y reglamentan instrumentos relacionados con la función social y ecológica de la propiedad, la defensa del patrimonio ecológico y la protección del medio ambiente. |
| Resolución 2367 | Por medio de la cual se establecen las normas de gestión de Datos e Información del IDEAM y se adopta el proceso Genérico de Gestión de Datos e información Misional |
| Ley 1454 de 2011 | Por la cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento territorial, se modifican disposiciones y se establecen normas para el reparto de competencias entre los Departamentos, los Municipios y las Corporaciones Autónomas Regionales. |
| Ley 1523 de 2012 | Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones |
| Ley 1955 de 2019 | Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”. |
| Decreto Único 1076 de 2015 | Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Actualiza los objetivos del IDEAM. Se adopta la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea (VITAL) a cargo del IDEAM. Establece que el IDEAM deberá tener disponible la Información ambiental para la toma de decisiones. Y se dictan otras disposiciones |

En conclusión el IDEAM deberá apalancar el fortalecimiento institucional a través del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, definiendo mecanismos de implementación y ejecución valederos para las capacidades internas y externas de la entidad para la mejora continua de la prestación del servicio, por medio de la difusión por medios electrónicos de campañas de divulgación de la implementación y la alineación que esta tendrá con el modelo integrado de gestión de la administración, mejorando el funcionamiento de los procesos y procedimientos e impulsando la eficacia, la eficiencia y la efectividad a través del ejercicio del principio de transparencia.

# 5. ANALISIS DE LA SITUACION

Para este análisis se tienen en cuenta los dominios del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial – MRAE para la Gestión de TI de MINTIC, el modelo operativo de TI y el análisis financiero con el fin de hacer el levantamiento de activos por cada uno de los dominios, identificándose las siguientes problemáticas:

# ESTRATEGIA DE TI

El análisis a la situación actual de la estrategia TI, evidencia tres puntos críticos a saber:

- La operación del día a día demanda una cantidad importante de tiempo del personal de la Oficina de Informática, por lo cual la proyección estratégica está a cargo solo de del Jefe de Oficina - CIO y del Líder de Arquitectura Empresarial y Política de Gobierno Digital.

- Se evidencia la no existencia de un proceso para evaluar y mantener la arquitectura empresarial.

- No existe un plan de comunicaciones de la estrategia de TI.

Además de lo anteriormente evidenciado, se realiza un análisis teniendo en cuenta cada uno de los lineamientos que establece la Política de Gobierno Digital a saber:

| ID | NOMBRE | LINEAMIENTO |
| --- | --- | --- |
| LI.ES.01 | Entendimiento estratégico | El presente PETI permite al IDEAM contar con una estrategia de TI alineada con la estrategia sectorial del MADS, el PND y el plan estratégico institucional de la entidad. La estrategia de TI se ha orientado a generar valor y a contribuir al logro de los objetivos estratégicos. |
| LI.ES.02 | Definición de la arquitectura empresarial | La institución no cuenta con una definición formal de la Arquitectura Empresarial. Sin embargo, ha tratado de implementar las guías dadas por MinTIC para la Política de Gobierno Digital y lo especificado en el MRAE. En el corto plazo la Oficina de Informática realizará las siguientes actividades: - definirá una arquitectura de negocio y una arquitectura de TI, aplicando el MRAE para la gestión de TI. - El ejercicio de Arquitectura Empresarial debe ser impulsado conjuntamente por la alta dirección de la entidad y la Oficina de Informática. |
| LI.ES.03 | Mapa de ruta de la arquitectura empresarial | El presente documento permite al IDEAM actualizar el PETI con los proyectos priorizados en el mapa de ruta que resulten de la construcción de dicho plan y de los ejercicios de Arquitectura Empresarial para implementar dichos proyectos. |
| LI.ES.04 | Proceso para evaluar y mantener la arquitectura empresarial | Actualmente, el IDEAM no cuenta con un proceso de gobierno, que permita evaluar y mantener actualizada su Arquitectura Empresarial, acorde con los cambios estratégicos, organizacionales, regulatorios y nuevas tendencias tecnológicas. A corto plazo la Oficina de Informática diseñará e implementará un proceso de gobierno que permita dar cumplimiento a dicho lineamiento. |
| LI.ES.05 | Documentación de la estrategia de TI en el PETI | La construcción del presente PETI, ha permitido la construcción e implementación de una estrategia de TI documentada. La estrategia TI enmarcada en el PETI contiene la proyección para 4 años, y se deberá actualizar anualmente a razón de los cambios de la estrategia del sector o de la institución, normatividad y tendencias tecnológicas. |
| LI.ES.06 | Políticas y estándares para la gestión y gobernabilidad de TI | Este lineamiento ha sido satisfecho en los temas de Seguridad, continuidad del negocio, Adquisición tecnológica y desarrollo e implantación de sistemas de información. Sin embargo, los mismos necesitan fortalecerse con la adopción de buenas prácticas y estándares internacionales que aseguren la correcta implementación. A corto plazo la Oficina de Informática deberá mediante el uso de ejercicios de arquitectura empresarial, identificar y definir las políticas y estándares que faciliten la gestión y la gobernabilidad de TI, contemplando los siguientes contextos: - Seguridad. - continuidad del negocio. - Gestión de información. - Adquisición tecnológica. - Desarrollo e implantación de sistemas de información, - Acceso a la tecnología y uso de las facilidades por parte de los usuarios. |
| LI.ES.07 | Plan de comunicación de la estrategia de TI | La construcción del presente PETI, ha permitido definir e implementar el plan de comunicación de la estrategia, las políticas, los proyectos, los resultados y los servicios de TI para las vigencias del cuatrienio 2019-2022. |
| LI.ES.08 | Participación en proyectos con componentes de TI | La Oficina de Informática participa de forma activa en la concepción, planeación y desarrollo de los proyectos del IDEAM que incluyen componentes de TI. La alineación de la estrategia TI con la estrategia misional que se refleja en este PETI, asegura la conformidad del proyecto con los lineamientos de la Arquitectura Empresarial definidos para la institución, en lo que respecta a los dominios de TI. Es importante recordar que la conformidad del proyecto con la arquitectura misional es responsabilidad de las áreas funcionales. |
| LI.ES.09 | Control de los recursos financieros | El presente PETI permite que la Oficina de Informática realice periódicamente el seguimiento y control de la ejecución del presupuesto y el plan de compras asociado a los proyectos estratégicos definidos en el PETI. Esto se refleja en la hoja de ruta y en el tablero de indicadores para la gestión y control en el cumplimiento de las iniciativas o proyectos TI plasmados en dicho plan. |
| LI.ES.10 | Gestión de proyectos de inversión | El presente PETI refleja las fichas de los proyectos de inversión requeridos para llevar a cabo la implementación de la Estrategia TI, y cuya responsabilidad de formular, administrar, ejecutar y hacer seguimiento de dichas fichas es de la oficina de informática. Este proceso de gestión de proyectos de inversión pretende cumplir con los lineamientos que para este efecto establezca el Departamento Nacional de Planeación (DNP). |
| LI.ES.11 | Catálogo de servicios de TI | La Oficina de Informática en la vigencia de 2019 inició la fase de diseño y actualización del catálogo de servicios de TI con los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) asociados. |
| LI.ES.12 | Evaluación de la gestión de la estrategia de TI | El presente PETI mediante el tablero de indicadores que define, permite que la Oficina de Informática realice periódicamente la evaluación de la Estrategia de TI, determinando el nivel de avance y cumplimiento de las metas definidas en este plan. |
| LI.ES.13 | Tablero de Indicadores | El presente PETI proporciona a la Oficina de Informática el tablero de indicadores, que permite dar una visión integral de los avances y resultados en el desarrollo de la Estrategia TI. |

# USO Y APROPIACION DE LA TECNOLOGIA

El siguiente cuadro, diagnostica el dominio de uso y apropiación de TI, dominio importante que radica en que los usuarios promuevan e intercambien información, recursos y posibilidades de comunicación e interacción, utilizando los aplicativos y sistemas de información para la consolidación de una administración más eficiente, tecnológica y rápida en la operación de sus procesos.

| ID | NOMBRE | LINEAMIENTO |
| --- | --- | --- |
| LI.UA.01 | Estrategia de uso y apropiación de TI | La Oficina de Informática ha diseñado y publicado en el SGI del IDEAM, una guía estratégica denominada “E-GI-G004 GUÍA ESTRATEGÍA USO Y APROPIACIÓN” alineada con la cultura organizacional de la institución, asegurando que su desarrollo contribuya con el logro de los objetivos asociados a los proyectos de TI. Además el presente PETI define su plan de comunicaciones el cual es un complemento para el dominio de Uso y Apropiación. |
| LI.UA.02 | Matriz de Interesados | El presente PETI incluye la matriz de caracterización que identifica, clasifica y prioriza los grupos de interés involucrados e impactados por los proyectos de TI. |
| LI.UA.03 | Involucramiento y Compromiso | El presente PETI define su plan de comunicaciones y su hoja de ruta, estos artefactos procuran que la institución se responsabilice y asegure el involucramiento y compromiso de los grupos de interés, en los proyectos de TI o proyectos que incorporen componentes tecnológicos partiendo desde la alta dirección hacia al resto de los niveles organizacionales, de acuerdo con la matriz de caracterización. |
| LI.UA.04 | Esquema de Incentivos | A corto plazo la Oficina de Informática liderará conjuntamente con el grupo de desarrollo y Talento Humano del IDEAM, actividades para identificar y establecer un esquema de incentivos que, alineado con la estrategia de Uso y Apropiación, movilice a los grupos de interés para adoptar favorablemente los proyectos de TI y facilite el cambio. |
| LI.UA.05 | Plan de formación | En la vigencia 2019 la Oficina de Informática aseguró la capacitación en Togaf 9.2 de cuatro (4) servidores Públicos de su área; para las vigencias restantes del cuatrienio 2019 – 2022, tratará de asegurar que el plan de formación de la institución incorpore adecuadamente el desarrollo de competencias internas requeridas en TI. |
| LI.UA.06 | Preparación para el cambio | Actualmente no existe de manera formal un plan de gestión del cambio para facilitar el Uso y Apropiación de los proyectos de TI. A corto plazo la Oficina de Informática definirá en conjunto con la Oficina Asesora de Planeación y el grupo de desarrollo y talento Humano, este plan que incluya prácticas, procedimientos, recursos y herramientas que sean necesarias para lograr el objetivo. |
| LI.UA.07 | Evaluación del nivel de adopción de TI | La Oficina de Informática ha diseñado y publicado en el SGI del IDEAM, una guía estratégica denominada “E-GI-G004 GUÍA ESTRATEGÍA USO Y APROPIACIÓN” la cual define indicadores de Uso y Apropiación para evaluar el nivel de adopción de la tecnología y la satisfacción en su uso, lo cual permitirá desarrollar acciones de mejora y transformación. |
| LI.UA.08 | Gestión de impactos | La Oficina de Informática en conjunto con el Grupo de Desarrollo y Talento Humano, a corto plazo definirán la manera de administrar los efectos derivados de la implantación de los proyectos de TI. Este será incluido dentro del Plan de Preparación para el cambio. |
| LI.UA.09 | Sostenibilidad del cambio | La Oficina de Informática en conjunto con el Grupo de Desarrollo y Talento Humano, a corto plazo incluirán dentro del Plan de Preparación para el cambio la estrategia que asegure que las transformaciones, resultado de la implantación de los proyectos de TI, tengan continuidad en la institución, hasta formar parte de su cultura organizacional. |
| LI.UA.10 | Acciones de mejora | La Oficina de Informática mediante su estrategia de Uso y apropiación propondrá acciones de mejora y transformación a partir del monitoreo de la implementación de dicha estrategia y de la aplicación de mecanismos de retroalimentación. Todo esto se realizará basado en la Hoja de ruta del presente PETI y en este diagnóstico realizado para el dominio de uso y apropiación. |

# SISTEMAS DE INFORMACION

Como parte del ejercicio de diagnóstico de los sistemas de Información del IDEAM, se exponen a  continuación, teniendo en cuenta la categorización definida en el dominio de sistemas de información del marco de referencia, los sistemas de información identificados que pretenden soportar los macro procesos del IDEAM, considerando las entidades de información, los componentes informáticos y la gestión de TIC que se deben adelantar para integrar todo como una Arquitectura de ecosistemas de Software.

| ID | NOMBRE | LINEAMIENTO |
| --- | --- | --- |
| LI.SIS.01 | Definición estratégica de los sistemas de información | La Oficina de Informática apoyada de sus Líderes Técnicos, define y documenta la arquitectura de los sistemas de información de la institución mediante la identificación de los diferentes componentes y la forma en que interactúan entre sí. Sin embargo, se debe establecer una arquitectura de sistemas de información objetivo que defina el rumbo, puede ser implementando arquitecturas segmentadas, de solución o de transición. Actualmente el IDEAM ha realizado una prueba de concepto en arquitectura de base de datos no relacional con Cassandra, implementación que se pretende fortalecer y concretar en las vigencias del cuatrienio 2019-2022. |
| LI.SIS.02 | Catálogo de sistemas de información | Actualmente se identifica documentación que permita la construcción formal del catálogo de sistemas de información a mediano plazo. |
| LI.SIS.03 | Arquitecturas de referencia de sistemas de información | Actualmente el IDEAM ha implementado Cassandra base de datos no relacional para los datos e información hidrológica y meteorológica. Partiendo de esta implementación, la Oficina de Informática pretende construir una arquitectura referente, que, complementada con herramientas de nuevas tendencias tecnológicas, brinden una solución arquitectónica, que permita reemplazar de manera gradual y transitoria sistemas legados existentes, reducir al máximo el uso de diferentes motores de bases de datos y el uso de diversas tecnologías que hacen complejo su mantenimiento, manejo y gestión. Esto permite lograr una racionalización tecnológica. El repositorio único en Big data realizará estratégicamente tres procesos fundamentales en el ciclo de vida de la información a saber: Recolección, explotación y publicación de datos, con un valor agregado más, que es permitir la interoperabilidad según delinea el Gobierno Digital a la institución. Actualmente se tiene la experiencia real de arquitecturas multinivel mediante la implementación de aplicativos orientados a plataformas web. |
| LI.SIS.04 | Arquitecturas de solución de sistemas de información | A mediano plazo, la oficina de informática pretende: - Garantizar la documentación y actualización de la arquitectura de solución de los sistemas de información de la institución bajo los parámetros de las arquitecturas de referencia definidas. Actualmente se evidencia la aplicación de arquitecturas de referencia a nivel de solución de manera incipiente, una de ellas es el DHIME que procura una integración de la información hidrometeorológica y entre los aplicativos que se alimentan de dicha información, además de otros aplicativos misionales implementados como soluciones específicas. |
| LI.SIS.05 | Metodología de referencia para el desarrollo de sistemas de información | El IDEAM no cuenta con una metodología referente para el desarrollo de sistemas de información, sin embargo, la Oficina de Informática ha definido e implementado una serie de procedimientos para soportar dicha actividad a saber: - E-GI-P015 procedimiento publicación app en internet - E-GI-P012 procedimiento construcción o mantenimiento evolutivo software - E-GI-P011 procedimiento soporte y mantenimiento - E-GI-P009 procedimiento gestión proyectos sistemas información - E-GI-P008 procedimiento gestión seguridad información - E-GI-G006 guía dominio de sistemas de información En el mediano plazo y tomando como base una Arquitectura de Referencia de sistemas de información, se definirá una metodología formal para el desarrollo y mantenimiento de software, que oriente los proyectos de construcción o evolución de los sistemas de información que se desarrollen a la medida, ya sea internamente o a través de terceros. Para este propósito se ha realizado acompañamiento y validación al proceso que adelanta el Ministerio de Ambiente en la construcción de la metodología. |
| LI.SIS.06 | Derechos patrimoniales sobre los sistemas de información | Los contratos suscritos por el IDEAM con terceras partes bajo la figura de "obra creada por encargo" o similar, cuyo alcance contempla el desarrollo de elementos de software, incluyen la obligación de transferir a la institución los derechos patrimoniales sobre los productos desarrollados. |
| LI.SIS.07 | Guía de estilo y usabilidad | Se evidencia el manejo y gestión de guía de estilo y usabilidad para los componentes de presentación para los nuevos portales de internet que comparten plataforma tecnológica, y para los nuevos aplicativos como el DHIME. Sin embargo, la Oficina de Informática debe: - Definir o adoptar una guía de estilo y usabilidad para la institución. - La guía debe estar aplicada acorde a la caracterización de usuarios y según el canal utilizado por los sistemas de información. - La guía debe estar alineada con los principios de usabilidad definidos por el Estado colombiano. - Debe asegurar la aplicación de la guía en todos los sistemas de información del IDEAM. - Debe realizar la personalización hasta donde sea posible, de los componentes de software, que sean propiedad de terceros, brindando una adecuada experiencia de usuario. |
| LI.SIS.08 | Apertura de datos | Se evidencia el manejo de apertura de datos tanto a nivel de servicios a la ciudadanía como a través de los servicios tecnológicos de integración como son servicios web siendo un medio para dar cumplimiento a la ley de transparencia y derecho al acceso a la información pública (1712 de 2014), donde especifica que la información de interés al ciudadano debe ser oportuna, accesible, comprensible y veraz, para ello el IDEAM cuenta con múltiples aplicativos publicados en la Internet y así mismo cuenta con una infraestructura de seguridad con el objetivo de preservar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de estos servicios. El IDEAM periódicamente publica información en el portal de datos abiertos del estado colombiano https://www.datos.gov.co/. |
| LI.SIS.09 | Interoperabilidad | Actualmente el IDEAM a través de la Oficina de Informática se encuentra adelantando la gestión con MinTIC, para la integración de sus servicios y tramites al portal único del estado Gov.co. Una vez concretada la integración se logrará la interoperabilidad como lo define y exige el Estado a partir de las necesidades de intercambio de información con otras entidades. |
| LI.SIS.10 | Soporte a los Componentes de información | La Oficina de Informática garantiza que los sistemas de información soporten la arquitectura y componentes de información establecidos por la entidad, a través de la construcción de la matriz de correlación entre los componentes de información y los sistemas de información de la entidad. |
| LI.SIS.24 | Accesibilidad | El portal del IDEAM y algunos sistemas de información disponibles para el acceso a la ciudadanía o aquellos que de acuerdo a la caracterización de usuarios lo requieran, cumplen con las funcionalidades de accesibilidad que indica la estrategia de Gobierno Digital, un ejemplo de ello es el aplicativo Mipronóstico. |
| LI.SIS.11 | Ambientes independientes en el ciclo de vida de los sistemas de información | El Instituto dispone de políticas y definiciones para manejo de ambientes de desarrollo y pruebas antes de liberar aplicaciones o modificaciones solicitadas, cuenta un mecanismo de control de cambios para aprobación y paso a producción para la mayoría de sistemas en operación. Sin embargo, existen sistemas de información legados que no cuentan con estos diferentes ambientes. |
| LI.SIS.12 | Análisis de requerimientos de los sistemas de información | La Oficina de Informática ha publicado en el SGI del IDEAM, una ficha denominada “E-GI-F009 formato ficha técnica requerimiento”, esta se usa para el análisis y gestión de requerimientos de software en el ciclo de vida de los sistemas de información de manera que se garantice su trazabilidad y cumplimiento. Esta actividad es gestionada de manera centralizada en la jefatura de la Oficina Informática y es atendido por el líder técnico de cada aplicativo misional. |
| LI.SIS.13 | Integración continua durante el ciclo de vida de los sistemas de información | Actualmente el IDEAM no cuenta con una estrategia de integración continua durante el ciclo de vida de los sistemas de información, lo que este lineamiento promulga es realizar despliegues incrementales basados en funcionalidad de lo que los desarrolladores “liberan” y que son validados mediante suites de pruebas automatizadas o manuales en ambientes de pruebas (idénticos a producción), lo que asegura cierto nivel de calidad. |
| LI.SIS.14 | Plan de pruebas durante el ciclo de vida de los sistemas de información | Actualmente en el IDEAM se encuentran diferentes formatos para la documentación de pruebas de software. Las herramientas con las que cuenta la entidad para la realización de pruebas no funcionales (pruebas de Rendimiento, Carga, Estrés, Usabilidad, Mantenibilidad, Fiabilidad y de Portabilidad) y reporte de incidencias son gratuitas, motivo por el cual en algunas ocasiones no se obtiene el soporte adecuado frente a algunas necesidades puntuales. En el mediano plazo el IDEAM debe mejorar la metodología de pruebas de software, que cubra lo funcional y lo no funcional. La aceptación de cada una de las etapas de este plan debe estar vinculada a la transición del sistema de información a través de los diferentes ambientes. |
| LI.SIS.15 | Plan de capacitación y entrenamiento para los sistemas de información | La Oficina de Informática realiza constantemente capacitación y entrenamiento funcional y técnico a los usuarios, con el fin de fortalecer el uso y apropiación de los sistemas de información. |
| LI.SIS.16 | Manual del usuario, técnico y de operación de los sistemas de información | El Instituto cuenta con un proceso formal de manejo de documentación técnica y funcional para los sistemas de información basado en herramientas de apoyo. A nivel de proyecto de implementación cada proyecto incluye el plan de documentación según metodología acordada. Los sistemas legados carecen de información completa que en ocasiones es necesario reconstruir con técnicas de ingeniería inversa. Es recomendable que el IDEAM implemente el manejo práctico de especificación de sistemas de información con notaciones como UML o Archimate de sistemas de información en un repositorio centralizado de la arquitectura de información. |
| LI.SIS.17 | Gestión de cambios de los sistemas de información | La Oficina de Informática ha definido e implementado el proceso para el control de cambios denominado “E-GI-P014 procedimiento gestión de cambios”; este aplica tanto para mantenimientos evolutivos como para los cambios en la implementación de proyectos nuevos. Son manejados centralizadamente para el proceso de mantenimiento de software y de manera independiente en los proyectos nuevos de implementación. |
| LI.SIS.18 | Estrategia de mantenimiento de los sistemas de información | Para el mantenimiento de los sistemas de información, la Oficina de Informática ha implementado el proceso denominado “E-GI-P012 procedimiento construcción o mantenimiento evolutivo software” que permite realizar el análisis de impacto ante cualquier solicitud de cambio en alguno de sus componentes, con el fin de determinar la viabilidad del cambio y las acciones a seguir. |
| LI.SIS.19 | Servicios de mantenimiento de sistemas de información con terceras partes | Se evidencia la definición de ANS para los servicios tercerizados de mesa de ayuda, pero para servicios de mantenimiento y operación de aplicaciones se evidencia que depende de la disponibilidad de las personas especialistas. Se requiere implementar la gestión de terceros para que maneje la entrega de servicios basados en ANS de una manera integral aplicando conceptos de entregas parciales e incrementales. |
| LI.SIS.20 | Plan de calidad de los sistemas de información | La oficina de Informática no cuenta con un plan de aseguramiento de la calidad durante el ciclo de vida de los sistemas de información. Una de las buenas prácticas, consiste en establecer para satisfacer plenamente lo exigido por este lineamiento, que implemente el plan de calidad dentro de la metodología de implementación de soluciones tecnológicas ágiles, cubriéndola a dos niveles: en los estándares definidos para la arquitectura para aspectos no funcionales como es estandarización, confiabilidad, capacidad, entre otras. Y a nivel de arquitectura de solución aplicada a cada proyecto tanto en lo no funcional y funcional a través de los backlog de requerimientos que consiste en el conjunto de requisitos funcionales y no funcionales que debe cumplir el producto una vez entregado. No se requiere que esté completo al momento de su creación, basta con definir aquellos requisitos que se conozcan en su momento y alentar a su crecimiento continuo o su modificación. |
| LI.SIS.21 | Criterios no funcionales y de calidad de los sistemas de información | En el contexto del IDEAM, se evidencia de manera naciente una especificación de criterios no funcionales y de calidad como marco de referencia para el diseño de sistemas de información. Por lo anterior es necesario que el IDEAM identifique los requisitos no funcionales aplicables, garantizando su cumplimiento una vez entre en operación el sistema. Esta práctica se debe implementar formalmente dentro de los procesos que ejecuta la Institución para el levantamiento, análisis y definición de requisitos no funcionales y de calidad para los aplicativos que implementa. |
| LI.SIS.22 | Seguridad y Privacidad de los sistemas de información | Se evidenciaron políticas, guías, procedimientos de componentes de seguridad como marco de referencia para el diseño de sistemas de información. Se manejan de manera particular para cada sistema de información tanto los controles de acceso como la seguridad perimetral. Con base a estas Políticas de Seguridad de la Información, fue llevadas a cabo auditorias de algunas de estas políticas con el objetivo de mantener y mejorar el cumplimiento de las mismas. Como estándares para la gestión de información el Instituto utiliza el estándar ISO27001:2013 para la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. |
| LI.SIS.23 | Auditoría y trazabilidad de los sistemas de información | No se evidenció una especificación de componentes de trazabilidad de sistemas de información como marco de referencia para el diseño de sistemas de información. Se maneja de manera particular para cada sistema de información especialmente basado en funcionalidades de base de datos y registros de auditoria de servidores de aplicaciones. Para dar cumplimento a este lineamiento se sugiere que el instituto adquiera una herramienta de auditoria, la cual permita registrar la creación, modificación y borrado de los componentes de información. Lo anterior permitirá desarrollar mecanismos que aseguren el registro histórico de las acciones realizadas por los usuarios sobre los Sistemas de Información, manteniendo la trazabilidad y apoyando los procesos de auditoria. |

# SERVICIOS TECNOLOGICOS

Este capítulo presenta la evaluación de la infraestructura tecnológica del IDEAM. La información obtenida se analiza de acuerdo a lo estipulado en el decreto 2573 de 2014 y el Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial para la gestión de Tecnologías de Información.

En general, el IDEAM cuenta con una infraestructura tecnológica heterogénea y compleja, que a su vez requiere de una serie de procesos de monitoreo y gestión para su administración.

La infraestructura cuenta con equipos de múltiples fabricantes y modelos, aunque trata de mantener la misma distribución de tres capas para las diferentes aplicaciones: capa de presentación, capa de aplicación y capa de datos.

La infraestructura se encuentra implementada mayormente en un centro de cómputo óptimo, que soporta los requerimientos de todas las áreas cumpliendo los niveles de servicio acordados. El detalle a continuación:

Centro de Computo

El centro de cómputo cuenta con una infraestructura moderna y robusta, con condiciones ambientales adecuadas: sistema de control de incendio con detección automática, control de temperatura y humedad y con un control de acceso biométrico. Además, cuenta con distribución independiente para los servicios de potencia regulada y cableado lógico.

El centro de cómputo cumple con muchas de las características que lo definirían como Tier III de acuerdo al Uptime Institute. Algunos factores por los que no se clasificaría en Tier III son: no contar con personal dedicado las 24 horas para la operación y compartir el espacio físico con las instalaciones del personal. Por lo demás, cuenta con planta de poder, redundancia en aire acondicionado y en UPS. Su gestión también es adecuada, pues no presenta almacenamiento de ningún tipo de material o elementos distintos a los requeridos para su operación, y los implementos están debidamente marcados, ordenados y asegurados.

Gráfica No.8: Clasificación de datacenters en Tiers. Uptime Institute.

Servidores

La arquitectura de servidores del IDEAM cuenta con equipos de varios fabricantes y diferentes modelos.  Sin embargo, se destaca la implementación de servidores en modelo Blade, que optimizan el espacio en el centro de cómputo, facilitan su gestión y cuentan con características importantes en cuanto a disponibilidad, escalabilidad y redundancia.

La arquitectura también se apalanca en la implementación de servidores virtuales, lo que genera una flexibilidad importante en disponibilidad, generación y gestión de ambientes.

No existe una línea base y no se percibe algún tipo de estandarización ni homologación a nivel de sistema operativo o nivel de parches. Es difícil lograr algún tipo de homologación debido a la diversidad de la arquitectura, pero la generación de conjuntos de servidores y sus líneas base se convierten en una buena práctica para la gestión y la seguridad en este tipo de ambientes.

No se detecta una clara segregación de funciones en el tema de infraestructura, y el tema se evidencia más en la gestión de servidores. Es necesario que la Oficina de Informática realice la adecuada segregación de funciones para la gestión de la infraestructura, entre lo que se destaca que se diferencien claramente los roles para el grupo que define la arquitectura y el diseño, el que se encarga de la implementación y el que se encarga de la gestión del día a día. Aunque una o varias de las tareas sean realizadas por el mismo personal, al tener identificado el rol que se ejecuta en un momento dado, ayuda a la gestión, mejora la documentación y reduce los problemas de seguridad.

La información puntual de cada servidor no se encuentra en un repositorio único, sin embargo, esta información se gestiona mediante un documento en excel. Se recomienda mantener una hoja de vida única para cada servidor físico o virtual en donde aparezcan descritas sus características, las actualizaciones y su administrador directo responsable, lo que pretende realizar a corto plazo la Oficina de Informática.

5.6.2.5.3.  Estaciones de Trabajo

En general se cuenta con un proceso adecuado para la gestión de máquinas de escritorio y portátiles. Todas están debidamente rotuladas con placa de activo de inventario desde el almacén.

No hay un estándar para el hardware por políticas públicas de compras, pero si están estandarizadas en cuanto a software. Como antivirus se usa Kaspersky, el cual es gestionado y distribuido desde una consola centralizada.

Algunos de los contratistas traen sus propios equipos, por lo que se recomienda que se establezca un procedimiento para verificar la instalación de antivirus y evitar problemas de seguridad una vez se conecte a la red del instituto. Actualmente se ha implementado una política de bloqueo de ejecutables en todos los equipos que se encuentren dentro del dominio del IDEAM, deshabilitando la opción de Adminstración de los equipos.

Los equipos portátiles no manejan ninguna herramienta de cifrado de disco o encripción. Por la naturaleza del trabajo asociado a estas máquinas, que es en campo, debido al manejo de software de aplicación específica que genera información que es de dominio público y no representa riesgos de confidencialidad para la institución.

Bases de Datos

El IDEAM cuenta con diferentes motores de bases de datos, en su mayoría Oracle 11g, aunque también ofrece servicios en Postgres, MySQL y SQLServer para algunas aplicaciones particulares.

Además se ha implementado una base de datos no relacional (Cassandra) para realizar funciones de Big data para la gestión de datos e información ambiental.

Esta homogenización no se evidencia en los servidores de aplicación, pues se cuenta con varias versiones de Jboss (6.0 y 7.0) y un appliance (WAF) de balanceo de aplicaciones. Esto genera complejidad en la administración, pero evita que se genere criticidad de seguridad.

Se destaca la implantación de ambientes independientes para producción, pruebas y desarrollo, dadas las buenas prácticas sugeridas por el protocolo IPv6.

Para la mayor parte de los aplicativos o ambientes se ha definido una sola base de datos, lo que introduce un punto único de falla que eventualmente podría verse reflejado en una indisponibilidad del servicio. Se implementarán a corto plazo dos servidores de base de datos para distribuir ente estos las diferentes aplicaciones de misión crítica y de apoyo, para mejorar la alta disponibilidad. Sin embargo, existe un servicio de replicación de base de datos del ambiente productivo, dirigido hacia un ambiente de contingencia a través de Oracle Data Guard. Estas medidas pueden ser evaluadas teniendo en cuenta también los planes de recuperación de desastres tanto en el sitio propio como en un centro de cómputo alterno, las cuales se modificarán en el corto plazo con la implementación de la herramienta de replicación double take.

Gráfica No.9: Componentes de la Arquitectura de Servicios

De acuerdo al diagrama expuesto anteriormente, a la plataforma se le han realizado los upgrade de las aplicaciones a versiones más altas de los servidores de aplicación de la siguiente forma:

- EAP 6.0.0GA (JDK 1.7) se paso a EAP 6.4.22 (JDK 1.8)

- Las aplicaciones involucradas fueron:

  - PCB

  - Glaciares Andinos

  - SNIF.

  - Portal SIAC.

  - Geovisor.

  - Pronósticos.

Sin embargo, por fuera de este upgrade quedaron las aplicaciones que se listan a continuación:

- SIRH: Para la vigencia futura se espera tener el personal para que realice el upgrade a la versión EAP 7.2.1 o superior.

- RUA´s (MERCURIO, ADM) La aplicación RUA desarrollada por la UT unificará todos los RUA´s en uno solo y por ende no entra en el proceso de upgrade.

- PORTAL IDEAM. Se está en espera que se realice la actualización del soporte y mantenimiento de las licencias de uso de Liferay para las nuevas versiones y poder reinstalar el ambiente de pruebas.

- EAP 7.0.0GA (JDK 1.8) se pasó a EAP 7.1.2 (JDK 1.8)

Las aplicaciones involucradas fueron:

- ADMINGEO.

- RUA.

- SISAIRE.

- RENARE.

- JASPER.

- SIRHWS.

- SYSMAN (INVENTARIOS).

- VISORGEO.

Quedaron por fuera de este upgrade: ninguna.

WAF - LOAD BALANCER

De las aplicaciones detalladas anteriormente las únicas URLS que no están a través del WAF son: Portales IDEAM (meteoaeronaútica, sgi y demás), pronósticos, orfeo y las aplicaciones que corren en plataformas que están de modo consulta en Oracle Application Server (CNE, SSHM, SICAPITAL).

Mercurial y SVN corren en otras tecnologías que no corresponden a MIDDLEWARE (rhodecode y svnserver)  pero fueron entregados en un listado de servidores para la torre de middleware.

Geoservicios y geonetwork están pendientes para el cambio de URL para correr en el WAF están en plataforma TOMCAT.

Sdmx está ok en producción y QA a través del WAF y corren en plataforma TOMCAT

Se cuenta con procedimientos automáticos para limpieza de logs, se realiza la ejecución de tareas (crontabs) a nivel del sistema operativo Linux Red Hat para validar bloqueos, sesiones y espacios en file system y se han implementado políticas de backup adecuadas para proteger la información.

Seguridad Perimetral

La seguridad perimetral se ha implementado a través de dos Firewalls de Fortinet configurados en alta disponibilidad. Estos equipos monitorean el tráfico entrante y saliente a internet, adicionalmente se cuenta con un appliance para analizar logs (FortiAnalyzer) de trafico de red, para detectar y prevenir ataques de Malware y demás. Estos appliance de seguridad proveen servicios de VPN para conexiones seguras de proveedores y accesos remotos para algunos funcionarios.

Se cuenta también con un equipo FortiWeb (WAF), que es usado como balanceador de tráfico y aplicaciones, el cual ayuda a detectar y prevenir ataques de negación de servicio (DDoS) y eliminar otro tipo de vulnerabilidades, en especial las asociadas a servicios WEB como inyecciones SQL, código malicioso y demás.

Mesa de Servicio

Se cuenta con un catálogo de servicios tipificado e implementado, así como también con una clasificación y priorización de los incidentes basados en niveles de servicio (ANS).

Se han definido también los procesos de escalamiento pertinentes de acuerdo a los incidentes y tiempos de respuesta. La documentación de cierre es obligatoria en cada caso, y es enviada de manera automática al usuario en el momento del cierre. El usuario cuenta con un tiempo adecuado para hacer la revisión de su caso, y si procede, reabrirlo.

Se cuenta también con reportes mensuales, que sirven para la evaluación del servicio de cada área, y también como insumo principal para la facturación del servicio de outsourcing.

En la actualidad no se tiene implementada la gestión de problemas, por lo que no es posible hacer asociación de incidentes por grupos de problemas, ni hacer un análisis más profundo de causa raíz, soluciones temporales y definitivas.

La herramienta base es Proactivanet, que cuenta con 3 módulos implementados: peticiones, incidentes y cambios. El módulo de gestión de cambios tampoco está en uso.

Los requerimientos se pueden registrar en la herramienta de 3 formas: por correo electrónico, que es el menos usado; por teléfono y por el portal, que registra cerca del 80% de los requerimientos.  Los requerimientos son atendidos en primera instancia por un grupo de 5 personas, de las cuales una está dedicada exclusivamente a los temas de impresión.

Para hacer un registro más eficiente es importante reforzar a los usuarios el uso del catálogo de servicios, actualmente este catálogo va a ser actualizado en el corto plazo, pues la mayor parte de los registros del portal se hacen de forma genérica, generando una carga adicional en la mesa, que consiste en que la mesa de servicio tipifique el caso acorde al catálogo de servicios para ser redireccionado al área técnica o al especialista.

Servicios de Impresión

Los servicios de impresión se encuentran tercerizados en Bogotá: sede central del IDEAM, Puente Aranda y Aeropuerto ElDorado. Hay algunos equipos especializados en laboratorio que requieren el uso de impresoras directas; las impresoras son gestionadas usando el directorio activo, lo que permite tener un control de los recursos y hacer cualquier tipo de validación por nombre de usuario y contraseña.

No existe ningún tipo de información clasificada o sensible que deba ser protegida o controlada en el sistema de impresión, por lo que no se hace necesario la implementación de protocolos de manejo de información impresa.

Los servicios de impresión son tercerizados y se gestionan de manera centralizada desde la sede en Bogotá.

Periódicamente se emiten reportes de uso de papel donde se indica el número de resmas consumidas por área y el número de hojas consumidas por persona, por lo que se aprovecha este medio para generar conciencia en el ahorro del papel y recursos para lograr un uso óptimo de los servicios de impresión, además dentro de la estrategia de cero papel se cuenta con estadística mensuales con la información por persona y dependencias del consumo de papel.

Servicios en la Nube

Actualmente existen dos servicios alojados en la nube: servicio  bus de Oracle y el correo institucional G-Suite de Google.

Telecomunicaciones

El IDEAM cuenta con una red a nivel nacional soportada por RENATA, que interconecta 27 aeropuertos del país, 11 áreas operativas en diferentes ciudades y 3 sedes en Bogotá: Puente Aranda, Aeropuerto ElDorado y Laboratorio.

En los aeropuertos se cuenta con una red muy sencilla de una o dos estaciones de trabajo y en las áreas operativas se cuenta con una red LAN pequeña, de hasta 20 estaciones de trabajo.

Estas sedes están interconectadas por enlaces de internet de banda ancha gestionada por un backbone MPLS.

En la sede principal se cuenta con una solución de Avaya para conectar el PBX y para ofrecer servicios de VoIP y otros servicios digitales como los buzones de voz.

Arquitectura de Red LAN

La red LAN cuenta con una arquitectura en cascada (o por niveles), en donde se diferencia de manera adecuada el acceso, la distribución y la conexión a los servicios CORE. Es importante resaltar que, en la sede principal en Bogotá, los switches que dan servicio a los pisos se conectan de manera redundante al CORE, pero no están instalados físicamente en el centro de cómputo, lo que mejora la gestión diaria y la seguridad.

La infraestructura LAN en el sitio principal, y en especial en el centro de cómputo cuentan con una configuración de alta disponibilidad, asegurando un servicio adecuado de comunicación para los servicios más críticos.

La autenticación de los usuarios corporativos para acceder a los recursos de red se hace a través de un único usuario y contraseña a través del Directorio Activo (Active Directory), lo anterior permite perfilar el acceso entre funcionarios y proveedores (o contratistas), de tal forma que estos últimos ingresen a un segmento diferente donde se pueda restringir los servicios y mejorar la seguridad controlando tanto el tráfico entrante como el saliente.

Se cuenta con una línea base para la instalación de nuevos equipos de red, y con un ambiente de pruebas. Los diferentes tipos de cambios se realizan en horarios no hábiles, lo que procura un menor impacto en caso de un incidente.

Gráfica No.10: Arquitectura de red por niveles.

Arquitectura de Red WAN

La arquitectura WAN está basada en la interconexión de un backbone de servicios sobre protocolo MPLS. Este protocolo ofrece convergencia de servicios de red (datos, voz, video y demás) de manera segura, y en caso de ser necesario, es escalable en servicios, anchos de banda y calidad de servicio para aplicaciones sensibles.

Este tipo de protocolo y de configuración reduce la complejidad de la red y facilita la conexión entre cualquier par de puntos en la red. Es escalable, flexible y facilita la implementación de nuevos servicios, así como el crecimiento de los actuales.

Se cuenta con un sistema apropiado de gestión y monitoreo de los enlaces WAN a través de los servicios ofrecidos por el proveedor del servicio de interconexión. El sistema ofrece estadísticas de uso en donde se puede constatar que la capacidad de los enlaces es adecuada y no se han presentado picos severos de utilización durante el último año. Este servicio de Red WAN es administrado por ISP (RENATA).

Servicios de Seguridad

El IDEAM ha definido e implementado un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI, el cual busca asegurar la Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad de la información en el marco de la operación por procesos de la Entidad, es por esta que por parte de la dirección se establezca el compromiso y liderazgo en contribución con el cumplimiento de las políticas y los procedimientos, correspondientes a la seguridad de la información para IDEAM.

Por otra parte, es necesario la definición y apropiación de roles y responsabilidades por parte de cada funcionario mediante el desarrollo estrategias como sesiones de entrenamiento, sensibilización y concienciación del SGSI.

El Oficial de Seguridad de la Información, realiza acompañamiento a cada una de las áreas de la entidad en apoyo a la implementación, sostenimiento y mejora del SGSI de la entidad, teniendo en cuenta los ámbitos de aplicación y alcances proyectados, así mismo en la ejecución de procedimientos de monitoreo, revisión y mejora de los procesos de TI, dando a conocer el estado actual de la Entidad, frente al cumplimiento de cada requisito de la norma ISO/IEC 27001:2013. Se incluye la medición a los procesos, productos, servicios, requisitos legales.

La implementación del modelo de seguridad y privacidad de la información esta soportada en 6 gestiones principales de operación integral relacionadas a continuación:

- Activos de Información.

- Riesgos.

- Incidentes.

- Continuidad del Negocio.

- Cumplimiento - Requisitos Legales.

- Conocimiento y Cultura Organizacional del SGSI.

- Seguridad informática.

,

Para cada gestión se definen procedimientos y lineamientos, orientados en desarrollo de buenas prácticas acorde a los estándares internacionales como ISO 27001:2013 y normativa vigente del estado colombiano, que permitan y contribuyan a la entidad en la toma de decisiones y la adopción de medidas preventivas para reducir riesgos y posibles impactos en caso de materialización, así mismo la prevención y respuesta a incidentes de seguridad.

Entre otras medidas que pueden ser implementadas para mejorar la seguridad se encuentran: implementar un proceso formal de gestión del cambio, pues se garantiza una implantación eficiente de los cambios y se reducen los eventos y afectaciones que puedan impactar los servicios de TI.

Recuperación ante Desastres y Continuidad de Negocio

Se ha adelantado la documentación de un plan de recuperación, identificando las aplicaciones más críticas para el Instituto, se ha identificado la infraestructura y los servicios de tecnología que les dan soporte y se ha evaluado el impacto de indisponibilidad de estas aplicaciones. Se ha hecho un esfuerzo considerable también identificando los recursos críticos de TI como soporte general al servicio.

Para las aplicaciones o servicios más críticos se ha identificado también el tiempo de recuperación objetivo (RTO) y la máxima cantidad de información que se está dispuesto a perder (RPO) en caso de un incidente catastrófico, y se ha priorizado la secuencia de recuperación de acuerdo a la criticidad identificada y definida. Se ha identificado también la infraestructura tecnológica necesaria para lograr realizar una recuperación de cada aplicativo o servicio.

La recuperación para los aplicativos críticos requiere un RPO máximo de 2 horas y un RTO máximo de 3 horas, actualmente su recuperación depende de las réplicas y de los backups.

Por otra parte, deben ser asignados responsables claros para cada uno de los planes y estos deben garantizar que estén actualizados, y que involucren a los terceros y proveedores necesarios. Sin embargo, aunque actualmente el centro de datos alternos está orientado a la implementación de servicios, se tiene un 60% del mismo orientado a servicios y otro 40% orientado a infraestructura, lo que tiende en el mediano plazo a una orientación total a servicios.

Los planes son catalogados y distribuidos a todo el personal de operación, y están al alcance en caso de un siniestro. Estos planes deben ser probados al menos una vez por semestre y no anualmente como se ha venido realizando, para poder evaluar su eficiencia e introducir los cambios necesarios de acuerdo a los cambios en los aplicativos, el crecimiento del periodo inmediatamente anterior y el comportamiento del personal responsable de la recuperación.

Actualmente se evalúa de manera precisa los requerimientos de infraestructura para cada servicio, bien sea para una recuperación local o para una recuperación en un sitio alterno.

Como continuación del ejercicio, actualmente el Instituto cuenta con la estrategia de implementación de un centro de cómputo alterno y el establecimiento de un centro de operaciones alterno. En esta estrategia se encuentran plasmados los distintos escenarios y los requerimientos puntuales para atenderlos, además se tiene el sitio físico (hot site, warm site, cold site).

Finalmente, el DRP del IDEAM,  consta de 27 máquinas que contienen las aplicaciones críticas  del IDEAM ubicadas en el CDA CenturyLink Colombia XV, consta de las estrategias y planes de acción considerados para la recuperación y restablecimiento de la operación de los servicios críticos del IDEAM, han sido orientados a cubrir cualquier contingencia mayor o catastrófica que inhabilite el acceso del personal al edificio donde se ubica el centro de cómputo o bien a los servicios de cómputo y telecomunicaciones en que se apoyan las todas aplicaciones críticas de   la entidad, las cuales se definieron como:

- Servicio de FTP

- Servidores WEB (SMARMET, SIAC, SISAIRE, SSHM, SIUR entre otros)

- Sistema de recepción de datos de estaciones   automáticas

- Servicio de gestión documental

- Bases de datos Oracle y PostgreSQL

- Polaris

- Directorio Activo

- Servicios de Correo

- Servicios DHIME

La decisión para desarrollar este plan, se basó en las características de la operación actual de la entidad, así como el nivel de dependencia de tecnología de información y comunicaciones.

El DRP ha respondido adecuadamente a los niveles de disponibilidad, seguridad y ANS solicitados por el IDEAM.

Gráfica No.11: Arquitectura del DRP.

A corto plazo se espera que el DRP para el IDEAM conste de 23 máquinas a ser respaldadas en el CDA, de las 23 máquinas,19 ya están operativas en CDA (CenturyLink Colombia XV) a las cuales en la primera fase de desarrollo del contrato se les realizara un incremento considerable de recursos CPU, Memoria y Disco Duro para que respondan de una forma adecuada ante algún evento de interrupción o desastre que se presente en el CDP.

Monitoreo y Gestión

La principal herramienta de monitoreo es Zabbix, que permite hacer registro de estado de la plataforma definida como crítica: los servidores de infraestructura, de las bases de datos, y de los enlaces de red de las áreas operativas y los aeropuertos a nivel nacional.

Todo el monitoreo se hace basado en las alarmas generadas, para ello se cuenta con personal dedicado a esta operación ofrecido por tercerización. Cuando la plataforma registra una alarma se envía una alerta al celular de la persona asociada a la plataforma afectada. Seguidamente se hace un registro automático a la mesa de servicio a través de un correo electrónico. De allí en adelante los acuerdos de niveles de servicio son gestionados de acuerdo a las definiciones propias de la mesa de servicio.

Un punto a considerar es que el monitoreo actual comprende solo la parte reactiva o el tratamiento de alarmas. No se cuenta con un proceso de revisión del desempeño de los recursos de infraestructura que se apoye de manera automática en el sistema de monitoreo. Se pueden generar informes de capacidad y se realizan informes mensuales por parte del especialista asignado por la tercerización para esta responsabilidad.

En Zabbix se tiene parametrizado el monitoreo a las aplicaciones, sin embargo, no existe el monitoreo por plataformas completas (VMware) mejora que se pretende implementar en el corto plazo, lo que hace más complejo el hacer análisis holístico o evaluación de capacidad y cumplimiento a este nivel de detalle. Es decir, el monitoreo está orientado a infraestructura y no a servicios.

Respaldo de Información

El Instituto cuenta con un sistema de respaldo, así como con un procedimiento y políticas para controlar las copias de seguridad de los sistemas de información, para su custodia, clasificación y utilización.

Para el respaldo se utiliza Data Protector de Hewlett-Packard, que realiza un respaldo incremental diario, un respaldo semanal que se realiza los días sábados, y uno mensual que se realiza el día 10 de cada mes.

Se cuenta con la custodia de una empresa externa que recoge las cintas semanales los días miércoles y los mensuales el día 15 de cada mes. Se recomienda por seguridad programar la recogida de las cintas inmediatamente estas estén disponibles, pues mantenerlas por más tiempo dentro de las instalaciones aumenta el riesgo de pérdida de información.

Las bases de datos tienen un repositorio independiente de donde toma la información el Data Protector, por lo que la intervención directa del DBA es necesaria tanto para la toma del respaldo como para la recuperación. El DBA tiene responsabilidad directa por los respaldos de las diferentes bases de datos, a corto plazo se debe contemplar incluir la base de datos no relacional Cassandra por parte del administrador de este recurso. Se recomienda la adquisición de una herramienta de backup que se integre directamente con la herramienta de backup de ORACLE RMAN y un Drive adicional exclusivo para la restauración de data, para que la actividad de respaldo de la información se realice de manera programada según la política de periodicidad establecida por el IDEAM.

Para algunos servidores en sitios remotos se ha implementado un esquema de respaldo remoto. La periodicidad de estos respaldos es definida por el usuario. Actualmente dichos servidores se están reemplazando progresivamente por un almacenamiento central en el servidor “CONA” unidad “M”.

Se recomienda generar reportes periódicos. Estos permiten validar los porcentajes exitosos tanto de respaldo como de recuperación, identificar posibles problemas y atenderlos de forma proactiva. También permite validar las estadísticas de desempeño para introducir eventuales mejoras en la eficiencia del sistema.

Actualmente se cuenta con pruebas periódicas de recuperación como medio de validación de la eficiencia del proceso y de la funcionalidad completa de disponibilidad de la información, acción que realiza el Oficial de Seguridad.

Análisis con respecto a lineamientos MINTIC – Dominio Servicios Tecnológicos

El instituto gestiona la infraestructura tecnológica que soporta los sistemas y los servicios de información así́ como los servicios requeridos para la operación.

5.6.2.5.15.1. Planeación y gestión de los Servicios Tecnológicos

Busca establecer una visión holística para planear y definir una estrategia de evolución de los sistemas de información. El análisis de los Lineamientos, es el siguiente:

- Directorio de Servicios Tecnológicos – LI.ST.01

Aunque se cuenta con un catálogo de servicios para atender los requerimientos en la mesa de ayuda, está orientado a lo operativo y no a lo estratégico, por cuanto no se percibe como un directorio formal de servicios a las demás áreas del instituto. Se recomienda actualizar el catálogo de acuerdo a los servicios ofrecidos actualmente por la Oficina de Informática.

- Elementos para el intercambio de Información – LI.ST.02

Se han adelantado esfuerzos técnicos y administrativos para el establecimiento de la infraestructura de datos espaciales en el marco del ICDE con el fin de localizar, acceder, compartir y usar la información. Se recibe el dato, pero no existe una arquitectura ni estrategia clara de intercambio.

Se recomienda hacer el esfuerzo para de incluir dentro de su arquitectura de servicios tecnológicos los elementos necesarios para realizar el intercambio de información entre las áreas de la entidad y las entidades externas a nivel sectorial y nacional.

El IDEAM como productora de información geográfica deben incorporar los elementos dentro de la arquitectura de servicios tecnológicos para constituirse en nodos de la ICDE (Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales), de tal forma que se asegure el intercambio de información geo-espacial y geo- referenciada.

- Gestión de los servicios tecnológicos – LI.ST.03

El instituto ha definido procedimientos para gestionar la operación y el soporte de los servicios tecnológicos enfatizando los criterios de calidad, seguridad y disponibilidad. En la actualidad se encuentra implementando los procesos que garanticen continuidad completa de los servicios.

Además, los procesos de gestión de la capacidad, la operación y el soporte de los servicios tecnológicos, se realizan con criterios de calidad, seguridad, disponibilidad, continuidad, adaptabilidad y estandarización para satisfacer plenamente este lineamiento.

- Acceso a Servicios en la Nube – LI.ST.04

Actualmente se cuenta con servicio para el portal institucional de contingencia (nube privada del DRP), bus de Oracle (nube pública) y el Correo electrónico Institucional G-Suite de Google (nube pública).  Lo anterior permite atender las necesidades de los grupos de interés y generar ahorros de consumo de energía para satisfacer plenamente este lineamiento.

- Tecnología Verde – LI.ST.16

El manejo de los equipos retirados por obsolescencia lo hace directamente el almacén lo que entra en el comité de bajas (equipos dañados y/u obsoletos), procedimientos  debidamente documentados para su ejecución.

Sin embargo, La entidad implementa un programa de correcta disposición final de los residuos tecnológicos incluyendo las opciones de reutilización a través de otros programas institucionales con los que cuenta el Gobierno nacional.

Operación de Servicios Tecnológicos

Busca estructurar e implementar los procesos de operación, monitoreo y supervisión de los servicios tecnológicos. El análisis de los lineamientos, es el siguiente:

- Continuidad y disponibilidad de los servicios tecnológicos – LI.ST.05.

Se implementó un centro de cómputo alterno en un Datacenter de CenturyLink denominado Colombia XV con certificación Tier III ANSI/TIA-942 ubicado en la ciudad de Bogotá, en el cual el IDEAM ha replicado sus aplicaciones críticas. Para esta implementación se identificaron y analizaron los riesgos (RA), y el análisis de impacto al negocio (BIA). Actualmente se adelanta la construcción de los planes detallados de recuperación por servicio.

El centro de datos alterno garantiza que los Servicios Tecnológicos estén respaldados con sistemas de alimentación eléctrica, mecanismos de refrigeración, soluciones de detección de incendios, sistemas de control de acceso y sistemas de monitoreo de componentes físicos que aseguren la continuidad y disponibilidad del servicio, así como la capacidad de atención y resolución de incidentes, para satisfacer plenamente este lineamiento.

- Alta disponibilidad de los servicios tecnológicos – LI.ST.06

A nivel de infraestructura física del centro de cómputo se cuenta con sistemas redundantes para energía regulada y aire acondicionado.

La infraestructura de soporte a las aplicaciones se apoya en tecnologías de virtualización, servidores tipo Blade, tarjetas de red redundantes, switches de Core con redundancia en fuente y procesamiento, y otras tecnologías orientadas a ofrecer alta disponibilidad. Sin embargo, aún existen puntos únicos de fallo en algunos de los ambientes, en especial los servidores de bases de datos.

- Se recomienda implementar capacidades de alta disponibilidad que incluyan balanceo de carga y redundancia para los servicios tecnológicos que afecten la continuidad del servicio de la institución, las cuales deben ser puestas a prueba periódicamente, para satisfacer plenamente este lineamiento.

- Capacidad de los servicios tecnológicos – LI.ST.07

A través de las herramientas de monitoreo (Zabbix) se garantiza un monitoreo permanente de todos los recursos (cpu, memoria, dd y disponibilidad) alojados  en el centro de datos alterno.

De manera continua se mejora el plan de capacidad y gestión de los servicios del centro de datos alterno.

Soporte de Servicios Tecnológicos

Busca establecer, implementar y gestionar los procesos de soporte y mantenimiento de los servicios tecnológicos. El análisis de los lineamientos, es el siguiente:

- Acuerdos de Nivel de Servicio – LI.ST.08

El catálogo de servicios de la mesa de servicio define claramente los tiempos de atención y de respuesta para los diferentes servicios de TI.

La Tercerización vela cabalmente por el cumplimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) para los Servicios Tecnológicos, lo que permite cumplir totalmente con el presente lineamiento, y la Oficina de Informática supervisa la calidad del servicio prestado.

- Mesa de Servicio – LI.ST.09

El IDEAM cuenta con una mesa de servicio que recibe los requerimientos, los clasifica y prioriza. La mesa es responsable por atender los casos de primer nivel que corresponden al grupo de la mesa de servicios y se hacen los escalamientos correspondientes a los especialistas para los casos de nivel 2.

- Planes de Mantenimiento – LI.ST.10

El IDEAM cuenta con contratos de mantenimiento y soporte para los diferentes componentes de la infraestructura tecnológica. La oficina de Informática con lo anterior ha implementado un plan de mantenimiento preventivo y correctivo sobre toda la infraestructura y servicios tecnológicos, lo que permite cumplir con el presente lineamiento.

Gestión de la Calidad y Seguridad de los Servicios Tecnológicos

Busca la definición y gestión de los controles y mecanismos para alcanzar los niveles requeridos de seguridad y trazabilidad de los servicios tecnológicos. El análisis de los lineamientos, es el siguiente:

- Control de Consumo de los recursos compartidos por Servicios Tecnológicos – Li.ST.11

El IDEAM cuenta con una herramienta de monitoreo Zabbix, en donde se puede hacer registro del estado de la infraestructura crítica de TI: servidores, bases de datos y enlaces de red.

La Oficina de Informática identifica, monitorea y controla el nivel de consumo de los recursos críticos que son compartidos por los Servicios Tecnológicos y administrar su disponibilidad, lo que permite cumplir totalmente con el presente lineamiento.

- Gestión preventiva de los servicios Tecnológicos – LI.ST.12

En la herramienta de monitoreo Zabbix se han configurado alarmas para el control de umbrales y alertas que puedan presentarse en la infraestructura crítica: servidores, bases de datos y enlaces de red.

La Oficina de Informática con lo anterior asegura que la infraestructura soporta los Servicios Tecnológicos de la entidad contando con mecanismos de monitoreo que generan alertas tempranas ligadas a los umbrales de operación que tenga definidos, lo que permite cumplir totalmente con el presente lineamiento.

- Respaldo y recuperación de los servicios tecnológicos – LI.ST.13

El IDEAM cuenta con un sistema de respaldo periódico para la información crítica. Se siguen buenas prácticas en cuanto a manejo de los medios, y se cuenta con una serie de políticas que se aplican a dicho proceso. Actualmente la Oficina de Informática para dar cumplimiento a este lineamiento, ha implementado un proceso periódico de respaldo de la configuración de sus Servicios Tecnológicos, así́ como de la información almacenada en la infraestructura tecnológica. Este proceso se prueba periódicamente lo que permitir la recuperación íntegra de los Servicios Tecnológicos.

- Análisis de vulnerabilidades – LI.ST.14

La Oficina de Informática debe diseñar y ejecutar un proceso para el análisis de vulnerabilidades de la infraestructura tecnológica, a través de un plan de pruebas que permita identificar y tratar los riesgos que puedan afectar los principios de la seguridad de la información y que comprometan la prestación y operación de los servicios críticos de la entidad.

Anualmente desde la oficina de informática se realiza un diagnóstico, identificando las vulnerabilidades en los sistemas de información y servicios de TI, una vez conocidas se define y ejecuta un plan de remediación correspondiente a la criticidad evidenciada.

- Monitoreo de seguridad de Infraestructura tecnológica – LI.ST.15

Se han definido e implementado controles de seguridad relacionados a control de acceso a la red y a los recursos informáticos, creación y gestión de usuarios y claves de usuario, control de acceso físico a zonas críticas como el centro de cómputo.

Sin embargo, no se cuenta con mecanismos automatizados para el seguimiento y validación de la implementación de los controles de seguridad y su efectividad.

- La Oficina de Informática debe implementar controles de seguridad para gestionar los riesgos asociados al acceso, trazabilidad, modificación o pérdida de información que atenten contra la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información.

# GESTION DE INFORMACION

En este apartado se presenta el análisis de la situación actual de la arquitectura de información del IDEAM, es decir, los dominios de información, categorías de información y un análisis respecto a lineamientos dados por MinTic al respecto.

# 5.5.1. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA OFERTA DE INFORMACIÓN

El dominio de información en la Arquitectura de TI de Colombia, permite definir el diseño de los servicios de información, la gestión del ciclo de vida del dato, el análisis de información y el desarrollo de capacidades para el uso estratégico de la misma (Fuente: Marco de Referencia Arquitectura TI de Colombia).

La información es el insumo y producto principal del proceso de negocio en el IDEAM, la organización así lo entiende, por esta razón ha definido una estrategia para la gestión de información y está llevando a cabo iniciativas para mejorar el gobierno del dato, centralizar la información, explotar capacidades analíticas y asegurar la calidad del dato.

Para el periodo 2019-2022 el IDEAM tiene establecido un plan de acción, para la implementación de la estrategia de gobierno digital, en el cual con respecto al dominio de información se evidenciaron los siguientes documentos:

•	La resolución 2367 de 2009 del IDEAM establece las normas para la gestión de datos e información, y se describe el proceso genérico de gestión de datos e información misional.  Es la referencia básica que establece la institución para asegurar un manejo adecuado de la información, con una serie de criterios basados en buenas prácticas y en las necesidades específicas del instituto.

•	El documento E-GI-M002 Plan de Seguridad y Privacidad de la Información define las políticas de seguridad de la información. Este documento establece los requisitos que deben cumplir las personas, las tecnologías y los procesos para asegurar la privacidad y protección de la información en el IDEAM.

•	El documento E-GI-I005 Gestión de Incidentes define el procedimiento para la gestión de incidentes. Este documento describe el proceso que permite manejar los incidentes exclusivamente de seguridad de la información a través de un procedimiento que incluye la preparación para la gestión del incidente, detección y análisis, contención, erradicación y recuperación y actividades post-incidente.

•	Otros documentos definen las políticas para análisis y tratamiento de riesgos, plan de recuperación de desastres, estrategia de continuidad del negocio y plan de capacitación de seguridad de la información.

En este aspecto el IDEAM plantea realizar un trabajo articulado entre el Grupo SIA del Instituto y profesionales técnicos que realicen el análisis, diseño y desarrollo de los nuevos servicios o mejoras a los existentes. El Grupo SIA surtirá las funciones que en Marco de arquitectura empresarial se denomina “Grupo de proyectos estratégicos de TI” conformado por profesionales de las subdirecciones del IDEAM, encargado de formalizar estándares y lineamientos para el diseño y mejoramiento de sistemas de información, seguimiento a la implementación de dichos estándares, ejecución de proyectos que aplican esos estándares y analizar cómo se van a operar los servicios y quienes serán los responsables. Así mismo cuando se requieran cambios, éste grupo debe evaluarlos, priorizarlos y desarrollarlos. Para ello, se apoyará en un Grupo de profesionales informáticos, encargados de realizar la implementación de software.

# 5.5.2. ALMACENAMIENTO, CONSOLIDACIÓN Y EL PROCESAMIENTO DE LOS DATOS

Adicionalmente, son importantes las siguientes iniciativas para la gestión de información:

•	Levantamiento del inventario de activos de información (documento E-GI-F001 ACTIVOS DE INFORMACION TOTAL), en cumplimiento del Ley 1712 de 2014 Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional. Articulo 13 Registros de Activos de Información.

•	Creación de un repositorio utilizando modelos analíticos el cual se encuentra en desarrollo en la Subdirección de Ecosistemas, Sistemas de monitoreo de Bosque y Carbono, con un avance de la meta para 2017 del 100%. Incluye como áreas temáticas el monitoreo de ecosistemas (bosques, coberturas de la tierra, minería), riesgos (inundaciones), biodiversidad, cambio climático (entre otros).

•	La Oficina de Informática ha llevado a cabo el levantamiento de información que reunió los requerimientos de varias áreas misionales en los que se fundamentó la implementación del sistema de información de hidrología y meteorología DHIME que integra funciones operativas y analíticas, así como, centraliza el almacenamiento de información para la organización.

Con las iniciativas anteriores y la definición e implementación a la fecha por parte del IDEAM del prototipo funcional de un repositorio único de datos que permite a los diferentes tipos de usuarios, la extracción y/o consulta de los datos, los cuales son accedidos a través de herramientas de software libre diseñadas para el seguimiento, análisis, presentación y publicación de información según sus ciclos de vida y de acuerdo con los diversos públicos o audiencias, con seguridad se logrará superar barreras evidenciadas como la gran variedad de sistemas de información que sirven a propósitos individuales en los procesos de cada área, el uso predominante de Excel como herramienta para consolidar, analizar, archivar y distribuir datos entre las diferentes dependencias, y otros procesos manuales que hacen dispendiosa y demorada la validación de datos ocasionando retrasos en tiempos como por ejemplo para la agregación a intervalos diario, mensual y horario, de los datos meteorológicos recibidos de las estaciones, lograr óptima disponibilidad, oportunidad, calidad y seguridad de los datos e información generada a partir de estos, así como agilizar los procesos de depuración, validación, análisis  y transformación del dato posibilitando una adecuada toma de decisiones por los usuarios interesados mediante el cumplimiento de criterios como oportunidad, confiabilidad, completitud, pertinencia y utilidad.

Análisis con Respecto a Lineamientos MinTic - Dominio Información

TIC para Gestión comprende la planeación y gestión tecnológica, la mejora de procesos internos y el intercambio de información. Igualmente, la gestión y aprovechamiento de la información para el análisis, toma de decisiones y el mejoramiento permanente, con un enfoque integral para una respuesta articulada de gobierno y hacer más eficaz la gestión administrativa de Gobierno. En el Logro Información busca aportar valor estratégico a la toma de decisiones a partir de la gestión de la información como un producto y servicio de calidad en cumplimiento de premisas tales como: Información desde la fuente única, Información de calidad, Información como bien público, Información en tiempo real e Información como servicio.

Este capítulo realiza un análisis de cumplimiento de la arquitectura empresarial del IDEAM con respecto a cada uno de los lineamientos de Gobierno digital para el componente TIC para Gestión Logro Información fundamentada en el ciclo de vida de la información, que desarrolla los siguientes procesos: Definición de información, Recolección, Validación, Consolidación de información para el análisis y Publicación de información.

Planeación y Gobierno de Componentes de Información

Busca incorporar un esquema de gestión de los componentes de información en las entidades. El análisis de los Lineamientos, es el siguiente:

- Responsabilidad y Gestión de los Componentes de Información - LI.INF.01

El IDEAM mediante su resolución 2367 de 2009 establece las normas para la gestión de datos e información, la cual se encuentra orientada hacia riesgos de seguridad de los datos, no se evidencia el desarrollo de las normas para los siguientes temas:

-	Designación de responsables de gestión de información

-	Gobierno de la información

-	Calidad de la información

-	Gestión de ciclo de vida de la información

-	Caracterización de la información

-	Intercambio de información

-	Gestión de datos maestros y fuentes unificadas

-	Trazabilidad de la información

Con respecto a los siguientes puntos, dará cumplimiento con el resultado de este proyecto de arquitectura empresarial.

-	Estado actual de la gestión de información con respecto a los lineamientos del Marco de referencia de arquitectura empresarial para la gestión de TI

-	Necesidades de negocio relacionadas con la gestión de información

-	Portafolio de negocio a emprender para dar respuesta a las necesidades del negocio.

-	 Mapa de ruta con los hitos principales requeridos.

Sin embargo, actualmente la Oficina de Informática es quien define las directrices y lidera la gestión de los Componentes de Información durante su ciclo de vida. Así mismo, trabaja conjuntamente con las demás áreas para establecer acuerdos que garanticen la calidad de la Información desde su generación, recolección, procesamiento y publicación definitiva para el consumo de los interesados. Como se expuso anteriormente, la Oficina de Informática realizó el ejercicio para su reestructuración y reorganización funcional, lo que le posibilita en el corto plazo establecer el área de gestión de la información que permitirá satisfacer el presente lineamiento.

- Plan de calidad de los Componentes de información. - LI.INF.02: Datos, información, servicios de información y flujos de información.

No se evidencia un plan de calidad de los Componentes de información que incluya etapas de aseguramiento, control e inspección, medición de indicadores de calidad, actividades preventivas, correctivas y de mejoramiento continuo de la calidad de los Componentes de información mediante el reporte de hallazgos e indicadores de calidad de los datos.

Para cerrar la brecha de no cumplimiento la oficina de Informática establecerá en el corto plazo el área de gestión de la información que permitirá satisfacer el presente lineamiento.

- Gobierno de la Arquitectura de los Componentes de información – LI.INF.03

No se evidencia procesos para definir, implementar y gobernar la Arquitectura de los Componentes de información, estableciendo métricas e indicadores de seguimiento, gestión y evolución de la Arquitectura de Componentes de información. Lo anterior se comprueba en la no implementación de artefactos tales como:

-	Documento de identificación de datos maestros

-	Documento de análisis de datos maestros

-	Documento de perfilamiento de datos maestros

-	Documento de gobernabilidad de la información.

-	Mapas de información

-	Documento de Ciclo de vida del dato

Para cerrar la brecha de no cumplimiento la oficina de Informática establecerá en el corto plazo el área de gestión de la información que permitirá satisfacer el presente lineamiento.

- Gestión de documentos electrónicos. – LI.INF.04

La Oficina de Informática contempla el ciclo de vida de la gestión documental en la Arquitectura de Componentes de información, esto se evidencia en la existencia de los documentos con la política de manejo de documentos electrónicos, incluyendo el ciclo de vida de la gestión documental al interior de la entidad.  Estos documentos se encuentran disponibles en el mapa de procesos, subproceso de apoyo Gestión Documental.

Para el logro de lo anterior se ha implementado el Sistema de Gestión Documental – SGD Orfeo, el cual se ajusta conceptualmente a los principios archivísticos, permitiendo incorporar la gestión de documentos a todos los procesos del IDEAM, automatizándolos con importantes ahorros en tiempo, recursos y costos (papel y tintas), y permitiendo realizar un adecuado control de los documentos desde su producción, recepción, distribución, hasta su disposición final, con lo cual se cumple con los objetivos de un Programa de Gestión Documental.

- Definición y caracterización de la información georeferenciada. - LI.INF.05

Desde el 2007 el IDEAM viene realizando esfuerzos por construir e implementar políticas, normas y lineamientos en gestión de datos e información geográfica misional, con el fin de garantizar su calidad y aptitud para su uso por parte de los usuarios internos y externos, estos esfuerzos se consolidaron en el 2009 con la expedición de la Resolución 2367, Por medio de la cual se establecen las normas de gestión de datos e información del IDEAM y se adopta el proceso genérico de gestión de información misional.

Así mismo, desde el año 1999 , el IDEAM ha venido acompañando el proceso de definición de documentos normativos en el marco del CTN28, logrando que los siguientes documentos ya se encuentren en edición y publicación: Referenciación Espacial por Coordenadas, Metadatos Geográficos, Evaluación de calidad, procesos y medidas, Método para Catalogación de objetos geográficos, Especificaciones técnicas de productos geográficos, conceptos básicos de la calidad de los datos, precisión de datos espaciales, precisión de  redes geodésicas; Y otros en aprobación como son; terminología, referencia espacial basada en identificadores geográficos, esquema temporal, interfaz de servidor web de mapas WMS.

Desde el año 2010 se vienen implementado los siguientes estándares, que fueron actualizados en el 2015:

-	Especificación técnica ISO 19131

-	Catálogo de Objetos ISO 19110

-	Calidad de los datos ISO 19157

-	Representación gráfica ISO 19117

-	Metadatos ISO 19115 e ISO 19139

La información geográfica del IDEAM se publica en el Geo portal institucional:

http://www.ideam.gov.co/geoportal, en donde se encuentran los cuatro componentes a saber: El Visor institucional, el gestor de metadatos, la galería de mapas y los geoservicios institucionales.

Así mismo el portal geográfico Nacional consume los servicios wms, wfs y wcs dispuestos por el IDEAM de la información que genera. Por lo anterior la información del IDEAM está disponible en el Portal Geográfico Nacional.

Diseño de los Componentes de Información

Busca la adecuada caracterización y estructuración de los componentes de información

- Lenguaje Común de Intercambio de Componentes de información. - LI.INF.06

Si bien el IDEAM se encuentra expectante para iniciar el uso de un Lenguaje Común para el Intercambio de información con otras instituciones pertenecientes al sector ambiental, se ha preocupado por disponer su información dándole un valor agregado en cuanto a que la misma sea de fácil comprensión e interpretación para los interesados; para ello ha dispuesto lo contemplado en la política digital para disponer este activo a la comunidad que la solicite. Sin embargo, para cerrar esta brecha espera recibir las directrices del MADS como coordinador del sector ambiental, el cual debe dar los lineamientos en materia de implementar un lenguaje común que incorpore las definiciones requeridas a nivel institucional o sectorial, para que la información generada por las entidades pertenecientes al sector ambiental puedan utilizarla y esté disponible en el Portal de Lenguaje Común de Intercambio de Información del Estado colombiano.

- Directorio de servicios de Componentes de información. - LI.INF.07

El catálogo de componentes de información (datos, información, servicios de información y flujos de información), representa el punto de partida para la construcción de la arquitectura de información y la base para iniciar procesos de calidad de información de la entidad e interoperabilidad entre entidades. La entidad debe conocer que componentes de información posee y cuáles son sus características con el fin de proyectar nuevos servicios de información, identificar fuentes únicas de información, oportunidades de mejora en seguridad y calidad de los datos e información, identificar datos maestros, datos abiertos, definir controles y mejorar el nivel de acceso a la información y demás actividades propias de la gestión de información.

Acorde a lo anterior se evidencia la existencia del inventario de activos de información de conformidad con la Ley 1712 de 2014, articulo 37, actualmente se actualizan los atributos ‘Tipo de Documental’, ‘Medio físico’ y ‘Medio electrónico’ en que está disponible y se les asigna el valor correcto.

También se evidencia que los documentos de uso interno no tienen un inventario de activos. Por ejemplo, el ‘Informe Formato de Registro Ordenado para la Gestión de PQRS-A-AC-F003’ del área Atención al Ciudadano, por nombrar solo uno.

El IDEAM actualmente se encuentra en el análisis de habilitar y mantener actualizado un directorio de los Componentes de Información, además de definir el nivel de acceso de este directorio teniendo en cuenta la normatividad asociada.

Sin embargo, para que el IDEAM de por cerrada esta brecha necesita que el MADS dé inicio e informe sobre las directrices para que este directorio sea consolidado y haga parte del directorio de servicios de Componentes de Información sectorial, con el fin de promover y facilitar el consumo, re-uso, ubicación y entendimiento, de los Componentes de Información.

Atendiendo la directriz de este lineamiento el instituto ha dado el primer paso esforzándose para consolidar en un repositorio único la información de tal manera que la misma satisfaga las necesidades de los interesados; a continuación, se describe en detalle la arquitectura del prototipo que la Oficina de Informática pretende implementar en producción a mediano plazo.

Modelo Conceptual de la Arquitectura para Servicios Climáticos

Para el armado de la arquitectura de datos y con el objetivo de brindar un contexto adecuado, se tomó como referencia el trabajo que actualmente realiza la NASA en torno a la prestación de servicios climáticos, ellos tradicionalmente usaban herramientas convencionales para almacenar sus datos pero debido a los avances tecnológicos significativos en términos de datos con Velocidad, Variedad, Volumen y Veracidad que han desarrollado las empresas de Internet hoy día, y debido a situaciones relacionadas con el cambio climático además de las limitantes relacionadas con los costos de mantener tecnologías propietarias, muchas veces insuficientes, los llevaron a avanzar en un modelo como el que se muestra en la Figura 5:

Gráfica No. 11 Modelo de servicios climáticos llevado a cabo por la NASA.

https://www.nas.nasa.gov/SC14/demos/demo30.html

Como se observa el modelo de servicios esta desglosado por capas, de las cuales la más interna es el núcleo donde están los datos, los niveles superiores son capas de computo, servicios de datos, analíticos y finalmente el conocimiento que es que entrega la disponibilidad de los datos desde las capas inferiores, lo que como resultado genera un circulo virtuoso de innovación por disponibilidad y procesamiento de datos en lo referente a ciencias de la tierra.

Tomando como referencia el anterior modelo se avanzó en la apropiación y adopción de un modelo similar, no en las mismas proporciones, pero si adoptando el concepto de capas de servicios para la prestación de servicios climáticos, el cual se describe en la Figura 6:

Gráfica No. 12 Modelo de Servicios Climáticos para el IDEAM

El modelo descrito en la figura es un poco más simple pero es la espina dorsal de la arquitectura  de datos que se describirá más adelante, por cuanto cada una de las capas descritas aquí tiene una funcionalidad particular y resuelve la problemática de gobierno de los datos por destinar una capa exclusiva solo para preservar y disponer de los datos sin tener que acceder a aplicaciones de terceras partes, las cuales se pueden ver seriamente comprometidas en caso de tener que acceder a los datos que en ellos se almacenan para labores de explotación y publicación de datos entre otras situaciones.

Adicionalmente se encuentra muy pertinente la implementación por capas de servicio utilizando tecnologías de última generación las cuales permiten escalar horizontalmente los componentes de la misma en caso de un eventual incremento en la demanda de datos, procesamiento o consumo de datos, además de la tolerancia a fallos y procesamiento distribuido.

La implementación por capas en un modelo ya integrado permite que las capas superiores se comuniquen con las capas inferiores a través de flujos de datos permitiendo total flexibilidad en la selección de herramientas en las capas de Aplicaciones, Analíticos y Open Data.

Capa de Aplicaciones

Ubicados en la capa de Aplicaciones, los proyectos en curso de IDEAM orientados a la implementación de herramientas tecnológicas tales como el Software Aquarius y SMS-SCADA para las funcionalidades de Validación de Datos y Gestión-Operación de la red respectivamente, deben  ubicarse en esta capa bajo un flujo de entrada, procesamiento y salida donde la entrada es suministrada por una ingesta de datos de estaciones, el procesamiento es realizado por la herramienta y la salida una vez esté completa irá al Data Store con fines de consolidación y disponibilidad para procesamiento y publicación como se muestra en la Figura 7:

Gráfica No. 13 Capa de Aplicaciones del Modelo de Servicios Climáticos de IDEAM

Todas y cada una de las aplicaciones cumple con una funcionalidad de negocio en particular y la entidad debe velar porque esto se cumpla estrictamente, esto es, el dato coleccionado por cada uno de estos no debe ser utilizado dentro de sus bases de datos respectivas para fines de explotación, para eso es necesario que a través de flujos implementados previamente las salidas de las aplicaciones se dirijan al repositorio para su preservación y explotación.

Capa de Analíticos

Para la capa de Analíticos y la consecuente generación de conocimiento, queda a elección de la entidad con que herramienta quiere explotar sus datos, algunas de las herramientas de código abierto son capaces de acceder a la capa de datos como se muestra en la Figura 8:

Gráfica No. 14 Capa de Analíticos del Modelo de Servicios Climáticos de IDEAM

Una de las características principales de esta capa de analíticos es que está abierta para poder acceder a los datos para diferentes fines:

- Creación de Nuevos Productos

- Consulta de Datos para cumplir con requerimientos de ciudadanos desde la Entidad

- Construcción de visualizaciones propias para monitoreo de situaciones climáticas consideradas críticas.

- Realizar Análisis de datos para crear contexto accediendo a datos de diferentes fuentes que se encuentren ya consolidados y dispuestos para su consumo.

Este último punto es el que permite que al tener acceso a un solo repositorio se puedan mezclar datos y generar conocimiento de utilidad tanto para la entidad como para la sociedad en lo referente al tema climático.

El conocimiento generado al interior de la entidad también puede ser puesto de vuelta en el repositorio como insumo que pueda llegar a ser aprovechado por otras áreas temáticas generando un ciclo de datos donde los resultados generados también están disponibles.

Capa de Datos (Data Store)

La capa de datos es el sitio donde reposan los datos listos para ser consumidos por las capas superiores, no necesariamente el Data Store hace referencia a producto en particular, puede ser incluso posible integrar los datos que reposan en diferentes productos a través de un producto integrador, eliminando la necesidad de realizar procesos de extracción, transformación y carga desde la fuente de preservación hacia la herramienta de consulta, el modelo de Data Store  a utilizar será como el que se muestra en la Figura 9:

Gráfica No. 15 Capa de Datos del Modelo de Servicios Climáticos de IDEAM

Desde el punto de vista tecnológico, el Big Data puede verse como un conjunto de herramientas que están destinadas a cubrir o solucionar casos de uso particulares. Ejemplo: no es lo mismo el dato instantáneo de las estaciones y que debe estar dispuesto una vez llega que preservar históricamente altos volúmenes de datos de radar, lo que hace necesario que cada caso de uso sea tratado con una solución tecnológica distinta, es parte del ejercicio de integración poder acceder a varias fuentes de datos para los distintos usos que se le va a dar a los mismos.

Finalmente, la premisa es no acceder directamente a las fuentes, debido a las limitaciones funcionales de las herramientas que permiten almacenar los datos, bajo un nuevo paradigma tecnológico cada herramienta cumple una única función y no debe llevarse a implementar servicios con acceso directo a ellas o que los usuarios quieran acceder directamente a estas tal y como se hacía en el modelo tecnológico tradicional.

Capa de APIs (Open Data)

La capa de APIs está pensada para cubrir los requerimientos relacionados con publicación de datos habiendo cumplido previamente criterios de consolidación, análisis de los datos y disponibilidad esta capa más externa es la que permitir que entidades externas puedan consumir datos producidos por la entidad teniendo controles de identificación de usuarios y cantidad de consumos durante un periodo de tiempo lo que entregará conocimiento acerca del uso de los datos por parte de estas, como se muestra en la Figura 10:

Gráfica No. 16 Capa de APIs (Open Data) del Modelo de Servicios Climáticos de IDEAM

Producto del flujo de los datos y generación de conocimiento, será posible dejar disponibles los datos de forma organizada para ser consumidos por las diferentes comunidades.

- Publicación de los servicios de intercambio de Componentes de información. - LI.INF.08

Publicar los servicios de intercambio de información a través de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado colombiano.

No se evidencia el mapa de intercambio de información que contiene información de los datos intercambiados con otras entidades.

Para atender este lineamiento el IDEAM ha realizado publicación y actualizado información en la página de datos abiertos del estado Colombiano www.datos.gov.co. Sin embargo, por limitaciones de la plataforma no se ha podido subir toda la información geográfica del instituto de acuerdo a lo enviado en el correo relacionado con el tema de datos abierto e interoperabilidad. Entre la información publicada en la página de datos abiertos de Colombia: https://www.datos.gov.co/, se destaca la siguiente:

- Distribución de la Evapotranspiración Potencial Total Media Anual periodo 1981-2010

- Precipitación Media Total Anual Promedio Multianual durante el periodo 1981-2010

- Alertas asociadas a fenómenos por eventos Hidrometeorológicos

- Pronóstico del tiempo

- Clasificación Climática Caldas - Lang 2012

- Distribución de la Temperatura Media Anual Promedio Multianual durante el periodo 1981-2010

- Zonificación Hidrográfica 2013

- Clasificación Climática de Lang 2012

Además, se actualizó la siguiente información:

- Inmisiones - Datos de contaminantes y climatológicos 2014

- Inmisiones - Datos de contaminantes y climatológicos 2015

- Inmisiones - Datos de contaminantes y climatológicos 2016

- Catálogo Nacional de Estaciones del IDEAM

Gráfica No.17  Portal de datos Abiertos con información publicada por el IDEAM

- Canales de acceso a los Componentes de información. - LI.INF.09

Aunque se evidencia un inventario de componentes de información, el IDEAM actualmente adelanta el estudio y análisis de:

- Información para categorizarla y caracterizar sus usuarios.

- Disposición de infraestructura tecnológica para garantizar los mecanismos que permitan el acceso a todos los servicios de información por parte de los diferentes grupos de interés, contemplando características de accesibilidad, seguridad y usabilidad.

-Implementación de los atributos siguientes en el inventario de componentes de información:

  - Grupo de interés que consume la información

  - Canal de acceso (en todos los componentes de información)

  - Características del canal

Análisis y aprovechamiento de los Componentes de Información

Busca orientar y estructurar procesos de análisis y toma de decisiones a partir de los componentes de información

- Mecanismos para el uso de los Componentes de información. - LI.INF.10

Para dar el impulso al uso de información de calidad a través de mecanismos sencillos, confiables y seguros, que impulsen el entendimiento, análisis y aprovechamiento de la información por parte de los grupos de interés, El IDEAM pretende implementar en producción el Modelo Conceptual de la Arquitectura para Servicios Climáticos con el cual se lograrán procesos de centralización, integración, aseguramiento de la calidad del dato y preparación de la información con fines analíticos, como se expuso anteriormente en el lineamiento “Directorio de servicios de Componentes de información. - LI.INF.07”. Además, se han implementado otros canales para la publicación de la información como el Portal institucional, portal SIAC, SIRH, el Bus de servicios, DHIME para usuarios internos, entre otros.

- Acuerdos de Intercambio de información. - LI.INF.11

El IDEAM pretende establecer los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) con las dependencias y/o instituciones para el intercambio de la información de calidad, que contemple las características de oportunidad, disponibilidad y seguridad que requieran los Componentes de información.

- Fuentes unificadas de información. - LI.INF.12

El IDEAM con la implementación del Modelo Conceptual de la Arquitectura para Servicios Climáticos garantizará la consolidación de fuentes únicas de información, para que el acceso sea oportuno, relevante, confiable, completo, veraz y comparable.

Gestión de la calidad y seguridad de los Componentes de Información

Busca la definición y gestión de los controles y mecanismos para alcanzar los niveles requeridos de seguridad, privacidad y trazabilidad de los componentes de información.

- Hallazgos en el acceso a los Componentes de información. - LI.INF.13

El IDEAM genera mecanismos que permiten a los consumidores de los Componentes de información, el reporte de hallazgos encontradas durante el uso de los servicios de información, actualmente tiene implementada una herramienta de gestión de TI, la cual permite solicitar y atender los requerimientos, incidentes y/o problemas reportados por los funcionarios. Los ciudadanos al evidenciar una anomalía en los servicios de información prestados por el IDEAM, pueden reportar sus hallazgos e inconformidades encontradas durante el uso de servicios de información, por medio de la página institucional, en el enlace participación ciudadana y diligenciar el formato PQRS o también pueden dirigirse personalmente a la sede principal y poner su PQRS.

Finalmente, en la actualidad se cuenta con un Plan de pruebas para los productos, SGI, formatos AGIF-15,20,21,22. Se implementarán procedimientos para el manejo de hallazgos de calidad de datos, y procedimientos para el registro de estos hallazgos en la mesa de ayuda.

- Protección y privacidad de Componentes de información. - LI.INF.14

La Oficina de Informática ha establecido sus políticas de seguridad de información y así mismo el manual de roles y responsabilidades de seguridad de la información publicadas en el SGI del IDEAM.

- Auditoría y trazabilidad de Componentes de información. - LI.INF.15

Para dar cumplimento total a este lineamiento el instituto desea en el mediano plazo adquirir una herramienta de auditoría, la cual permita realizar trazabilidad y auditoría sobre las acciones de la creación, modificación y borrado de los componentes de información. Estos mecanismos serán considerados en el proceso de gestión de los Componentes de información, así como que, los Sistemas de información implementen los criterios de trazabilidad y auditoría definidos. Este objetivo a mediano plazo será tratado e implementado por el área de Gestión de la Información que el IDEAM deberá crear. Como complemento a lo anterior, se evidencia la existencia de un plan de seguridad de la información, cuyo capítulo 13 trata sobre la auditoria de los sistemas de información.

# GOBIERNO DE TI

Para realizar el diagnóstico se abordaron los siguientes elementos que se constituyen como facilitadores de gobierno de TI:

•	Estructura organizacional de la Oficina de Sistemas de Información

•	Funciones de TI

•	Procesos de TI

•	Indicadores de gestión del área

•	Lineamientos del MinTic de respecto al dominio de Gobierno de TI.

Análisis con Respecto a Lineamientos MinTic - Dominio Gobierno de TI

El IDEAM ha establecido un esquema de gobierno que brinde orientación en la toma de decisiones de TI, articulado con la estrategia y las operaciones, vigilando el desempeño de TI y permitiendo alinear la gestión de TI con el modelo integrado de gestión de la Entidad.

Cumplimiento y alineación

Busca la entrega de valor de las iniciativas y/o proyectos de TI que han sido previamente definidos por la Estrategia de TI, así como asegurar el cumplimiento de la regulación y políticas de TI, por parte de los servidores públicos de la institución. El instituto ha definido la contribución de TI a sus procesos que hacen parte del modelo integrado de gestión.

Este aspecto plantea los siguientes lineamientos:

Alineación del gobierno de TI LI.GO.01

Actualmente se realizan reuniones periódicas y/o por demanda entre la oficina de Informática y las diferentes áreas misionales del IDEAM con el objetivo de alinear y priorizar los requerimientos tecnológicos de la Entidad en armonía con los planes Institucionales, normatividad vigente y el modelo de gestión de la entidad. Estos espacios son promovimos a nivel estratégicos y táctico.

La oficina de Informática se esfuerza comprendiendo los lineamientos del Gobierno Digital para que los procesos propendan por la alineación de las iniciativas estratégicas de la Entidad con la Misión e iniciativas de dicha dependencia.

Apoyo de TI a los procesos - LI.GO.02

Aunque la Oficina de Informática presenta un balance de alta favorabilidad en el proceso de apoyo a los procesos de la entidad en cuanto a la cobertura, soporte, información generada y atención de los sistemas de información que soportan los diferentes procesos que se tienen a cargo, la Oficina de Informática continúa esforzándose para conocer y comprender mejor los procesos del IDEAM y construir soluciones tecnológicas integradas o articuladas alineadas con los mismos para buscar una mayor eficiencia y oportunidad a nivel Institucional y Sectorial, lo que le permite situarse en el nivel estratégico de la institución como lo exige el Gobierno Digital en sus lineamientos.

En el portafolio de proyectos sugerido, se ha programado el proyecto que propende por la racionalización de aplicaciones y sistemas de información, y se tiene como objetivo establecer el desarrollo y mantenimiento continuo de la Arquitectura de Aplicaciones a partir de las iniciativas y/o proyectos definidos por el comité de Arquitectura Empresarial una vez se implemente esta función en la entidad, para lograr aumentar el nivel de cubrimiento sobre los procesos misionales del Instituto.

Conformidad - LI.GO.03

La Oficina de Informática ha dispuesto una serie de canales de atención para los requerimientos expresados por las demás áreas y el servicio a las mismas, lo que permite dar un cumplimiento satisfactorio de los compromisos pactados entre la Oficina de Informática y las diferentes dependencias de la Entidad, existen mecanismos de evaluación de la satisfacción sobre la resolución de incidencias y requerimientos de servicio en general, sin embargo, la Oficina de Informática trata continuamente de conocer a profundidad los procesos misionales de la Entidad y el Sector que le  permita desarrollar soluciones tecnológicas Integrales con mayor impacto Institucional.

La oficina de Informática pretende a mediano plazo estructurar y/o alinear la participación del equipo de Tecnología en los planes de capacitación periódicos de la entidad, con el objetivo de reforzar, mantener, profundizar y evaluar el conocimiento implícito de los procesos misionales del Instituto, adicionalmente pretende realizar revisiones periódicas a los informes de auditoría y control Institucional con el objetivo de identificar oportunidades de mejora y posteriormente plantear acciones que permitan cerrar brechas en los procesos misionales a partir de las TIC.

Esquema de Gobierno de TI

Definir y estructura instancias de relacionamiento y modelo organizacional, para realizar la mejora continua de la gestión de TI. Incluye procesos y calidad de TI, relaciones y toma de decisiones, recursos y capacidades de TI, gestión del talento de TI y gestión de las compras de TI. La institución cuenta con un esquema de gobierno de TI -políticas procesos, indicadores, instancias de decisión, roles y responsabilidades.

Este aspecto plantea los siguientes lineamientos con base en el diagnóstico realizado en el marco de la consultoría del contrato No. 269 de 2016:

Cadena de Valor de TI - LI.GO.04

Con base en las sugerencias dadas en la consultoría para el cambio del contexto actual de la manera de operar y gestionar de la oficina de Informática, se ha dado inicio a la implementación gradual de un proyecto enfocado en la gestión enmarcada sobre las buenas prácticas que incluya una cadena de valor que contenga los procesos estratégicos, misionales y de apoyo que soporten la gestión de la dependencia. El objetivo de este proyecto es preparar al IDEAM en la adopción de la Arquitectura Empresarial propuesta inicialmente sobre el proceso de Gestión de Tecnología para identificar elementos como la cadena de valor de TI entre otros relevantes para el direccionamiento de las TI del IDEAM. Lo anterior permitirá dar cumplimiento totalmente al presente lineamiento.

El cumplimiento de lo anterior se dará cuando la Oficina de Informática ya establecida en el nivel estratégico de la entidad como Oficina de TI implemente el macro-proceso de gestión de TI, según los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la institución, teniendo en cuenta el Modelo de gestión estratégica de TI.

Capacidades y recursos de TI - LI.GO.05

El proyecto en curso de Arquitectura Empresarial enfocado en el proceso de Gestión de Tecnologías de Información permitió realizar la revisión de la matriz de recursos actual y establecer las capacidades de TI relacionadas a los recursos humanos necesarios para cumplir los objetivos estratégicos de TI dentro marco de buenas prácticas, en línea con las metas del IDEAM y lineamientos del MinTIC.

Lo anterior permitió que las prácticas enfocadas en la gestión de recursos técnicos se definieran y documentaran formalmente en procesos y enfoques de gestión de los recursos de TI los cuales se han publicado en el portal del SGI, lo que permite formalizar la administración de las capacidades tecnológicas para determinar las demandas de inversión necesaria para atender los requerimientos de TI de la Entidad.

Optimización de las compras de TI - LI.GO.06

Actualmente la compra de activos y/o servicios de tecnología son gestionadas por la Oficina de Informática con base en el proceso de Adquisición de Bienes y Servicios incluido en el sistema de gestión integral (SGI) de la entidad, adicionalmente sigue lineamientos en cuanto a la política de compras establecidas por el gobierno nacional “Colombia Compra Eficiente” con el objetivo de optimizar el proceso de adquisiciones, mejorar los costos de adquisición y finalmente adquirir activos tecnológicos adecuados a la necesidad de la Entidad garantizando calidad en los productos o servicios, garantía, respaldo y soporte de los proveedores seleccionados.

Criterios de adopción y de compra de TI - LI.GO.07

Al término de la vigencia 2017 la Oficina de Informática cuenta con el procedimiento “Adquisición de Bienes y Servicios Informáticos” para atender los requerimientos tecnológicos de la Entidad. Si bien durante el proceso de compras se tienen en cuenta lineamientos y políticas generales de la Oficina y la entidad para realizar la compra o adquisición de activos de tecnología se proyecta implementar:

-Procesos, procedimientos o métodos para gestionar costos que permitan identificar el costo total de propiedad de las inversiones que incorpore costo de los bienes y servicios, costos de operación, el mantenimiento, el licenciamiento, el soporte y otros costos para la puesta en funcionamiento de los bienes y servicios de TI por adquirir, para ello se evaluará la definición de políticas que permitan soportar las decisiones de compra y/o arrendamiento de activos o servicios tecnológicos, así como tener en cuenta las métricas que faciliten el control del costo total de propiedad, como un criterio más a tener en cuenta para tomar la decisión entre comprar y/o arrendar.

Retorno de la inversión de TI - LI.GO.08

La Oficina de Informática cuenta con el procedimiento “Gestión de Proyectos de Sistemas de Información” para atender los proyectos y/o requerimientos tecnológicos aprobados por la entidad, que permite:

-Procesos, procedimientos y/o métodos formales que soporten un “Caso de Negocio” y propendan por la evaluación y viabilidad de implementación de proyectos de TI.

-Estructurar un caso de negocio para cada proyecto, con el fin de asegurar que los recursos públicos se utilicen para contribuir al logro de beneficios e impactos concretos de la institución y establecer el retorno de la inversión.

La satisfacción de este lineamiento depende de la implementación definitiva de la función de Arquitectura Empresarial del IDEAM (Definición de la Arquitectura Empresarial - LI.ES.02) y de la Oficina de Gestión de Proyectos (Gestión de proyectos de TI - LI.GO.10, Indicadores de gestión de los proyectos de TI - LI.GO.11), para que ejecute las buenas prácticas para la Gestión de Proyectos de acuerdo a las buenas practicas del mercado. La implementación de estas funciones permitirá a la Oficina TIC evaluar y alinear el portafolio de proyectos resultante del ejercicio de Arquitectura con las iniciativas y estrategias Institucionales y de esta forma medir y asegurar un adecuado retorno de inversión para el instituto.

Gestión Integral de Proyectos de TI

Busca la adecuada gestión de programas y proyectos asociados a TI. Incluye el direccionamiento de proyectos de TI y el seguimiento y evaluación de los mismos. La institución identifica y aplica buenas prácticas para la gerencia de proyectos TI.

Este aspecto plantea los siguientes lineamientos:

Liderazgo de proyectos de TI - LI.GO.09`

La Oficina de Informática cuenta con el procedimiento “Gestión de Proyectos de Sistemas de Información” para atender los proyectos y/o requerimientos tecnológicos aprobados por la Entidad, sin embargo, hay oportunidad de estructurar un proceso formal de Gestión de Proyectos integral como lo describen los dos (2) siguientes lineamientos que permita aprovechar las buenas prácticas internacionales en gestión de proyectos para beneficio de la Oficina y la entidad. Por otra parte, no existen lineamientos, métodos ni prácticas para el desarrollo de Arquitectura Empresarial de forma cíclica de manera que la gestión de las TI pueda ser auto eficiente en beneficio de la entidad; para ello es importante satisfacer el lineamiento “Definición de la Arquitectura Empresarial - LI.ES.02”, sin embargo, se resalta el desarrollo del proyecto realizado en la ejecución de la consultoría del contrato No. 269 de 2016 que procura las bases estructurales de gestión de la Arquitectura Empresarial, gobierno y gestión de las TI de acuerdo a las buenas practicas del mercado y en armonía con el MINTIC, normatividad vigente y lineamientos institucionales.

Gestión de proyecto de TI - LI.GO.10 e Indicadores de gestión de proyectos de TI - LI.GO.11

La Oficina de Informática cuenta con el procedimiento “Gestión de Proyectos de Sistemas de Información” para atender los proyectos y/o requerimientos tecnológicos aprobados por la Entidad, así como realizar seguimiento periódico, medir la gestión y avance a los proyectos estratégicos de TI que aportan a los objetivos Institucionales, sin embargo, es necesario llevar la Gestión de Proyectos a un nivel de madurez mayor en la Entidad, al no existir procesos o métodos formales que propendan por la gestión adecuada de proyectos de TI o proyectos de otras áreas con componentes tecnológicos, no es posible garantizar la adecuada gestión, control y medición de los mismos incluyendo elementos necesarios conforme a la metodología internacional de gestión de proyectos del PMI y necesidades del IDEAM. En su lugar, existen líderes de proyectos de TI facultados para direccionar la ejecución del portafolio de proyectos aprobado, con prácticas informales que evidentemente tienen oportunidad de mejora que redundarán en la optimización de recursos, es decir, asegurar los beneficios en función del tiempo planeado,  a un costo razonable y con la calidad esperada en los productos resultantes de los proyectos.

Gestión de la Operación de TI

Busca la adecuada planeación, ejecución, monitoreo y mejora continua de la prestación de los servicios de TI que se brindan, y de los proveedores de TI.

Incluye la gestión de los servicios de TI y de proveedores de TI. La institución establece mecanismos de seguimiento, control y mejora continua para prestar los servicios incluidos en el portafolio de servicios de TI. La institución ha definido un esquema de gestión, supervisión y seguimiento a los proveedores y realiza procesos de transferencia de conocimiento.

Este aspecto plantea los siguientes lineamientos:

Evaluación del desempeño de la gestión de TI - LI.GO.12

El sistema de gestión de la entidad (SGI) evidencia que la Oficina de Informática cuenta con el macro-proceso “Gestión de Recursos Informáticos y Tecnológicos”, adicionalmente mide y evalúa el desempeño de la gestión de TI a partir de los proyectos estratégicos definidos y alineados con los objetivos institucionales para el periodo vigente.

Para satisfacer este lineamiento, la Oficina de Informática pretende continuar con la dinámica de evaluación de desempeño de la gestión de TI actual procurando ampliar los criterios de medición en la medida que se implementen nuevas funciones y/o procesos que soporten la gestión de esta dependencia.

Mejoramiento de los procesos - LI.GO.13

Actualmente la Oficina de Informática enfoca sus esfuerzos en cumplir los objetivos estratégicos establecidos para el periodo vigente alineado con los procedimientos formales ante el sistema de gestión (SGI), sin embargo, pretende en el corto plazo, establecer prácticas periódicas que evidencien la mejora continua del modelo de servicio de TI y los procesos relacionados tomando como base el proyecto realizado por la consultoría del contrato No. 269 de 2016 enfocado en el proceso de gestión de TI de la Entidad para identificar oportunidades de mejora en la manera de gestionar el área alineado con las buenas practicas del mercado, políticas y normatividad aplicable al IDEAM y lineamientos del MINTIC.

Gestión de proveedores de TI - LI.GO.14

La Oficina de Informática propende por los intereses de la entidad, de esta forma hace uso del proceso de Administración de Recursos Físicos de acuerdo al sistema de gestión de la Entidad (SGI) para administrar y gestionar la relación con los proveedores de insumos, equipos y servicios tecnológicos, así como aplica el Instructivo Lineamientos Proveedores de Software para gestionar proyectos y/o proveedores que suministran servicios y solución de Software. A corto plazo se proyecta el implementar el proceso de Gestión de Suministradores o Proveedores de acuerdo a las buenas practicas del mercado para garantizar una directriz transversal y adecuada respecto al manejo de la relación con terceros proveedores con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las metas de servicio, medir la eficiencia y en últimas velar por la estabilidad de las plataformas tecnológicas y servicios prestados a la entidad, ciudadanos y partes interesadas en general. El de objetivo de este procedimiento es asegurar una gestión efectiva de proveedores y/o servicios contratados para garantizar una relación efectiva, duradera y sobre todo satisfacer las necesidades de TI del IDEAM en tiempo, forma, costo y calidad esperados.

Transferencia de Información y conocimiento - LI.GO.15

La Oficina de Informática cuenta con una plataforma de gestión de los servicios de TI a través de la cual realiza la gestión de los procesos operativos relacionados con la atención de incidencias, problemas y requerimientos tecnológicos del IDEAM; adicionalmente gestiona los proyectos de adquisición de bienes o servicios y propende por la transferencia de conocimiento en la ejecución de los mismos.

A corto plazo se precisa la implementación de:

-Procesos que garanticen una adecuada gestión del conocimiento y registro de los elementos de configuración asociados al estado de las plataformas tecnológicas, documentar formalmente la información.

-Planes de formación, sucesión y transferencia de conocimientos (gestión del conocimiento) ejecutados de manera proactiva para garantizar la continuidad de la operación tecnológica y que sustituyan las capacitaciones dirigidas de acuerdo al requerimiento de las áreas del instituto, acción que es reactiva de acuerdo a la necesidad.

- Planes de capacitación y sucesión que mitiguen el riesgo de rotación de personal, contribuyendo de esta forma al mantenimiento y continuidad del conocimiento sobre TIC de la Entidad a través del tiempo.

Lo anterior se pretende lograr con la implementación del proyecto descrito en el roadmap como “Implementar el Sistema de Gestión de Servicios de TI”, basado en procesos, este asegurará una transferencia efectiva de conocimiento especializado, la continuidad y la mejora continua del mismo de acuerdo a los requerimientos tecnológicos del IDEAM.

Estructura organizacional (posiciones claves), roles, perfiles

Finalmente, con base en el análisis anterior se alcanza uno de los objetivos importantes relacionado con la reorganización y reestructuración de los recursos de la oficina de Informática, esto constituye el inicio de la implementación de la Arquitectura Empresarial y en el logro de los lineamientos dados por el Gobierno Digital. Partiendo de la cadena de valor de TI, de los marcos de referencia de COBIT e ITIL, así como de las necesidades actuales del IDEAM, a continuación, se expone la nueva estructura organizacional para la Oficina de TIC del IDEAM.

Dicha estructura muestra las posiciones claves de liderazgo para asegurar la estrategia de TI, las responsabilidades respecto a los procesos de tecnología y articular con el modelo de gestión basado en Arquitectura Empresarial desarrollado en el Ejercicio de Arquitectura realizado en la consultoría del contrato No. 269 de 2016.

La Oficina de TIC será responsable de la provisión de soluciones y servicios tecnológicos a las áreas usuarias del IDEAM, como el alineamiento de la estrategia y operación del área de TIC con la estrategia de la Entidad.

Es importante tener en cuenta que ésta estructura es general y detalla las posiciones clave del área de TI para definir roles y responsabilidades; la Oficina TIC será la encargada de organizar al equipo con el que cuenta para trabajar tanto en la Dirección como en las diferentes coordinaciones propuestas en la medida que vayan adoptándolas.

A continuación, se plantea la estructura de posiciones clave para la Oficina TIC:

Gráfica No. 18  Estructura de TI – Posiciones claves

La nueva estructura delineará los diferentes frentes de trabajo que la Oficina TIC debe estructurar para atender los requerimientos del IDEAM; para llegar a ella se validó el entendimiento misional, tamaño de la Entidad y objetivos estratégicos del IDEAM. A partir de esta estructura y del inventario de recursos y capacidades de la Oficina TIC se deben distribuir los integrantes del área de tal forma que se atiendan las necesidades y requerimientos alineados con la estrategia de TI y los procesos propuestos en la cadena de valor de TI.

La siguiente gráfica ilustra la arquitectura de referencia para estructurar el Gobierno de TI en respuesta a los requerimientos e interacción con los clientes (internos + externos) y procesos de la Entidad:

Gráfica No. 19  Arquitectura referencia para el Gobierno de TI – Fuente Proyecto Ítaca

Finalmente se definen los perfiles para las posiciones claves de la Oficina TIC; incluye: misión del cargo o posición, principales funciones, formación académica mínima requerida, conocimientos técnicos recomendados, competencias básicas requeridas.

| Rol | JEFE/LÍDER OFICINA TIC |
| --- | --- |
| Misión del cargo o posición | Definir y liderar el modelo de gestión de TIC, buscando soportar adecuadamente los procesos de la Entidad, coordinando los recursos internos necesarios para lograr el cumplimiento de los objetivos estratégicos del IDEAM y Sector de acuerdo con el PETI para los siguientes 4 años. |
| Principales funciones | Asegurar la implementación del modelo de transformación institucional con base en Arquitectura Empresarial, así como el PETI (Plan Estratégico de Tecnologías de Información). Asegurar el desarrollo del equipo, apoyo a su fortalecimiento e intercambio del conocimiento. Establecer los procesos, las políticas y los procedimientos para uso de TIC. Elaborar y controlar el presupuesto anual de TIC. Controlar los indicadores de gestión de manera integral midiendo su impacto en las áreas de negocio. Definir el portafolio de proyectos en conjunto con los líderes de negocio y asegurar su ejecución y cumplimiento en línea con el marco de Arquitectura Empresarial de la Entidad. Priorizar los proyectos de acuerdo al impacto para el negocio y la estrategia de la oficina de TIC. Promover y orientar el desarrollo de estrategias de tecnología de largo plazo y alcance. Impulsar la innovación y la mejora de la eficiencia operativa mediante el uso de la tecnología. Garantizar políticas y procedimientos para la continuidad del negocio, así como para los procesos y procedimientos de recuperación de desastres. Fomentar el desarrollo de las competencias y habilidad de los colaboradores de la Oficina de TI. Programar y asegurar el cumplimiento de capacitaciones para el personal y mantenimiento de los perfiles de formación. Identificar, socializar, capitalizar e implementar las lecciones aprendidas y mejores prácticas en TIC de forma permanente. |
| Formación académica mínima requerida | Pregrado: Ingeniería de Sistemas, Electrónica, Industrial o de Telecomunicaciones, Administración de empresas, Afines. Posgrado: Maestría y/o Especialización en Gerencia de diseño y gestión de Tecnología, Gerencia de sistemas de información en las organizaciones, Gerencia de Tecnologías de la Información; Gerencia en Proyectos de tecnologías de la información; administración de negocios; Arquitectura de TI o en Sistemas de Computación. |
| Conocimientos técnicos recomendados | Gerencia de proyectos, Planeación estratégica de sistemas de información y comunicaciones. Gestión de recursos, riesgos y cambio. COBIT, TOGAF, fundamentos ITIL. |
| Competencias básicas requeridas | COMPETENCIA; NIVEL REQUERIDO. ENFOQUE AL CLIENTE; Alto. ENFOQUE AL RESULTADO; Alto. CAPACIDAD DE ANÁLISIS; Alto. COMUNICACIÓN ASERTIVA; Alto. TRABAJO EN EQUIPO; Alto. IMPACTO E INFLUENCIA; Alto. PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO; Alto. |

| Rol | OFICIAL DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN. |
| --- | --- |
| Misión del cargo o posición | Asegurar los servicios de Información y seguridad de la información del IDEAM mediante la planeación, coordinación y administración de los procesos de gestión de datos e información y seguridad de la información, así como difundir la cultura de seguridad informática en la Institución, sus aliados y proveedores. |
| Principales funciones | Asegurar la definición y mantenimiento de la Arquitectura de datos e información como insumo a la Arquitectura Empresarial de la Entidad. Definir y promover el Gobierno de datos, Información y seguridad de información, a través de procesos, procedimientos, políticas y lineamientos que permitan gestionar la Información de la Entidad para atender los diferentes clientes internos y externos. Fomentar la cultura y método de gestión de seguridad de la información de manera transversal en el IDEAM con la visión de estructurar la Oficina del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) institucional. Definir la misión de Gestión de Información y seguridad de la información del IDEAM. Gestionar riesgos relacionados con seguridad de la información Definir la Política de seguridad, así como los procedimientos, mecanismos y herramientas adecuados que permitan aplicar dicha política. Gestionar incidentes y problemas de seguridad de la información. Gestionar los servicios de seguridad de la información en la Entidad. Estructurar a corto o mediano plazo el sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI) del IDEAM. |
| Formación académica mínima requerida | Pregrado: Ingeniería de Sistemas, Ingeniería de Datos e Información, Telecomunicaciones, Ingeniería de Sistemas de Información, Afines. Posgrado (Deseable): Gerencia de Datos, Seguridad de Información. |
| Conocimientos técnicos recomendados | Certificación ISO 27000:2013, 22301:2012, TOGAF 9.1, ITIL 4.0. Gobierno de datos Protocolos y herramientas de seguridad. Cómputo forense, legislación informática Conocimientos en métodos y herramientas como: criptografía y hashing, políticas de usuarios y restricción de software, sistemas firewall, control de tráfico y acceso remoto, Metodologías en gestión de riesgos. |
| Competencias básicas requeridas | COMPETENCIA; NIVEL REQUERIDO. ENFOQUE AL CLIENTE; Medio. ENFOQUE AL RESULTADO; Medio. CAPACIDAD DE ANÁLISIS; Alto. COMUNICACIÓN ASERTIVA; Medio. TRABAJO EN EQUIPO; Medio. IMPACTO E INFLUENCIA; Alto. PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO; Medio. |

| Rol | COORDINADOR/LÍDER DE LA DEMANDA Y ARQUITECTURA EMPRESARIAL. |
| --- | --- |
| Misión del cargo o posición | Entender los servicios prestados, procesos y requerimientos de los clientes Internos (IDEAM) y externos (Entidades público/privada y ciudadanos), asegurando una articulación adecuada con la operación de TI que garantice la generación de soluciones, el máximo retorno de la inversión (ROI) y su alineación con la estrategia del IDEAM, Sector y los objetivos estratégicos de la Oficina de TI. |
| Principales funciones | Asegurar la implementación y continuidad del modelo de gobierno y transformación institucional basado en Arquitectura Empresarial. Asegurar la integración, alineación y mantenimiento de la Arquitectura de datos e información, Arquitectura de Aplicaciones y Arquitectura Tecnológica, como insumo a la Arquitectura Empresarial de la Entidad. Definir el portafolio de proyectos en conjunto con los líderes de negocio y asegurar su ejecución y cumplimiento en línea con el marco de Arquitectura Empresarial de la Entidad. Priorizar los proyectos de acuerdo al impacto para el negocio y la estrategia de la oficina de TIC. Convocar y liderar el comité de Arquitectura Empresarial de la Entidad. Promover y orientar el desarrollo de estrategias de tecnología de largo plazo y alcance. Impulsar la innovación y la mejora de la eficiencia operativa mediante el uso de la tecnología. Asegurar la articulación efectiva de las soluciones de software y su infraestructura. Recopilar y traducir las necesidades de Información y TIC de las áreas usuarias en soluciones de TIC que lleven al desarrollo, mantenimiento y mejoramiento de los sistemas de información, sus aplicaciones y procesos relacionados. Diseñar el estudio de caso de las soluciones de TIC para el proceso de negocio, proporcionando estimadas iniciales del proyecto que permitan el análisis de tiempo y Costo-Beneficio. Recolectar información del mercado y permanecer al tanto de las tendencias de negocio (mejores prácticas en cuanto a procesos) y tecnologías de información. Contribuir con la elaboración anual de presupuesto y previsiones de TIC. Identificar oportunidades de mejora de la eficiencia operacional (mejora continua). Negociar y definir los ANS (Acuerdos de niveles de Servicio) con las áreas de la Entidad. Generar mecanismos de comunicación con el área de desarrollo para conocer y entender las nuevas tendencias tecnológicas y prever futuras necesidades de Sistemas de información e infraestructura de TIC. Supervisar las funciones de gestión de la Arquitectura de Información, Aplicaciones y/o Software, Infraestructura, Seguridad y Servicios de TI, así como los proyectos que gestionen para cada uno de los frentes de gestión. |
| Formación académica mínima requerida | Pregrado: Ingeniería de Sistemas, Electrónica, Industrial o de Telecomunicaciones, Afines. Posgrado: Maestría y/o Especialización en Arquitectura de TI, Arquitectura Empresarial, Gerencia de sistemas de información, Gerencia de Tecnologías de la Información; Gerencia en Proyectos de tecnologías de la información; o en Sistemas de Computación, Telemática. |
| Conocimientos técnicos recomendados | Certificación en TOGAF, ITIL, tecnologías y herramientas para el desarrollo de Arquitectura Empresarial basado en lenguaje UML y/o Archimate, metodologías de gestión de proyectos. |
| Competencias básicas requeridas | COMPETENCIA; NIVEL REQUERIDO. ENFOQUE AL CLIENTE; Alto. ENFOQUE AL RESULTADO; Alto. CAPACIDAD DE ANÁLISIS; Alto. COMUNICACIÓN ASERTIVA; Alto. TRABAJO EN EQUIPO; Alto. IMPACTO E INFLUENCIA; Alto. PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO; Alto. |

| Rol | COORDINADOR/LÍDER DE PROYECTOS. |
| --- | --- |
| Misión del cargo o posición | Formular, planear, coordinar la ejecución y asegurar la implementación de los Proyectos de TIC resultantes de la planeación estratégica del IDEAM y de las necesidades identificadas en los procesos de Arquitectura Empresarial y demás interesados. Asegurar su implementación dentro del alcance, calidad, tiempos, riesgos, recursos y presupuesto definidos (Lineamientos mejores prácticas PMI). |
| Principales funciones | Alinear la expectativa con las áreas usuarias y comité líder de Arquitectura Empresarial respecto al portafolio de Proyectos aprobado en el comité. Asegurar la implementación de soluciones de conformidad con la Arquitectura definida por la Coordinación y/o líder de Arquitectura Empresarial. Planear, gestionar y realizar seguimiento del portafolio de Proyectos de TIC bajo lineamientos PMI, asegurando, Alcance, Costo, Tiempo, Calidad, Integración, Riesgos, Comunicaciones, equipo de trabajo, Stakeholders y Adquisiciones. Interpretar y documentar las necesidades del negocio en cuanto a soluciones de TIC, y asesorar sí la necesidad puede ser cubierta con un servicio o solución existente, o sí requiere de un nuevo desarrollo o modificación. Proponer y participar en el diseño de las soluciones asociadas a los proyectos de procesos de negocio como resultado del ejercicio de Arquitectura, sus requerimientos de clientes internos y externos y demás Stakeholders. Fomentar la cultura y método de gestión por proyectos de manera transversal en el IDEAM con la visión de estructurar la Oficina de Proyectos (PMO) institucional. Definir los requerimientos de recursos para los proyectos y gestionar de manera oportuna su consecución. Establecer y gestionar reuniones sistemáticas con los líderes de los equipos de trabajo asociados a la ejecución de los proyectos o soluciones en desarrollo, para asegurar el seguimiento adecuado y la gestión de riesgos o issues de manera oportuna. Gestionar la implementación de productos / servicios de acuerdo al alcance acordado con el negocio para lograr la satisfacción del cliente interno y externo final. Definir, medir y gestionar los indicadores asociados a la gestión de proyectos de TIC. Asesorar al IDEAM en la implementación de nuevas tecnologías o servicios que apalanquen la consecución de los objetivos estratégicos. Dar respuesta a las necesidades específicas del IDEAM y de las áreas de negocio. Incorporar el entendimiento de la competencia, de la cultura y valores de la gestión de proyectos como línea de acción claves para el cumplimiento del plan estratégico. Detectar necesidades de capacitación de los equipos del proyecto para lograr una formación adecuada, alineada a las necesidades del mismo y al desarrollo profesional de los colaboradores. Estructurar el mapa de relacionamiento y comunicaciones con el negocio con el objetivo de fortalecer la confianza, comunicar los resultados y asegurar los niveles de satisfacción acordados. Dominar los procesos de la cadena de valor del IDEAM para asesorar sobre la pertinencia de involucrar permanentemente las mejores prácticas existentes en el mercado, anticipar soluciones y mitigar riesgos operativos. Conocer e implementar herramientas y metodologías que aseguren la calidad de los proyectos, en términos de tiempo, costo, alcance, calidad y ROI. Estructurar a mediano o largo plazo la oficina de proyectos del IDEAM. |
| Formación académica mínima requerida | Pregrado: Ingeniería Industrial, de Sistemas, Administración de empresas, Afines. Maestría/Especialización: Gerencia de Proyectos, Negocios. |
| Conocimientos técnicos recomendados | Certificación PMP, SCRUM, ITIL. |
| Competencias básicas requeridas | COMPETENCIA; NIVEL REQUERIDO. ENFOQUE AL CLIENTE; Alto. ENFOQUE AL RESULTADO; Alto. CAPACIDAD DE ANÁLISIS; Medio. COMUNICACIÓN ASERTIVA; Alto. TRABAJO EN EQUIPO; Alto. IMPACTO E INFLUENCIA; Alto. PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO; Alto. |

| Rol | COORDINADOR/LÍDER DE APLICACIONES. |
| --- | --- |
| Misión del cargo o posición | Liderar las actividades de análisis, diseño, desarrollo, pruebas e implementación de sistemas de información su mantenimiento y maduración conforme a los lineamientos de Arquitectura de Aplicaciones definidos. Coordinar y supervisar los procesos de gestión del proveedor de la Fábrica de Software, relacionadas con los servicios contratados. |
| Principales funciones | Atender y coordinar la comunicación entre las necesidades TIC de las cuatro subdirecciones del IDEAM para la implementación a nivel de software Asegurar la definición y mantenimiento de la Arquitectura de Aplicaciones de manera Integral, como insumo a la Arquitectura Empresarial de la Entidad. Asegurar una eficiente asesoría en materia de sistemas de información en cualquiera de las modalidades. Gestionar el contrato vigente con los proveedores para cumplimiento de cláusulas establecidas en los contratos celebrados. Coordinar, supervisar y evaluar la asignación de recursos tanto técnicos como humanos en cualquiera de las modalidades, para la prestación de servicios relacionados con sistemas de información. Coordinar las actividades de desarrollo e implementación de sistemas de información gestionados en cualquiera de las modalidades. Asegurar el cumplimiento de los ANS (Acuerdos de Niveles de Servicio) de acuerdo con la modalidad. Valorar el grado de satisfacción del cliente interno y externo frente a los productos o servicios generados y entregados relacionados con aplicaciones y/o sistemas de información. Evaluar periódicamente el servicio prestado por los proveedores de sistemas de información en cualquiera de las modalidades, identificar oportunidades de mejora y gestionar oportunamente los riesgos o issues asociados. Definir y asegurar el cumplimiento de un Plan de Transición y Entrega (Handover) de soluciones de sistemas de información de manera que se cumpla con todos los requisitos de aprobación y ANS (pruebas técnicas y funcionales, documentación y manuales de soporte técnico y funcional, entre otras actividades) acordados. Conocer el estado en el mercado (actualizaciones, versiones, migraciones) de las aplicaciones o soluciones adquiridas, para asegurar el nivel de maduración de las mismas; implementarlas permanentemente en sus productos y servicios como buenas prácticas. Asegurar la transferencia de conocimiento y mantenimiento del mismo a través de la Arquitectura de Aplicaciones y procesos de capacitación y gestión de conocimiento. |
| Formación académica mínima requerida | Pregrado: Ingeniería de Sistemas, Ingeniería de Redes y Telecomunicaciones, Ingeniería de Sistemas de Información, Afines. Especialización (Deseable): Gerencia de proyectos de TIC; Desarrollo de software y/o Arquitectura de software |
| Conocimientos técnicos recomendados | TOGAF, CMMI, ITIL, Certificación en tecnologías de desarrollo y lenguajes de programación, Base de Datos, gestión de proveedores y contratos. |
| Competencias básicas requeridas | COMPETENCIA; NIVEL REQUERIDO. ENFOQUE AL CLIENTE; Alto. ENFOQUE AL RESULTADO; Alto. CAPACIDAD DE ANÁLISIS; Alto. COMUNICACIÓN ASERTIVA; Medio. TRABAJO EN EQUIPO; Medio. IMPACTO E INFLUENCIA; Alto. PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO; Alto. |

| Rol | COORDINADOR/LÍDER DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS. |
| --- | --- |
| Misión del cargo o posición | Liderar, supervisar y asegurar el modelo de gestión de servicios de TI de la Entidad, así como la implementación y continuidad de los servicios tecnológicos y sus componentes de infraestructura de TI, como: microinformática, sistemas operativos, cableado estructurado, redes, infraestructura de comunicaciones, servidores y bases de datos, de tal forma que se gestione la configuración, la capacidad, la disponibilidad y la continuidad requerida de conformidad con los lineamientos de Arquitectura Tecnológica definidos en el marco de Arquitectura Empresarial y plan estratégico de TIC del IDEAM. |
| Principales funciones | Asegurar la definición y mantenimiento de la Arquitectura Tecnológica de manera Integral, como insumo a la Arquitectura Empresarial de la Entidad. Coordinar y asegurar la gestión de Infraestructura y Comunicaciones Garantizar el mantenimiento de las bases de datos y sistemas operativos en funcionamiento, la actualización oportuna de respaldos de información, la creación de los mecanismos necesarios para su almacenamiento seguro y las pruebas periódicas de recuperación. Definir y asegurar la administración de los esquemas de bases de datos de desarrollo, pruebas, soporte y producción. Vigilar que se cuente con los niveles de rendimiento y disponibilidad requeridos por los sistemas de información. Elaborar y mantener actualizado el inventario del equipo de cómputo, comunicaciones y software; resguardar las licencias de uso, manuales y medios físicos del software adquirido Participar en los proyectos de tecnología asegurando todos los elementos desde la perspectiva de infraestructura. Soporte a solución de incidentes y problemas relacionados con la infraestructura. Gestionar el portafolio y catálogo de servicios de TIC. Estructurar y mantener el modelo de gestión de la mesa de servicios. Asegurar la prestación de los servicios IMAC (Instalaciones, movimientos de equipos, actualizaciones de software operativo o software aplicativo y los cambios) por parte de la mesa de servicios. Establecer el punto de contacto para el registro, escalamiento, solución, seguimiento y control de las solicitudes de soporte de primer, segundo y tercer nivel provenientes del cliente interno. Gestionar el procedimiento de solicitud y escalamiento, para la valoración de requerimientos funcionales y técnicos: de tiempo, recurso humano, recurso económico e impacto en los procesos. Coordinar y asegurar la gestión de los proveedores de servicios de acuerdo con su alcance, en particular de la mesa de Servicios (Requerimientos funcionales, Instalaciones, actualizaciones, mantenimientos preventivos y correctivos) dentro de los ANS (Acuerdos de Niveles de Servicio) establecidos. Definir la línea de acción y los procesos asociados a la cadena gestión de incidentes y problemas. Coordinar la gestión del proveedor de la mesa de servicio para la instalación, actualización, funcionamiento, mantenimiento preventivo y correctivo de emergencia a los incidentes de soporte que van desde requerimientos funcionales (nuevos o modificaciones), necesidades de aplicativos del cliente interno hasta necesidades de hardware en equipos de cómputo, equipos de escritorio, redes LAN, Telefonía, equipos de comunicaciones, entre otros. Gestionar los indicadores de servicios de TIC. |
| Formación académica mínima requerida | Pregrado: Ingeniería de Sistemas, Ingeniería de Redes y Telecomunicaciones, Ingeniería de Sistemas de Información, Afines. Posgrado (Deseable): Gerencia de Proyectos, Telemática, gestión de infraestructura tecnológica, redes, afines. |
| Conocimientos técnicos recomendados | ITIL, ISO 20000. Certificación en tecnologías de Base de Datos e Infraestructura tecnológica. Procesos y gestión de la Calidad. Soporte de Software y Hardware. Gestión de proveedores ANS´s. |
| Competencias básicas requeridas | COMPETENCIA; NIVEL REQUERIDO. ENFOQUE AL CLIENTE; Alto. ENFOQUE AL RESULTADO; Alto. CAPACIDAD DE ANÁLISIS; Alto. COMUNICACIÓN ASERTIVA; Alto. TRABAJO EN EQUIPO; Alto. IMPACTO E INFLUENCIA; Medio. PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO; Medio. |

Tabla No.  4 - Perfiles posiciones claves Oficina de TI del IDEAM

Matriz RASCI

Para sustentar la estructura de posiciones clave expuesta, se presenta la matriz RASCI de roles y responsabilidades, que contribuye con la gestión y organización, de tal manera que las responsabilidades y los procesos de tecnología son considerados y entendidos como un todo dentro de una unidad de servicios que asegure elementos estratégicos, tácticos y de apoyo que requiere el IDEAM.

Tabla No.  3 - Matriz RASCI

En donde las responsabilidades corresponden a:

| R | Responsible | Responsable | Este rol corresponde a quien efectivamente realiza la tarea. |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Accountable | Doliente | Este rol se responsabiliza de que la tarea se realice y es el quien debe rendir cuentas sobre su ejecución |
| S | Support | Soporte | Este rol brinda apoyo para la ejecución de la tarea |
| C | Consulted | Consultado | Este rol posee alguna información o capacidad necesaria para realizar la tarea. |
| I | Informed | Informado | Este rol debe ser informado sobre el avance y los resultados de la ejecución de la tarea |
| - | No aplica |  |  |

Este modelo de roles y responsabilidades establece que el Director y/o Jefe de TI tiene como responsabilidad preponderante el aseguramiento de la estrategia de TI, así como el gobierno de tecnología, y a su vez es responsable de la operación de TI. Este rol estará encargado y promoverá el relacionamiento con el negocio para asegurar que las necesidades del IDEAM se anticipen, entiendan y resuelvan adecuadamente.

En cuanto a los roles de coordinación, estos deberán asegurar una operación que cumpla con los acuerdos de niveles de servicio incorporando una gestión de proveedores efectiva y de calidad.

Es importante aclarar que tanto la nueva estructura como la matriz RASCI expuestas se irán consolidando como el estado deseado para el IDEAM, de acuerdo con el presupuesto del área, así como con el nivel de madurez y de competencias, tanto técnico como comportamentales, del equipo humano, se podrán ir apropiando los roles y responsabilidades indicados anteriormente.  En este orden, y dependiendo de los criterios descritos, una misma persona podrá responder por varios roles y responsabilidades.

Por otro parte, se recomienda definir e implementar una estrategia de comunicación y sensibilización al interior del Instituto, que permita la presentación de la Oficina TIC con su nueva orientación, portafolio de servicios y estructura. Esta estrategia debe contemplar una presentación inicial a los Stakeholders estratégicos (Línea directiva), para posteriormente en cascada llevar la información a toda la Entidad (Canales y medios de comunicación existentes en la Entidad). Será labor del Director de TI la venta y posicionamiento del nuevo modelo.

# ANALISIS FINANCIERO

A continuación, se describen los costos actuales de operación y funcionamiento del área de TI.

| No. ACT. PAA | ACTIVIDAD PAA DEPENDENCIA | TIPO DE COSTO | VALOR TOTAL CONTRATO MILES DE PESOS |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Herramientas informáticas para las áreas misionales (SIA) implementadas y en operación. | Soporte y mantenimiento de los sistemas de información | $ 1.700.000.000. |
| 7 | Herramientas informáticas para la gestión de apoyo implementadas y en operación. | Soporte y mantenimiento de los servicios tecnológicos. | $ 400.000.000 |
| 8 | Plataforma tecnológica disponible. | Licenciamiento / Servicios tecnológicos | $ 5.500.000.000 |
| N/A |  | Total costo nómina oficina TI | $ 1.190.000.000 |
| TOTAL COSTOS ACTUALES DE OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL ÁREA DE TI |  |  | $ 7.090.000.000 |

Tabla No.  4 Costos totales de Operación Oficina TIC del IDEAM

# ENTENDIMIENTO ESTRATEGICO

Esta fase comprende el análisis de las políticas y lineamientos con el modelo operativo y organizacional del IDEAM, las necesidades de información y la alineación de TI con los procesos, de tal forma que se tenga plena conciencia de los cambios o ajustes que se realizan al respecto, preparando el desarrollo de la estrategia de TI.

# MODELO OPERATIVO

El IDEAM tiene implementado un modelo de operación por procesos el cual permite una mejor articulación entre las Subdirecciones y dependencias bajo una visión sistemática orientada al ciudadano, Actualmente contempla 16 procesos los cuales se categorizan en 4 macro procesos; Estratégicos, misionales, Apoyo y evaluación.

El macro proceso Estratégico Incluye cinco (5) procesos para el establecimiento de políticas, lineamientos, directrices, fijación de objetivos, los cuales contribuyen al cumplimiento de la misión del Instituto, uno de los procesos estratégicos es el de Gestión de tecnología de información y de comunicaciones, este proceso tiene como propósito servir como apoyo a todos los procesos del Instituto, en cuanto a la implementación, mantenimiento y soporte técnico de los sistemas de Información tanto misionales como de apoyo administrativo, garantizando a los usuarios el acceso a las herramientas informáticas a través de una infraestructura tecnológica debidamente actualizada y soportada, cumpliendo con los requisitos de oportunidad, disponibilidad y seguridad.

Para cumplir con su formulación estratégica y las directrices dadas por la normatividad el IDEAM cuenta con el siguiente mapa de procesos :

Gráfica No. 18  Mapa de procesos IDEAM

Con el fin de cumplir con el objetivo se tiene documentado 21 procedimientos operativos los cuales son:

- E-GI-M001 MANUAL PUBLICACIONES

- E-GI-I009 INSTRUCTIVO DILIGENCIAMIENTO LISTA CHEQUEO

- E-GI-I008 USO SERVIDOR DE VERSIONES MERCURIAL

- E-GI-I007 LINEAMIENTOS PROVEEDORES DE SOFTWARE

- E-GI-I006 ELIMINACION COPIAS DE RESPALDO

- E-GI-I005 GESTION DE INCIDENTES

- E-GI-I004 INSTRUCTIVO PARA EL INVENTARIO Y LA CLASIFICACION DE ACTIVOS DE INFORMACION

- E-GI-I002 MEDIDAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO DATAPROTECTOR

- E-GI-I001 SEGURIDAD FISICA Y AMBIENTAL DEL CENTRO DE COMPUTO

- E-GI-P011 SOPORTE Y MANTENIMIENTO A HARDWARE, SOFTWARE, REDES Y COMUNICACIONESE-GI-P010 REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

- E-GI-P009 GESTION DE PROYECTOS DE SISTEMAS DE INFORMACION

- E-GI-P008 GESTION DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

- E-GI-P007 CONTROL DE USO DE LICENCIAS DE SOFTWARE

- E-GI-P006 CONTROL DE ACCESO FÍSICO AL CENTRO DE COMPUTO

- E-GI-P005 ALMACENAMIENTO Y RESPALDO

- E-GI-P004 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS INFORMÁTICOS

- E-GI-P003 ADMINISTRACION DE PORTALES WEB INSTITUCIONALES_TEMÁTICOS

- E-GI-P002 ADMINISTRACION DE CATALOGO NACIONAL DE ESTACIONES

- E-GI-P001 ACCESO A SERVICIOS INFORMATICOS BASICOS

- E-GI-P013 ADMINISTRACION DE CLAVES SENSIBLES

- E-GI-P012 CONSTRUCCION O MANTENIMIENTO EVOLUTIVO DE SW

### Sobre el Sistema de Información Ambiental SIA y el Sistema de Información Ambiental para Colombia, SIAC

El Decreto 291 de 2004 determina que el IDEAM tiene en el marco de sus funciones las de  “Coordinar el Sistema de Información Ambiental del IDEAM y el Sistema de Información Ambiental para Colombia, SIAC, y suministrar los conocimientos, los datos y la información ambiental que requiera el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y demás entidades del Sistema Nacional Ambiental, SINA” y coordinar el Sistema de Información Ambiental en colaboración con las entidades científicas vinculadas al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Corporaciones Autónomas Regionales y demás entidades del SINA, quienes tienen la responsabilidad de entregar la información ambiental de su jurisdicción para así avanzar en la consolidación de información sobre el uso del agua, recursos forestales, generación de residuos y uso de los recursos naturales por parte de los principales sectores económicos del país.

Dentro de la estrategia de implementación del SIA del SIAC, el IDEAM ha desarrollado una serie de subsistemas que facilitan la captura, integración, difusión y transmisión de información oficial de los diferentes recursos naturales, que deben ser articulados con el fin de optimizar los procesos de gestión de información y responder de manera eficiente a las necesidades nacionales y regionales de toma de decisiones, entre estos subsistemas se encuentran; el Sistema de Información del Recurso Hídrico, SIRH; el Sistema Nacional de Información Forestal (SNIF); el Sistema de Información sobre Biodiversidad (SIB), el sistema de Información sobre Uso de Recursos Naturales Renovables (SIUR), donde se ingresa la información del Registro Único Ambiental (RUA), por medio del cual se obtienen los Indicadores de uso de recursos, a partir de la información diligenciada, validada y transmitida del RUA.

Con el objetivo de lograr este fortalecimiento del Sistema de Información Ambiental de Colombia – SIAC en el año 2015 se planteó en conjunto con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS un plan de acción 2015 – 2020, el cual fue aprobado por los miembros de Comité Directivo del SIAC en reunión del 29 de mayo de 2015,  con cuatro líneas principales de acción a saber:

  - línea de Fortalecimiento SIAC, que incluye aspectos como la definición de una política de información para la gestión ambiental, la definición de la estrategia financiera del SIAC, la consolidación de la batería de indicadores ambientales del país, entre otras.

  - línea de Interoperabilidad dentro de la cual se requiere definir un nuevo modelo de intercambio de información, el rediseño y/o ajuste de los subsistemas existentes, la definición de canales unificados para el ingreso de la información, y el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica del SIAC.

  - línea de regionalización en el marco de la cual se establece la necesidad de construir la línea base ambiental a nivel regional, para lo cual es necesario realizar un fortalecimiento de las autoridades ambientales en la gestión de su información ambiental y en la estandarización de metodologías y protocolos para la obtención y gestión de esta información, para el desarrollo de esta línea se determinó realizar una priorización de regiones a fin de a 2010 completar el país y

  - Una línea de difusión que incluye la mejora de los mecanismos de difusión, tales como el portal web, la disposición de información en línea a partir de los subsistemas de información y mejoras en la disposición de la información cartográfica.

En este sentido durante al año 2015 se inició un proceso de reingeniería del SIAC en el marco del cual se realizaron actividades como: el rediseño y actualización de contenidos del portal web con la definición de nuevos servicios de consulta que proporcionan cifras con la información más reciente sobre el estado y uso de los recursos naturales en temáticas que incluyen: agua, aire, suelo, biodiversidad, cambio climático, calidad ambiental urbana, entre otros.

Dentro de los principales retos que actualmente se plantean para IDEAM está la implementación del Registro Nacional de Emisiones y Transferencia de Contaminantes –RETC, en una plataforma integradora de datos sobre las emisiones al aire, agua y suelo, así como la transferencia fuera del establecimiento o instalación, de las aguas residuales al alcantarillado para su tratamiento o de los residuos peligrosos para su aprovechamiento, tratamiento o disposición final. Al respecto, se definió que el Registro Único Ambiental (administrada por el IDEAM) sea la base para su funcionamiento y soporte el registro de datos por diferentes sectores económicos de acuerdo a las necesidades del RETC, evitando así la generación de una nueva plataforma de administración de información.

En consecuencia, en el 2017 se establece el convenio No 373 entre el IDEAM y el MADS el cual se orienta a ”Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), para desarrollar las mejoras del Registro Único Ambiental (RUA) que faciliten la gestión de datos e información relacionada con el uso de los recursos naturales, las emisiones y transferencia de contaminantes, incluyendo como parte del diseño las necesidades nacionales para contabilidad, seguimiento y reporte para mitigación y adaptación al cambio climático”.

Dichos procesos han sido concebidos para que compartan e intercambien información a través de una herramienta de Oracle disponible en la nube denominada Bus de servicios, administrado conjuntamente entre el MADS y el Instituto, y que permite gestionar la comunicación entre diferentes servicios sin importar el lenguaje de implementación de los sistemas de información, el protocolo y su localización física, permitiendo además compatibilizar los dominios de la información mediante mecanismos seguros . En dicho Bus, se encuentran también configurados los servicios de intercambio y disposición de datos ambientales dirigidos al público general y entidades del SINA a fin de accedan a información nacional que ha sido dispuesta por ellas y para ellas.

### Participación de las subdirecciones del IDEAM

El IDEAM para definir las funciones de sus subdirecciones ha generado resoluciones en donde se realiza énfasis en la generación y análisis de información ambiental. A continuación se identifican aspectos de dichas resoluciones, donde el trabajo interdisciplinario con profesionales TI es fundamental:

Subdirección de estudios ambientales: define sus funciones a través de la Resolución 283 de 2006, indicando dentro de su misión, Artículo tercero, que debe “procesar, analizar y difundir datos” y dentro de las Funciones del Grupo de seguimiento a la Sostenibilidad del desarrollo, Articulo Cuarto, Numeral 2, que debe “Desarrollar desde el punto temático, los protocolos, estándares, y procedimientos para la captura de información, sistematización, consulta, análisis y administración de información sobre el uso y manejo de los recursos naturales”. Asimismo, dentro de las funciones del grupo de Cambio Global, en sus funciones, Articulo Decimo Primero, Numeral d, indica que debe “Elaborar el Inventario de Gases Efecto Invernadero”.

De acuerdo a Decreto 291 de 2004, Numeral 2 debe “Desarrollar en coordinación con la Oficina de Informática, protocolos, estándares, procedimientos e instrumentos para la captura, almacenamiento, procesamiento y difusión de información sobre el uso de recursos y sobre la generación de vertimientos, emisiones y residuos sólidos producidos por las diferentes actividades socioeconómicas.”

Subdirección de Hidrología: define sus funciones a través del DECRETO 291 DE 2004, Articulo 12. Allí se indica en el Numeral 12 que debe “Establecer los mecanismos para conformar y operar el Sistema de Información Ambiental en lo referente al recurso hídrico y aportar los datos, la información y el conocimiento para la prestación del servicio de pronósticos, alertas y prevención de eventos hidrológicos.”

Subdirección de Meteorología: define sus funciones a través del DECRETO 291 DE 2004, Articulo 13. Allí se indica en el Numeral 3 que debe “Establecer los mecanismos para conformar y operar el Sistema de Información Ambiental en lo referente a información meteorológica y climática.” En el Articulo 7 debe “Establecer, planes y programas para la concentración, manejo, difusión e intercambio de observaciones y predicciones de los fenómenos meteorológicos, en la jurisdicción de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible y de otras entidades en materia de toma de datos y manejo de información en tiempo real.”

Subdirección de Ecosistemas e información ambiental: define sus funciones a través del DECRETO 291 DE 2004, Articulo 14. Allí se indica en el Numeral 2 debe “Coordinar el Sistema de Información Ambiental del IDEAM y el Sistema de Información Ambiental para Colombia, SIAC, y suministrar los conocimientos, los datos y la información ambiental que requiera el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y demás entidades del Sistema Nacional Ambiental, SINA.” En su numeral 4 debe “Obtener, almacenar, analizar, estudiar, investigar, procesar y divulgar la información básica sobre, aspectos biofísicos, geomorfología, biogeodinámica y morfodinámica de los suelos y las tierras, cobertura vegetal y ecosistemas para el manejo y aprovechamiento de los recursos biofísicos de la Nación desde una visión ecosistémica.”

Oficina de informática: define sus funciones a través del DECRETO 291 DE 2004, Articulo9 en su numeral 3 debe “Orientar y asesorar a las dependencias y personal del Instituto en el establecimiento de normas para la transmisión o captura, procesamiento, verificación y control de calidad de los datos y almacenamiento de la información ambiental, al igual que la aplicación de los manuales y reglamentos técnicos que le permitan al Instituto la transmisión de los datos de acuerdo con las normas y procedimientos establecidos por los organismos internacionales. 4. Contribuir al diseño, construcción, uso y mejoramiento de los submódulos y aplicativos de la base de datos en cada dependencia e integrarlos al Sistema de Información Ambiental Central del IDEAM, aplicando las metodologías propias de la ingeniería de software.”

Con respecto a las Funciones de la Oficina de informática del IDEAM es de mencionar que esta área no es asimilada como una simple oficina de soporte ofimático, con costos fijos para soportar los procesos operativos y administrativos, compra de equipos y licencias de software, Sino que por el contrario es diseñada con un rol estratégico dentro del desarrollo del Sistema de Información Ambiental Central del IDEAM.

# NECESIDADES DE INFORMACION

6.2.1.	Subdirección Hidrologia, Subdirección de Estudios Ambientales y Subdirección de Ecosistemas.

Las subdirecciones de Hidrología, Estudios Ambientales y Ecosistemas para la presente vigencia implementarán los proyectos informáticos que se describen a continuación, el detalle de los mismos se expone en la sección de Anexos en los apartados Priorización de Iniciativas y caracterización de Proyectos, estos se encuentran programados en el Road Map que se expone como anexo a este documento PETI:

- Fortalecimiento del Sistema de Información del Recuro Hídrico.

- Fortalecimiento del Sistema Nacional de Información Forestal.

- Fortalecimiento del Sistema de información de Calidad del Aire.

- Fortalecimiento del Registro de Residuos Peligrosos – RESPEL.

- Fortalecimiento del Registro Único Ambiental como soporte al Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes.

- Sistema de información de Cambio Climático.

Las anteriores iniciativas se encuentran programadas en el Road Map que se expone como anexo a este documento PETI.

6.2.2.	OFICINA TIC

A nivel transversal para todas las dependencias la Oficina de TIC del IDEAM ha priorizado las siguientes iniciativas definidas como proyectos informáticos:

- PETI IDEAM (ajuste y/o actualización)

- Implementar versión conceptual y preliminar de la función de arquitectura empresarial del IDEAM.

- Formalizar la nueva estructura organizacional de ti.

- Implementar la oficina de gestión de proyectos.

- Implementar el sistema de gestión de servicios ti.

- Estructurar modelo de gestión de información

- Gestión de datos maestros

- Calidad de datos

- Big data, bodega de datos y BI

- Fortalecimiento sitio web del IDEAM

- Racionalización de sistemas de información.

- Definición de arquitectura orientada a servicios

- Habilitación de capa de gestión de BI (inteligencia de negocios) y big data

- Sistema de información de gestión de proyectos

- Sistema de información de gestión de procesos

- Directorio de servicios

- Gestión de servicios de TI

- Acceso de servicios en la nube

- Alta disponibilidad

- Continuidad del servicio

- Estrategia de uso y apropiación de TI

- Formación y desarrollo de capacidades y habilidades en los grupos de interés para el uso y adopción de TI

- Desarrollo de programas para la implementación de modelos de incentivos de uso y apropiación

- Definición, implementación y monitoreo de la estrategia de uso y apropiación de TI

- Diseñar e implementar programas de gestión del cambio

# ALINEACION TI CON LOS PROCESOS

Los sistemas de información se crean para soportar los procesos de la institución y en ese sentido, la alineación con los procesos definidos es vital, no obstante, si no hay una definición de procesos de gestión con estándares de calidad se corre el riesgo de sistematizar malas prácticas, por ejemplo, que los sistemas no estén adecuados a los requerimientos de la institución y que estén por debajo de los niveles de uso esperados. El éxito de una arquitectura de sistemas de información y de la misma información depende de la forma como se integran los procesos con el apoyo tecnológico que requieren.

En la presente sección se realizará el cruce y análisis de los procesos institucionales con el inventario de los sistemas de información levantado en el numeral 7.3, con el fin de determinar cuáles procesos requieren el apoyo tecnológico para su mejoramiento, cuales sistemas de información necesitan ser agrupados, o cuales deberán ser suprimidos por duplicidad o no apuntan a ninguna actividad institucional.

A continuación, se muestra la Gráfica No. 19 de sistemas de información en relación con las dependencias del IDEAM:

Gráfica No.19 Mapa de Aplicaciones del IDEAM

# MODELO DE GESTION TI

# ESTRATEGIA DE TI

A continuación, siguiendo con el modelo de estrategia de TI, se realiza un direccionamiento organizacional en el cual se alinea la estrategia de TI con la estrategia institucional, la arquitectura empresarial o institucional se alinea con los mecanismos de Gobierno de TI, a través de políticas, acuerdos de desarrollo de servicios y de implementación de facilidades tecnológicas, los procesos de la entidad se adelantan con énfasis en la eficiencia, la transparencia y el control de la gestión y necesidades institucionales con las políticas operativas y de seguridad de la información, portafolio de proyectos y servicios, arquitectura de información y sistemas de información, plataforma tecnológica que posee la oficina de Informática y telemática para determinar las estrategias a apuntar en sus 6 dominios del marco de referencia.

# DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE TI

  - Integrar los sistemas de información de las diferentes dependencias del IDEAM que permitan la toma de decisiones sostenibles y eficientes.

  - Incentivar la competitividad y la innovación del Instituto a través del empoderamiento y la confianza de los funcionarios en el uso de TIC.

  - Fortalecer la gestión de las tecnologías de la información y comunicaciones (TIC), que permita la adopción de los estándares y lineamientos de la arquitectura empresarial para un desarrollo incluyente, sostenido, participativo y transparente dentro del IDEAM.

  - Habilitar las capacidades y servicios de tecnología necesarios para impulsar las transformaciones en el desarrollo del IDEAM y la eficiencia y transparencia del Estado.

  - Implementar el sistema de gestión de servicio para gestionar de manera formalizada los requisitos del cliente, las demandas del negocio convirtiéndolas en servicios de TI, de acuerdo con la estrategia y el presupuesto.

  - Incrementar la calidad y cantidad de los servicios en línea ofrecidos a los ciudadanos.

# ALINEACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE TI CON EL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

| Dominios del marco de referencia de arquitectura de TI | Actividades | Producto |
| --- | --- | --- |
| 1. Estrategia de TI | - Alineación de la estrategia de TI con la transformación institucional - Plan de seguridad y privacidad de la Información. | Plan estratégico Integral de TI alineado con Plan de desarrollo de la organización y con arquitectura empresarial, en el que la gestión de TI represente un valor estratégico para la organización. |
| 2. Gobierno de TI | - Crear y mantener una estructura organizacional que permita gestionar TI de manera integral y con valor estratégico. - Definición de procesos de gestión de TI. - Establecimiento de una arquitectura empresarial. - Sistema de Gestión integral de | Oficina de TI consolidada y estructurada para desarrollar el plan estratégico con especialización técnica, empoderada con sostenibilidad técnica y financiera. |

|  | proyectos. (Políticas, lineamientos y estandarización de procesos para la planeación ejecución de los proyectos) |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Gestion de información | - Vista Integral del ciudadano. - Gestión documental para trámites y servicios en línea. ( Repositorios de datos de Información) | Toda la información requerida por la entidad, el sector y otras entidades o instituciones, debe ser obtenida desde los sistemas de información, para atender las necesidades de los actores interesados y empoderarnos para su uso efectivo en la toma de decisiones. |
| 4.Sistema de Información | 4.1 Desarrollo y consolidación de los sistemas de información. |  |
|  | 4.2 Gestión documental para trámites y Servicios en Línea. | Sistemas de Información que satisfagan las necesidades de los procesos y los servicios de la entidad y del sector. |
|  | 4.3 Sistema Integrado de gestión financiera y cartera. |  |
|  | 4.4 Sistema de Gestión integral de proyectos. (Sistema de información aplicativo) |  |
|  | 4.5 Aplicaciones para participación ciudadana. |  |
| 5.Gestión de Servicios Tecnológicos | 5.1. Resiliencia en infraestructura de Datacenter. 5.2 Mantenimiento y adecuación de la conectividad interna y externa. 5.3 Implementación del sistema de gestión de servicios. 5.4 PMO y AE a nivel de ejecución de proyectos. | Un portafolio de servicios de gestión de tecnología que beneficie a los actores internos y externos y que garantice la disponibilidad, seguridad y oportunidad de la tecnología de información que requiere la entidad. |
| 6.Uso y apropiación de TIC | - 6.1. Mantenimiento de la operación de los centros de apropiación. - Implementar y diseñar programas de TIC al ciudadano. - Promover el uso de los centros de apropiación mediante publicidad de cualquier tipo. | Desarrollar las herramientas y los mecanismos que hagan sostenible el uso y aprovechamiento de la tecnología y la información |

# GOBIERNO DE TI

El Gobierno de TI asegura que se evalúan las necesidades, condiciones y opciones de las partes interesadas para determinar que se alcanzan las metas del plan de desarrollo; estableciendo la dirección a través de la priorización y la toma de decisiones; midiendo el rendimiento y el cumplimiento respecto a la dirección y metas acordadas.

La estructura de Gobierno de TI que se incorporará en el IDEAM se realizará teniendo como base COBIT 5 que provee el marco de referencia para alcanzar los objetivos y las funciones de la estructura organizacional que tiene el Departamento Administrativo de las TIC a nivel de Gobierno y Gestión de las TIC’s.

Se tendrán en cuenta los siguientes lineamientos:

  - Satisfacer las Necesidades de las Partes Interesadas—para crear valor en todas las dependencias que componen al IDEAM, manteniendo el equilibrio entre la realización de beneficios y la optimización de los riesgos y el uso de recursos,

  - Cubrimiento de Extremo-a-Extremo, Cubrimiento de todas las funciones y procesos dentro de la empresa; no enfocarse sólo en la “función de TI”.

  - Aplicar un Marco de Referencia base que pueda ser integrado con diferentes estándares y buenas prácticas relativos.

  - Enfoque Holístico, de un gobierno y gestión de las TI de la requiere tener en cuenta varios componentes interactivos

  - Separar el Gobierno de la Gestión de TIC’s.

La arquitectura institucional incorpora el gobierno de TI a través de acuerdos de desarrollo de servicios y de implementación de facilidades tecnológicas. De esta manera los procesos de la entidad se adelantarán con énfasis en la eficiencia, la transparencia y el control de la gestión.

Para el desarrollo de la estrategia de TI se tendrán en cuenta las normas vigentes: como las disposiciones legales y la normatividad vigente expedida por las autoridades de naturaleza internas y externas.

El Departamento Administrativo de las TIC’s expedirá políticas de alcance institucional, cómo las políticas de seguridad, acceso y uso de la información y de los recursos tecnológicos, las políticas de TI definidas desde la estrategia serán emitidas y publicadas mediante los mecanismos y procesos normativos que disponga la entidad.

El departamento dispondrá dentro de sus políticas sobre cada uno de los siguientes temas

- Definición de Roles y perfiles de T.I

- Gestión de relaciones con otras áreas e instituciones públicas

- Modelo de Gestión de proyectos.

- Gestión de proveedores.

- Acuerdos de nivel de servicio y de desarrollo.

- Procesos de TI e indicadores de gestión de TI

- Esquema de transferencia de conocimiento

# CADENA DE VALOR DE TI

A continuación, se relaciona en alto nivel, la cadena de valor de TI donde se contemplan los insumos, las actividades y las salidas del proceso de administración de TIC.

Gráfica No. 20  Cadena de Valor TI del IDEAM

Sin embargo, la modelación del proceso que detalla los proveedores, el cargo responsable, y los usuarios y o productos de interés se desarrollará en la próxima versión del PETI.

# INDICADORES DE GESTION DEL PETI DEL IDEAM

A continuación, se exponen los indicadores a ser implementados y ejecutados para el cumplimiento de los Objetivos TI del IDEAM.

      - Indicador de ejecución del PETI

| código | Nombre | Objetivo | Frecuencia de medición |
| --- | --- | --- | --- |
| IND.GOB.01 | Indicador ejecución PETI. | Controlar el porcentaje de iniciativas planeadas, relacionadas y ejecutadas en el PETI. | Anual |
| Variables y formulación |  |  |  |
| NumeroIniciativasPlaneadas = Número total de iniciativas planeadas en el periodo. NumeroIniciativasEjecutadas = Número de iniciativas ejecutadas de manera satisfactoria en el periodo y que corresponden al periodo de medición según lo planeado. Indicador ejecución PETI = NumeroIniciativasEjecutadas / NumeroIniciativasPlaneadas * 100 |  |  |  |

      - Indicador de ejecución del Presupuesto de Proyectos TI

| código | Nombre | Objetivo | Frecuencia de medición |
| --- | --- | --- | --- |
| IND.GOB.02 | Indicador ejecución presupuesto proyecto TI. | Controlar el porcentaje de eficiencia en el cumplimiento de ejecución del presupuesto asignado a un proyecto TI en el PETI. | Mensual |
| Variables y formulación |  |  |  |
| PresupuestoAsignado = Cantidad de dinero del presupuesto total de un proyecto TI a ejecutar en una vigencia. PresupuestoEjecutado = Cantidad de dinero del presupuesto total de un proyecto TI ejecutado satisfactoriamente en el periodo y que corresponden al periodo de medición según lo planeado. IndicadorEjecucionPresupuesto = PresupuestoEjecutado / presupuestoAsignado * 100 |  |  |  |

      - Indicador de Implementación de Servicios Tecnológicos confiables y seguros

| código | Nombre | Objetivo | Frecuencia de medición |
| --- | --- | --- | --- |
| IND.GOB.03 | Indicador de Implementación de Servicios Tecnológicos confiables y seguros | Controlar el porcentaje de implementación de los proyectos de servicios tecnológicos planeados para la vigencia. | Anual. |
| Variables y formulación |  |  |  |
| TotalProyectosInfraestructuraPlaneados = Cantidad total de Servicios Tecnológicos confiables y seguros planeados en una vigencia. TotalProyectosInfraestructuraImplementados = Cantidad de Servicios Tecnológicos confiables y seguros implementados satisfactoriamente en un periodo de medición según lo planeado. IndicadorServiciosTecnologicos = TotalProyectosInfraestructuraImplementados / TotalProyectosInfraestructuraPlaneados *100 |  |  |  |

      - Indicador de Seguimiento de la Política de Seguridad de la información

| código | Nombre | Objetivo | Frecuencia de medición |
| --- | --- | --- | --- |
| IND.GOB.04 | Indicador de Seguimiento de la Política de Seguridad de la información | Controlar el porcentaje total de revisiones de la Política de seguridad y privacidad de la información en relación al total de revisiones planeadas en una vigencia . | Cuatrimestral. |
| Variables y formulación |  |  |  |
| TotalRevisionesPlaneadas = Cantidad total de revisiones de la Política de seguridad y privacidad de la Información planeadas en una vigencia. TotalRevisionesEjecutadas = Cantidad de revisiones de la Política de seguridad y privacidad de la Información ejecutadas en un periodo de medición según lo planeado. IndicadorSeguimientoPoliticaSeguridad = TotalRevisionesEjecutadas / TotalRevisionesPlaneadas * 100 |  |  |  |

      - Indicador de Incidentes de Seguridad de la información

| código | Nombre | Objetivo | Frecuencia de medición |
| --- | --- | --- | --- |
| IND.GOB.05 | Indicador de Incidentes de Seguridad de la información. | Controlar el porcentaje de incidentes de seguridad resueltos en relación al total de incidentes de seguridad presentados en una vigencia . | Anual. |
| Variables y formulación |  |  |  |
| TotalIncidentesPresentados = Cantidad total de incidentes de seguridad presentado en una vigencia. TotalIncidentesResueltos = Cantidad de incidentes de seguridad resueltos satisfactoriamente que corresponden a la vigencia o periodo de medición según lo planeado. IndicadorIncidentesSeguridad = TotalIncidentesResueltos / TotalIncidentesPresentados * 100 |  |  |  |

# ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE TI

En concordancia con el decreto 291 del 29 de enero del 2004 por el cual se modifica la estructura del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, y se dictan otras disposiciones. Considerando que en la sesión del 21 y el 27 de enero de 2004, según Actas números 42 y 43, el Consejo Directivo decidió someter a la aprobación del Gobierno Nacional la modificación de Estructura del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM. Que, entre las Funciones de sus Dependencias, en el capítulo I Estructura y Funciones, en su artículo 9 establece que son funciones de la Oficina de Informática las siguientes:

1. Asesorar a la Dirección General y a las demás instancias pertinentes en lo referente a la administración de recursos tecnológicos de la Institución.

2. Analizar, diseñar y desarrollar los elementos conceptuales, técnicos y metodológicos que permitan disponer de sistemas de informaciones normalizadas e integradas que faciliten la toma de decisiones en la Institución.

3. Orientar y asesorar a las dependencias y personal del Instituto en el establecimiento de normas para la transmisión o captura, procesamiento, verificación y control de calidad de los datos y almacenamiento de la información ambiental, al igual que la aplicación de los manuales y reglamentos técnicos que le permitan al Instituto la transmisión de los datos de acuerdo con las normas y procedimientos establecidos por los organismos internacionales.

4. Contribuir al diseño, construcción, uso y mejoramiento de los submódulos y aplicativos de la base de datos en cada dependencia e integrarlos al Sistema de Información Ambiental Central del IDEAM, aplicando las metodologías propias de la ingeniería de software.

5. Propender al óptimo funcionamiento de la infraestructura informática y de telecomunicaciones a través de procesos planificados de mantenimiento preventivo y correctivo, brindando capacitación y asesoría a los usuarios para obtener el máximo aprovechamiento de los recursos informáticos.

6. Administrar y mantener actualizada la infraestructura tecnológica, operar los sistemas computacionales y asesorar a las dependencias de la entidad en esta materia.

7. Consolidar la cultura informática organizacional en las diferentes dependencias del Instituto.

8. Asegurar el funcionamiento del Sistema de Información Ambiental y registrar y generar los reportes de información necesarios.

9. Definir los términos de referencia de las aplicaciones tecnológicas que se decida contratar, así como diseñar e implementar mecanismos de protección para la información que manejen todas las áreas de la entidad.

10. Coordinar el mantenimiento y actualización de las aplicaciones sistematizadas de acuerdo con las necesidades y políticas de la entidad.

11. Elaborar los manuales de usuario e impartir la capacitación requerida para el manejo de las aplicaciones a las diferentes dependencias de la entidad.

12. Investigar y difundir información sobre actualización de herramientas y tendencias del mercado mundial para mantener tecnologías de punta.

13. Las demás funciones que le sean asignadas y que por su naturaleza le correspondan.

En la sección 5.6.2.2.1.7 Estructura organizacional (posiciones claves), roles, perfiles del presente documento PETI, se define la nueva estructura organizacional de la Oficina de Informática que en el corto plazo se denominará Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones. En la sección nombrada se definen los roles, perfiles y funciones de cada integrante de la Oficina TIC del IDEAM. Para mayor información dirigirse a la sección especificada.

# PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE TI

A continuación, se presenta el plan de implementación del proceso diseñado y alineado a la estructura organizacional propuesta anteriormente. Se ha contemplado caracterizar el proceso basado en el sistema de gestión de servicio que propone la norma ISO 20000-1.

Para la implementación del sistema de gestión de servicios tecnológicos con base en la norma ISO 20000-1, se identifica una fase preliminar y el ciclo PHVA para implementación del sistema de gestión que se definirán a continuación:

En la fase preliminar se tiene como producto el GAP análisis que nos permitirá identificar la brecha entre el estado actual y deseado de los servicios tecnológicos, medido por los 5 niveles de madurez del CMMI for services, dando como resultado nivel 1.

Ya identificado este diagnóstico se procede como cualquier otro sistema de gestión a implementar por medio del ciclo de mejoramiento continuo del PHVA:

En la Fase del Planear se tiene como producto el plan de implementación del sistema de gestión, en esta fase es importante identificar el alcance, los objetivos, el orden de implementación de los procesos, agruparlos según su categoría, realizar un mapeo la estructura del proceso actual, definir el enfoque para la relación con proyectos que estén creando o modificando los servicios e identificar los recursos, el equipamiento y los presupuestos necesarios para alcanzar los objetivos.

Una vez realizada la fase de planificación se procede a la fase del Hacer en el cual se documentará las políticas, planes, procedimientos y definiciones para cada proceso o conjunto de procesos.

Cabe aclarar que hasta este punto tenemos la etapa de implantación del proceso y se procede con la de implementación para la cual se dará un periodo de gracia de 3 meses y se procederá con la verificación de los requisitos de gestión del servicio son conformes con el plan de gestión del servicio y los requisitos de la norma.

Finalmente, y cerrando el ciclo Identificar las mejoras de un proceso, se realizarán acciones correctivas y preventivas, las políticas, los planes y los procedimientos de gestión del servicio, siempre que sea necesario.

Se anexa plan de trabajo para la implementación del proceso de gestión de servicios.

# SISTEMAS DE INFORMACION

Para apoyar los procesos misionales y de apoyo en una organización, es importante contar con sistemas de información que se conviertan en fuente única de datos útiles para la toma de decisiones en todos los aspectos; que garanticen la calidad de la información, dispongan recursos de consulta a los públicos de interés, permitan la generación de transacciones desde los procesos que generan la información y que sean fáciles de mantener. Que sean escalables, interoperables, seguros, funcionales y sostenibles, tanto en lo financiero como en la parte técnica.

Bajo este esquema, la asesoría de informática y telemática elabora los lineamientos tecnológicos que la asesoría de informática y telemática recomienda incorporar en las especificaciones técnicas de proyectos de implementación de sistemas de información, estos lineamientos se pueden referenciar en los procedimientos operativos publicados en el portal del SIG

# MODELO DE GESTIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS

La norma ISO 20000 se implementará para gestionar e integrar la prestación eficiente y eficaz de los servicios tecnológicos mediante una forma metódica, integrada y orientada a los procesos, haciendo especial énfasis en garantizar la calidad de los servicios a los distintos clientes. Esta norma se alineará y articulará con él un sistema de gestión de calidad de la entidad y cada una de las dependencias del IDEAM, con la implantación de este modelo de trabajo en las TIC’s.

El Departamento Administrativos de las TIC implementará la norma ISO 20000-1, teniendo en cuenta marcos de referencia (Cobit, Togaf, ITIL) y normas que se integran del sistema de gestión de calidad como ISO 27000 de seguridad de la información.

La implementación de esta norma se realiza de acuerdo a los Requisitos del servicio (4) por cada uno de los organismos que se detecten como clientes, analizando cada uno de los procesos del sistema de Gestión de servicios (5), diseño y transición de servicios nuevos o modificados (6), Procesos de relación (7), procesos de solución (8), Procesos de control (9).

Gráfica No.21  Modelo de Gestión de Servicios Tecnológicos sugerido para el IDEAM

El Sistema de Gestión de servicios funcionará como una ventanilla única de solicitud de servicios tecnológicos la cual por medio de sus gestores y la base de datos de conocimiento determinará si la solicitud es un incidente, solicitud de nuevos servicios o requerimientos a servicios que ya están implementados, además revisará el nivel de incidencia en el servicio, su nivel de afectación indirecta a los servicios que se prestan al ciudadano, se realizará su escalamiento de acuerdo a la caracterización del servicios afectado a los profesionales del departamento TIC’s o si se debe escalar a un nivel más alto de proveedores para su solución, durante estos procesos se realizarán análisis de solicitudes, incidentes, problemas disponibilidad de los servicios para generar los informes que se requieran para el mejoramiento continuo que debe implementarse de acuerdo al SGC, este proceso debe estar conectado con el proceso de gestión estratégica, para la aplicación de las políticas y el análisis de gobernabilidad y Arquitectura empresarial y TIC.

La proyección de implementación de sistema de gestión de servicios tecnológicos en el IDEAM se realizará por etapas durante los años, 2017 al 2020 con los siguientes porcentajes de implementación para cada año:

| AÑO | % IMPLEMENTACIÓN |
| --- | --- |
| 2017 | 60% |
| 2018 | 70% |
| 2019 | 80% |
| 2020 | 100% |

# CRITERIOS DE CALIDAD Y PROCESOS DE GESTIÓN DE SERVICIOS

Los criterios de calidad que se aplicarán desde la Oficina TIC, estarán de acuerdo a los estándares o marcos de referencia que se encuentren alineados con las guías de referencia de Gobierno Digital, Arquitecturas IT(IT4+), ITIL y la Norma ISO/IEC 20000 como estándar específico para la Gestión de Servicios de TI, con el objetivo de aportar los requisitos necesarios, dentro del marco de un sistema completo e integrado, que permita a una organización proveer servicios de TI gestionados, de calidad y que satisfagan los requisitos de sus clientes, COBIT 5 Marco de Negocio para el Gobierno y la Gestión de las TI, la Norma ISO/IEC 38500 - Gobierno TI sobre el uso eficaz, eficiente y aceptable de la tecnología de la información (TI), la Norma ISO/IEC 27000 - Marco de Gestión de seguridad de la información.

Los criterios de calidad se trabajarán como un modelo partir de la experiencia, las buenas   prácticas   y   lecciones    aprendidas   durante   la   implementación   de    la estrategia de gestión TIC, facilitando el desarrollo de la gestión de TI que genera valor estratégico para la entidad, sus procesos, clientes y usuarios.

Arquitectura Empresarial TOGAF proporciona los métodos y herramientas para ayudar a la aceptación, la producción, el uso y el mantenimiento de una arquitectura empresarial, se basa en un modelo de proceso iterativo con el apoyo de las mejores prácticas y una re-utilizable con el conjunto de activos arquitectura existente, aprovechando los mapeos de Togaf, con otras arquitecturas como los marcos de referencia de arquitectura de procesos(eTOM), Marco de referencia para datos e información (SID), Marco de referencia de tecnología(TAM), entre los mencionados anteriormente como ITIL y Cobit.

Los proyectos que se ejecutarán en el departamento tendrán aplicadas políticas de gestión de   proyectos bajo estándares   internacionales reconocidos como   es   la metodología PMBOK del PMI, como una guía de estándares internacionales que se puedan adaptar a cada caso y contexto particular, reconocidos como buenas prácticas por el PMI que se pueden aplicar a la mayoría de los proyectos en la mayoría de los casos.

# INFRAESTRUCTURA

La modernización institucional con transparencia tiene como objetivo mejorar la eficiencia administrativa, prestar a los ciudadanos un servicio oportuno y de calidad, para ello se mejorará y aumentará la capacidad tecnológica actual entendida como un medio para lograr los fines propuestos.

Para ello se mejorará y aumentará la capacidad tecnológica actual entendida como un medio para lograr los fines propuestos. Se trabajará en la integración de los sistemas de información existentes, a través de una plataforma digital para centralizar y unificar la información que articule a todas las dependencias y areas operativas. Así mismo, se recurrirá a la contratación de servicios tercerizados que aporten valor a los procesos y actividades de gestión de la entidad (ej. correo electrónico en la nube).

Lo anterior está encaminado a permitir que el IDEAM pueda actuar de forma coordinada, eficiente y eficaz al momento de planear y ejecutar el presupuesto público, orientándose hacia el desarrollo de una institución eficiente, transparente, participativa, que implemente mecanismos de interoperabilidad con otras instituciones del sector de Ambiente y que lidere la innovación y la transformación del servicio público en pro del bienestar y de valor agregado a la satisfacción de las necesidades de la ciudadanía,  mediante la adopción de nuevas tecnología de punta acorde a las necesidades reales de la misma institución y a la comunidad que sirve; bajo este componente se realizara el proyecto la implementación de la función de Arquitectura Empresarial, que permita optimizar los procesos internos, los servicios a la ciudadanía y articular la estrategia del IDEAM con los lineamientos del Gobierno Digital y del sector al que pertenece el instituto. Lo anterior permite que el IDEAM contribuya a la implementación de la estrategia integral de resiliencia ante situaciones que puedan amenazar la operación continua de todos sus servicios de información.

# MODELO DE PLANEACIÓN

En esta fase se construye el plan estratégico de TI en el cual, se establece el modelo de operación; las estrategias por cada uno de los componentes del modelo; el modelo de planeación con la definición del portafolio de proyectos y la proyección de los recursos financieros.

El portafolio de proyectos el cual se incluye en este documento, se convertirá en la hoja de ruta que definirá tanto los planes de acción, como los planes operativos de TI en los próximos años; por lo tanto, deberá asegurarse que contemple todos los proyectos necesarios para lograr la transformación que se desea y que se incluyan los proyectos paralelos o complementarios que se llevan a cabo para lograr que los grandes proyectos puedan ejecutarse con eficacia.

# PLAN DE COMUNICACIONES

Como estrategia de comunicación y divulgación del Plan estratégico de tecnologías de la Información y comunicaciones se estableció un plan de comunicaciones en conjunto con la asesoría de la Oficina de Comunicaciones.

# ANEXOS

## PRIORIZACIÓN DE INICIATIVAS

Se realizó sesión de priorización con el Sponsor del proyecto en TI del IDEAM y se estableció la prioridad (alta / media/ baja) para cada de las iniciativas dentro de su respectivo programa.

Una vez definidas las prioridades se acordaron los plazos de ejecución (ALTO=más de 3 años, MEDIO=entre 1 y 3 años, BAJO=menor a un año). Obteniendo el siguiente resultado:

| Código | Programa | Iniciativa | Plazo | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ES1 | Estrategia | PETI IDEAM (Ajuste) | Corto | Alta |
| ES2 | Estrategia | Implementar Versión conceptual y preliminar de la Función de Arquitectura Empresarial del IDEAM. | Mediano | Media |
| GO1 | Gobierno | Formalizar la nueva Estructura Organizacional de TI. | Corto | Alta |
| GO2 | Gobierno | Implementar la Oficina de Gestión de Proyectos. | Alto | Media |
| GO3 | Gobierno | Implementar el Sistema de Gestión de Servicios TI. | Mediano | Media |
| INF 1 | Información | Estructurar modelo de gestión de información | Mediano | Alta |
| INF 2 | Información | Gestión de datos maestros | Mediano | Media |
| INF 3 | Información | Calidad de datos | Mediano | Media |
| INF 4 | Información | Big Data, Bodega de datos y BI | Corto | Medio |
| INF 5 | Información | Fortalecimiento sitio web del IDEAM | Corto | Media |
| SIS1 | Sistemas de Información | Racionalización de Sistemas de Información. | Mediano | Alta |
| SIS2 | Sistemas de Información | Definición de Arquitectura Orientada a Servicios | Mediano | Media |
| SIS3 | Sistemas de Información | Habilitación de Capa de Gestión de BI y BigData | Mediano | Media |
| SIS4 | Sistemas de Información | Sistema de información de Gestión de proyectos | Alto | Baja |
| SIS5 | Sistemas de Información | Sistema de información de Gestión de procesos | Mediano | Media |
| SIS6 | Sistemas de Información | Renovación de ERP | Media | Media |
| SIS7 | Sistemas de Información | Fortalecimiento del Sistema de Información del Recuro Hídrico | Corto | Alta |
| SIS8 | Sistemas de Información | Fortalecimiento del Sistema Nacional de Información Forestal | Corto | Alta |
| SIS9 | Sistemas de Información | Fortalecimiento del Sistema de información de Calidad del Aire | Corto | Alta |
| SIS10 | Sistemas de Información | Fortalecimiento del Registro de Residuos Peligrosos - RESPEL | Corto | Alta |
| SIS11 | Sistemas de Información | Fortalecimiento del Registro Único Ambiental como soporte al Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes | Corto | Alta |
| SIS12 | Sistemas de Información | Sistema de información de Cambio Climático | Corto | Alta |
| ST1 | Servicios tecnológicos | Directorio de servicios | Corto | Media |
| ST2 | Servicios tecnológicos | Gestión de servicios de TI | Corto | Alta |
| ST3 | Servicios tecnológicos | Acceso de servicios en la nube | Mediano | Media |
| ST4 | Servicios tecnológicos | Alta disponibilidad | Corto | Media |
| ST6 | Servicios tecnológicos | Continuidad del servicio | Corto | Alta |
| UA1 | Uso y apropiación | Estrategia de uso y apropiación de TI | Mediano | Alta |
| UA2 | Uso y apropiación | Formación y desarrollo de capacidades y habilidades en los grupos de interés para el Uso y Adopción de TI | Mediano | Medio |
| UA3 | Uso y apropiación | Desarrollo de programas para la implementación de modelos de incentivos de uso y apropiación | Mediano | Medio |
| UA4 | Uso y apropiación | Definición, implementación y monitoreo de la estrategia de uso y apropiación de TI | Mediano | Medio |
| UA5 | Uso y apropiación | Diseñar e implementar programas de gestión del cambio | Mediano | Medio |

## CARACTERIZACIÓN DE PROYECTOS

### PROYECTOS: ESTRATEGIA - ES

| PROGRAMA | Ficha técnica No |  |  | ES1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Estrategia | Tiempo Implantación: BAJO ALTO=más de 3 años, MEDIO=entre 1 y 3 años, BAJO=menor a un año |  |  |  |
| PROYECTO: |  |  |  |  |
| PETI IDEAM (Alineación). |  | Patrocinador Dirección General | Prioridad Alta |  |
| Objetivo Definir y alinear el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información del IDEAM, tomando como base el ejercicio de arquitectura empresarial realizado al proceso de Gestión de Recursos Informáticos y Tecnológicos, buscando garantizar la alineación entre los instrumentos de Planeación: Plan Estratégico Sectorial, Plan Estratégico Institucional y lineamientos definidos por el MinTic para el PETI, con el fin de establecer una directriz estratégica que permita garantizar el cumplimiento de metas y objetivos de TI para la Entidad. |  |  |  |  |
| Beneficios - Asegurar la alineación de las iniciativas de la Oficina de TIC con las metas y objetivos estratégicos de la Entidad y Sector. - Aprovechar los entregables del proyecto de Arquitectura Empresarial aplicado sobre el proceso de Gestión de Recursos Informáticos y Tecnológicos, como el principal insumo para alinear y definir el PETI del IDEAM. - Definir la hoja de ruta (roadmap) de la Oficina TIC para los próximos 4 años. |  |  |  |  |
| INVOLUCRADOS |  |  |  |  |
| - Oficina de Informática - Oficina Asesora Planeación - Dirección General |  |  |  |  |
| ALCANCE DEL PROYECTO |  |  |  |  |
| Procesos que soporta - Gestión de recursos Informáticos y Tecnológicos. |  |  |  |  |
| Hitos del proyecto - Identificar estado actual (AS-IS), con base en el proyecto de Arquitectura Empresarial aplicado en el proceso de Gestión de Recursos Informáticos y Tecnológicos. - Identificar estado futuro (TO-BE), con base en el proyecto de Arquitectura Empresarial aplicado en el proceso de Gestión de Recursos Informáticos y Tecnológicos. - Identificar portafolio de proyectos (Roadmap), con base en el proyecto de Arquitectura Empresarial aplicado en el proceso de Gestión de Recursos Informáticos y Tecnológicos. - Alinear PETI con el plan estratégico de la Entidad. - Generar documento PETI que defina lineamientos estratégicos de TI y portafolio de proyectos de TI para su posterior asignación y ejecución. Recursos requeridos |  |  |  |  |
| - Equipo líder de la Oficina TIC. - Recurso asignado por la Oficina de Planeación. - Eventualmente consultoría de acompañamiento. |  |  |  |  |

| PROGRAMA | Ficha técnica No |  |  | ES2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Estrategia | Tiempo Implantación: MEDIO ALTO=más de 3 años, MEDIO=entre 1 y 3 años, BAJO=menor a un año |  |  |  |
| PROYECTO: |  |  |  |  |
| Implementar la versión preliminar de la Función de Arquitectura Empresarial del IDEAM. |  | Patrocinador Dirección General | Prioridad Media |  |
| Objetivo Implementar la función de Arquitectura Empresarial, a través de un diseño efectivo y práctico de políticas, procesos y/o procedimientos y roles (es decir, de un eficiente modelo de gobierno de TI), como un instrumento de gestión organizacional, con el fin de garantizar la permanente alineación y entrega de solución de TI en línea con los requerimientos, necesidades y objetivos de la Institución. |  |  |  |  |
| Beneficios - Desarrollar el portafolio de proyectos definido de manera exitosa en el IDEAM, a partir de las buenas prácticas en Gobierno y Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC). - Asegurar la alineación de las iniciativas Institucionales con las metas y objetivos estratégicos de la Entidad y Sector. - Construir una base de conocimientos y capacidades tecnológicas de la Institución, que permita gestar soluciones estructuradas para atender los requerimientos de las partes interesadas. |  |  |  |  |
| INVOLUCRADOS |  |  |  |  |
| - Oficina de Informática - Oficina Asesora Planeación - Dirección General - Líderes cabeza de áreas de la Entidad. |  |  |  |  |
| ALCANCE DEL PROYECTO |  |  |  |  |
| Procesos que soporta Todos los procesos de la Entidad. |  |  |  |  |
| Hitos del proyecto - Identificar estado actual (AS-IS), con base en el proyecto de Arquitectura Empresarial aplicado en el proceso de Gestión de Recursos Informáticos y Tecnológicos. - Identificar estado futuro (TO-BE), con base en el proyecto de Arquitectura Empresarial aplicado en el proceso de Gestión de Recursos Informáticos y Tecnológicos. - Definir y formalizar el gobierno y la función de Arquitectura Empresarial del IDEAM, alineado con el sistema de gestión de calidad (SGC. - Identificar el portafolio de proyectos Institucional (Roadmap), con base en el proyecto de Arquitectura Empresarial aplicado en el proceso de Gestión de Recursos Informáticos y Tecnológicos. Recursos requeridos |  |  |  |  |
| - Equipo líder de la Oficina TIC. - Recurso asignado por la Oficina de Planeación. - Eventualmente consultoría de acompañamiento. |  |  |  |  |

### PROYECTOS: GOBIERNO – GO

| PROGRAMA | Ficha técnica No |  |  | GO1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gobierno | Tiempo Implantación: BAJO ALTO=más de 3 años, MEDIO=entre 1 y 3 años, BAJO=menor a un año |  |  |  |
| PROYECTO: |  |  |  |  |
| Formalizar la nueva Estructura Organizacional de la Oficina TIC. |  | Patrocinador Dirección General | Prioridad Alta |  |
| Objetivo Formalizar la nueva estructura organizacional de la Oficina TIC del IDEAM mediante resolución emitida por la alta dirección del IDEAM, para establecerla en el nivel estratégico del instituto y establecer el plan de desarrollo y capacitación a ser implementado en el corto plazo. Además, definir requerimientos de recursos de acuerdo con la estructura organizacional definida. |  |  |  |  |
| Beneficios - Alinear y robustecer la estructura organizacional de TI de conformidad con las buenas practicas del mercado y sector. - Aumentar el conjunto de capacidades de TI para soportar los retos de la Entidad y dar respuesta oportuna y con calidad a los requerimientos de los clientes (internos y externos) a partir de las TIC. - Fabricar soluciones estructuradas de información, integrales y de gran impacto para el IDEAM, Sector, Ciudadanía y clientes en general. |  |  |  |  |
| INVOLUCRADOS |  |  |  |  |
| - Oficina de Informática - Oficina Asesora Planeación - Dirección General |  |  |  |  |
| ALCANCE DEL PROYECTO |  |  |  |  |
| Procesos que soporta - Gestión de Recursos Informáticos y Tecnológicos. |  |  |  |  |
| Hitos del proyecto - Formalizar el nuevo estado organizacional y estructural, del equipo de colaboradores a cargo de la Oficina de TIC, respecto a sus habilidades y competencias profesionales deseadas. Identificar brechas a desarrollar. - Definir y formalizar un plan de desarrollo para cada integrante del equipo de la oficina, con el objetivo de llevar la Oficina TIC y su equipo de trabajo a un nivel de madurez deseado. - Definir, formalizar y promover la estructura organizacional de la Oficina TIC, incluye políticas, funciones, roles, responsabilidades y su debida comunicación al interior de la Entidad. Recursos requeridos |  |  |  |  |
| - Equipo líder de la Oficina TIC. - Recurso asignado por la Oficina de Planeación. - Consultoría en desarrollo de talento humano. - Costo aproximado para la implementación de la nueva estructura organizacional: Se dará un valor estimado al momento de la formalización definitiva por resolución. |  |  |  |  |

| PROGRAMA | Ficha técnica No |  |  | GO2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gobierno | Tiempo Implantación: ALTO ALTO=más de 3 años, MEDIO=entre 1y3 años, BAJO=menor a un año |  |  |  |
| PROYECTO: |  |  |  |  |
| Implementar la Oficina de Gestión de Proyectos. |  | Patrocinador Dirección General | Prioridad Media |  |
| Objetivo Implementar la función de Gestión de Proyectos (PMO) para asegurar una gestión y ejecución estructurada de las iniciativas y proyectos de TI aprobados en el ejercicio de Arquitectura Empresarial, con visión amplia de tal forma que logre cubrir proyectos de toda la Entidad a mediano plazo. |  |  |  |  |
| Beneficios - Gestionar proyectos exitosos, asegurando el retorno de la inversión para el IDEAM. - Fabricar soluciones estructuradas de información, integrales y de gran impacto para el IDEAM, Sector, Ciudadanía y clientes en general. - Alinear y robustecer la estructura metodológica y de gestión de la Oficina TIC de la Entidad de conformidad con las buenas practicas del mercado y sector. - Aumentar el conjunto de capacidades de TI para soportar los retos de la Entidad y dar respuesta oportuna y con calidad a los requerimientos de los clientes (internos y externos) a partir de la evolución de las TIC. |  |  |  |  |
| INVOLUCRADOS |  |  |  |  |
| - Oficina de Informática - Oficina Asesora Planeación - Dirección General |  |  |  |  |
| ALCANCE DEL PROYECTO |  |  |  |  |
| Procesos que soporta - Gestión de Recursos Informáticos y Tecnológicos. - Todas las áreas de la Entidad. |  |  |  |  |
| Hitos del proyecto - Identificar el método actual (AS-IS), de gestión de proyectos de la Entidad (Políticas, procesos, procedimientos, formatos, plantillas y prácticas de gestión de proyectos). - Definir el método deseado (TO-BE), de gestión de proyectos de la Entidad (Políticas, procesos, procedimientos, formatos, plantillas y prácticas para desarrollar el ciclo de vida de los proyectos), alineado con las buenas prácticas y tendencias del mercado y sector. - Diseñar y desarrollar artefactos definidos en la metodología de gestión de proyectos. - Realizar un plan de capacitación periódico para socializar el gobierno y método de gestión de proyectos en línea con la función de Arquitectura Empresarial definida para la Entidad. - Definir, formalizar y promover la función de Gestión de Proyectos de la Oficina TIC y/o Entidad, incluye políticas, procesos, métodos, funciones, roles, responsabilidades y su debida comunicación al interior del Instituto. Recursos requeridos |  |  |  |  |
| - Equipo líder de la Oficina TIC. - Recurso asignado por la Oficina de Planeación. - Consultoría especializada en Gestión de Proyectos. |  |  |  |  |

| PROGRAMA | Ficha técnica No |  |  | GO3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gobierno | Tiempo Implantación: MEDIO ALTO=más de 3 años, MEDIO=entre 1y3 años, BAJO=menor a un año |  |  |  |
| PROYECTO: |  |  |  |  |
| Implementar el Sistema de Gestión de Servicios de TI. |  | Patrocinador Dirección General | Prioridad Medio |  |
| Objetivo Definir e implementar los procesos de TI de acuerdo con la cadena de valor y el modelo de servicios definido en el proyecto de Arquitectura aplicado al proceso de Gestión de Recursos Informáticos y Tecnológicos. Incluye evaluación de solución tecnológica. |  |  |  |  |
| Beneficios - Promover la gestionar efectiva de los activos de TIC, asegurando la transferencia, gestión del conocimiento y continuidad de la operación TIC del IDEAM. - Alinear y robustecer la estructura metodológica y de gestión de la Oficina TIC de la Entidad de conformidad con las buenas practicas del mercado y sector. - Aumentar el conjunto de capacidades de TI para soportar los retos de la Entidad y dar respuesta oportuna y con calidad a los requerimientos de los clientes (internos y externos) a partir de la evolución de las TIC. |  |  |  |  |
| INVOLUCRADOS |  |  |  |  |
| - Oficina de Informática - Oficina Asesora Planeación - Dirección General |  |  |  |  |
| ALCANCE DEL PROYECTO |  |  |  |  |
| Procesos que soporta - Gestión de Recursos Informáticos y Tecnológicos. |  |  |  |  |
| Hitos del proyecto - Identificar el método actual (AS-IS), de gestión de servicios de TIC (Políticas, procesos, procedimientos, formatos, plantillas y prácticas de gestión). - Definir el método deseado (TO-BE), de gestión de servicios TIC de la Entidad (Políticas, procesos, procedimientos, formatos, plantillas y prácticas para desarrollar el ciclo de vida de los servicios de TI), alineado con las buenas prácticas y tendencias del mercado y sector. - Diseñar y desarrollar artefactos definidos en la metodología de gestión de servicios de TI. - Realizar un plan de capacitación periódico para socializar el gobierno y método de gestión de servicios de TI en línea con la función de Arquitectura Empresarial definida para la Entidad. - Definir, formalizar y promover el Sistema de Gestión de Servicios de TI a cargo de la Oficina TIC, incluye políticas, procesos, métodos, funciones, roles, responsabilidades, herramientas y su debida comunicación al interior del Instituto. Recursos requeridos |  |  |  |  |
| - Equipo líder de la Oficina TIC. - Recurso asignado por la Oficina de Planeación. - Consultoría especializada en Gestión de Servicios de TI. |  |  |  |  |

### PROYECTOS: INFORMACION -  INF

| PROGRAMA | Ficha técnica No |  |  | INF1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Información | Tiempo Implantación: MEDIO ALTO=más de 3 años, MEDIO=entre 1y3 años, BAJO=menor a un año |  |  |  |
| PROYECTO: |  |  |  |  |
| Estructurar modelo de gestión de información |  | Patrocinador Jefe de Oficina de Informática | Prioridad Alta |  |
| Objetivo Definir lineamientos para ejercer autoridad y control (planeación, monitoreo y aplicación de políticas) sobre la gestión de los activos de información. |  |  |  |  |
| Beneficios - Entender y promover el valor de los datos en la organización - Identificar y resolver conflictos en el uso de los datos - Promover y hacer seguimiento a iniciativas de gestión de datos y servicios de información - Aprobar, comunicar y aplicar normatividad vigente, estándares, arquitecturas, procedimientos y métricas para la gestión de la información |  |  |  |  |
| INVOLUCRADOS |  |  |  |  |
| - Gestión de recursos informáticos y tecnológicos - Administradores de información de las áreas del negocio |  |  |  |  |
| ALCANCE DEL PROYECTO |  |  |  |  |
| Procesos que soporta - Todos los procesos de la cadena de valor |  |  |  |  |
| Hitos del proyecto Documentos con la normatividad para la gestión de los siguientes ámbitos: - Gobierno del dato - Arquitectura de información - Desarrollo de datos - Ciclo de vida del dato - Seguridad de la información - Datos maestros y de referencia - Bodega de datos e inteligencia de negocios - Documentos y contenidos - Meta-data de la información - Calidad de la información |  |  |  |  |
| - Recursos requeridos - Administrador de información del negocio - Administrador de información de TI - Analista de componentes de información - Diseñador de componentes de información - Analista de calidad de la información |  |  |  |  |

| PROGRAMA | Ficha técnica No |  |  | INF2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Información | Tiempo Implantación: MEDIO ALTO=más de 3 años, MEDIO=entre 1y3 años, BAJO=menor a un año |  |  |  |
| PROYECTO: |  |  |  |  |
| Gestión de datos maestros |  | Patrocinador Jefe de Oficina de Informática | Prioridad Media |  |
| Objetivo Planear e implementar las actividades para asegurar la consistencia de los datos maestros y de referencia. |  |  |  |  |
| Beneficios - Proveer una fuente única y de alta calidad de datos maestros y de referencia - Reducir la complejidad en el manejo de la información mediante la reutilización de componentes y aplicación de estándares. |  |  |  |  |
| INVOLUCRADOS |  |  |  |  |
| - Gestión de recursos informáticos y tecnológicos - Administradores de información de las áreas misionales del negocio |  |  |  |  |
| ALCANCE DEL PROYECTO |  |  |  |  |
| Procesos que soporta - Procesos estratégicos y misionales del negocio |  |  |  |  |
| Hitos del proyecto - Catálogo de datos maestros y de referencia - Modelos de datos y documentación - Reglas de consolidación, estandarización, validación y limpieza - Métricas de calidad de los datos maestros y de referencia - Meta-data de los datos maestros y de referencia - Arquitectura del sistema de gestión de datos maestros y de referencia |  |  |  |  |
| - Recursos requeridos - Administrador de datos del negocio - Administrador de datos de TI - Diseñador de componentes de información - Analista de calidad de dato - Administrador de bases de datos |  |  |  |  |

| PROGRAMA | Ficha técnica No |  |  | INF3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Información | Tiempo Implantación: MEDIO ALTO=más de 3 años, MEDIO=entre 1y3 años, BAJO=menor a un año |  |  |  |
| PROYECTO: |  |  |  |  |
| Calidad de datos |  | Patrocinador Jefe de Oficina de Informática | Prioridad Medio |  |
| Objetivo Planear e implementar las actividades que apliquen técnicas de gestión de la calidad para medir, valorar, mejorar, y asegurar la salud de los datos que se usan |  |  |  |  |
| Beneficios - Implementar procedimientos para la valoración de la calidad de los datos y establecer las expectativas de la organización - Mejorar cuantitativamente la calidad de los datos con relación a las expectativas definidas - Definir requerimientos y especificaciones para integrar controles de calidad de los datos en el ciclo de vida de los sistemas de información. - Definir procedimientos para medir, monitorear, y reportar conformidad con los niveles aceptables de calidad de datos. |  |  |  |  |
| INVOLUCRADOS |  |  |  |  |
| - Gestión de recursos informáticos y tecnológicos - Administradores de información de las áreas misionales del negocio |  |  |  |  |
| ALCANCE DEL PROYECTO |  |  |  |  |
| Procesos que soporta - Procesos estratégicos y misionales del negocio |  |  |  |  |
| Hitos del proyecto - Valoración cuantitativa de calidad de los datos - Metodología de cálculo de las métricas de calidad de los datos - Acuerdos de nivel de calidad de los datos - Procedimiento para reporte y gestión de hallazgos de calidad - Reglas de consolidación, estandarización, validación y limpieza de datos. - Definición de herramientas o programas para el mejoramiento de calidad de datos - Ejecución de ciclos de prueba para el mejoramiento de la calidad de datos - Estrategia de mejoramiento de calidad de datos |  |  |  |  |
| - Recursos requeridos - Administrador de datos del negocio - Administrador de datos de TI - Diseñador de componentes de información - Analista de calidad de datos - Administrador de bases de datos. |  |  |  |  |

| PROGRAMA | Ficha técnica No |  |  | INF4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Información | Tiempo Implantación: BAJO ALTO=más de 3 años, MEDIO=entre 1y3 años, BAJO=menor a un año |  |  |  |
| PROYECTO: |  |  |  |  |
| Big Data, Bodega de datos y BI. |  | Patrocinador Jefe de Oficina de Informática | Prioridad Media |  |
| Objetivo Planear e implementar procesos para proveer análisis de información y apoyo a la toma de decisiones que entreguen valor agregado a los usuarios y promuevan el auto-servicio |  |  |  |  |
| Beneficios - Aprovechamiento de los datos históricos y del gran volumen de datos que producen las estaciones diariamente. - Soportar y habilitar el uso efectivo de la información para el análisis y toma de decisiones. - Implementar y mantener la infraestructura y entorno de usuario para entregar datos integrados y consistentes que apoyen las actividades de reporte, consulta y análisis de información. - Potenciar el análisis de información en tiempo real mediante el uso de tecnología de Big Data y aprendizaje automático (Machine Learning) |  |  |  |  |
| INVOLUCRADOS |  |  |  |  |
| - Gestión de recursos informáticos y tecnológicos - Administradores de información de las áreas misionales del negocio |  |  |  |  |
| ALCANCE DEL PROYECTO |  |  |  |  |
| Procesos que soporta - Procesos estratégicos y misionales del negocio |  |  |  |  |
| Hitos del proyecto - Arquitectura de bodega de datos y BI - Bodega de datos - Datamarts y cubos OLAP - Tableros de mando - Aplicaciones analíticas - Entorno para trabajo con Big Data |  |  |  |  |
| - Recursos requeridos - Administrador de datos del negocio - Administrador de datos de TI - Diseñador de componentes de información - Administrador de base de datos - Analistas desarrolladores de BI |  |  |  |  |

| PROGRAMA | Ficha técnica No |  |  | INF5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Información | Tiempo Implantación: MEDIO ALTO=más de 3 años, MEDIO=entre 1y3 años, BAJO=menor a un año |  |  |  |
| PROYECTO: |  |  |  |  |
| Fortalecimiento del sitio web |  | Patrocinador Jefe de Oficina de Informática | Prioridad Medio |  |
| Objetivo Planear, diseñar e implementar funcionalidades adicionales para el sitio web del IDEAM que provea más servicios de información y mejore características de usabilidad de la página. - Mejor tiempo de respuesta - Navegación más abreviada - Más contenido - Más interactividad |  |  |  |  |
| Beneficios - Más servicios de información que entregan valor agregado al público en general - Promueve el Auto-Servicio |  |  |  |  |
| INVOLUCRADOS |  |  |  |  |
| - Gestión de recursos informáticos y tecnológicos - Administradores de información de las áreas del negocio |  |  |  |  |
| ALCANCE DEL PROYECTO |  |  |  |  |
| Procesos que soporta - Atención al ciudadano - Gestión de las comunicaciones |  |  |  |  |
| Hitos del proyecto - Diseño gráfico - Diseño de servicios - Arquitectura de servicios (SOA) - Portal corporativo fortalecido |  |  |  |  |
| - Recursos requeridos - Administrador de datos del negocio - Administrador de datos de TI - Diseñador de aplicaciones web - Diseñador de imagen corporativa - Diseñador de componentes de información - Analista desarrollador aplicaciones web Presupuesto estimado: $ 400.000.000 |  |  |  |  |

### PROYECTOS: SISTEMAS DE INFORMACION -  SI

| PROGRAMA | Ficha técnica No |  |  | SIS1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SISTEMAS DE INFORMACION | Tiempo Implantación: MEDIO ALTO=más de 3 años, MEDIO=entre 1y3 años, BAJO=menor a un año |  |  |  |
| PROYECTO: |  |  |  |  |
| Racionalización de Sistemas de Información. |  | Patrocinador Jefe de Oficina de Informática | Prioridad ALTA |  |
| Objetivo Revisar el estado actual de los sistemas de información en relación a la nueva arquitectura para identificar cuales se conversan, migran, retiran o actualizan en busca de crear la capacidad de una Arquitectura de IT ágil. Para reducir el costo de mantenimiento de los sistemas fundamentales, al tiempo que permite una entrega más rápida y más entrega de las capacidades realmente generadoras de valor. |  |  |  |  |
| Beneficios - Contar con una arquitectura mínima funcional viable para obtener control de costos en mantenimiento y gestión de la misma. - Flexibilidad y agilidad en la adopción de nuevos requerimientos de la organización. |  |  |  |  |
| INVOLUCRADOS |  |  |  |  |
| - Todas unidades de la organización misionales, apoyo y estratégicas que posean un sistema de información de soporte. |  |  |  |  |
| ALCANCE DEL PROYECTO |  |  |  |  |
| Procesos que soporta - Todos los procesos de las unidades de la organización misionales, apoyo y estratégicas que posean un sistema de información de soporte. |  |  |  |  |
| Hitos del proyecto - Evaluar el estado, el riesgo y la viabilidad técnica del portafolio de aplicaciones, incluyendo la forma en la que responde a las necesidades, y determinar las opciones de racionalización a través de un método estructurado para toma de decisión. - Identificar iniciativas institucionales que impliquen cambios en la cartera y de procesos. - Identificar los vendedores, metodologías y plataformas para aplicaciones fiables y de alta calidad. - Revisar el portafolio de aplicaciones legadas que tienen alternativas favorables por los cambios de la tecnología, tales como la nube, migración, o retiro, social y móvil. - Determinar el nuevo portafolio y su implementación en el tiempo, costo y riesgos. |  |  |  |  |
| - Recursos requeridos - Grupo interdisciplinario entre la oficina de informática, dueños de procesos de subdirecciones, grupo de arquitectura y consultores de racionalización. |  |  |  |  |

| PROGRAMA | Ficha técnica No |  |  | SIS2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SISTEMAS DE INFORMACION | Tiempo Implantación: MEDIO ALTO=más de 3 años, MEDIO=entre 1y3 años, BAJO=menor a un año |  |  |  |
| PROYECTO: |  |  |  |  |
| Definición de Arquitectura Orientada a Servicios. |  | Patrocinador Jede de Oficina de Informática | Prioridad MEDIA |  |
| Objetivo Especificar los fundamentos de una arquitectura orientada a servicios dentro de la dinámica que permita obtener reusabilidad, estandarización, gobierno, seguridad e interoperabilidad. Identificando el modelo canónico de servicios, su ciclo de vida, gobierno y herramientas tecnológicas a incorporar. |  |  |  |  |
| Beneficios - Contar con una arquitectura orientada a servicios que permita obtener control de costos en mantenimiento en la interoperabilidad y gestión de la misma. - Flexibilidad y agilidad en la adopción de nuevos requerimientos de la organización. - Explotación de la información a través del re-uso de la misma a nivel organizacional |  |  |  |  |
| INVOLUCRADOS |  |  |  |  |
| - Todas unidades de la organización misionales, apoyo y estratégicas que posean un sistema de información de soporte dentro de la cadena de valor del Instituto. |  |  |  |  |
| ALCANCE DEL PROYECTO |  |  |  |  |
| Procesos que soporta - Todos los procesos de las unidades de la organización misionales, apoyo y estratégicas que posean un sistema de información de soporte. |  |  |  |  |
| Hitos del proyecto - Procesos de negocio basados en integración, - Servicios a nivel de negocio, proceso y aplicación, - Servicios para bus empresarial, para servicios de datos en línea y por lotes y servicios de aplicaciones. - Políticas, reglas y gobierno - Definición de ciclo de vida de servicios - Mapa de ruta de implementación - Tecnología a incorporar - Piloto de implementación de servicios iniciales. - Modelo canónico - Identificación de Servicios - Definición de servicios - Especificación de interfaces |  |  |  |  |
| - Recursos requeridos - Grupo interdisciplinario entre la oficina de informática, dueños de procesos de subdirecciones, grupo de arquitectura y consultores de racionalización. |  |  |  |  |

| PROGRAMA | Ficha técnica No |  |  | SIS3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SISTEMAS DE INFORMACION | Tiempo Implantación: MEDIO ALTO=más de 3 años, MEDIO=entre 1y3 años, BAJO=menor a un año |  |  |  |
| PROYECTO: |  |  |  |  |
| Habilitación de Capa de Gestión de BI y BigData. |  | Patrocinador Jede de Oficina de Informática | Prioridad MEDIA |  |
| Objetivo Definir y especificar una arquitectura de gestión de información que establezca los lineamientos y servicios empresariales del IDEAM a incorporar como nivel de gestión BI y Big data, esta definición debe incluir los servicios básicos como son: - Reportes operativos iniciales, Cubos de análisis operativos y misionales - Ambientes de fábrica, laboratorio y Analítica Big data - Definición de almacenamiento tipo reservorios, estructurados, no estructurados, y transacciones en línea. - Arquitectura técnica de Gestión de Información |  |  |  |  |
| Beneficios - Contar con una arquitectura de gestión moderna de proyectos BI y BigData que permita obtener control en el ciclo de vida de la información creación, comunicación, transformación, análisis y visualización. - Flexibilidad y agilidad en la adopción de nuevos requerimientos de la organización. - Explotación de la información a través del re-uso de la misma a nivel organizacional |  |  |  |  |
| INVOLUCRADOS |  |  |  |  |
| - Todas unidades de la organización misionales, apoyo y estratégicas que participen en el ciclo de vida de información en la cadena de valor del Instituto. |  |  |  |  |
| ALCANCE DEL PROYECTO |  |  |  |  |
| Procesos que soporta - Todos los procesos de unidades de la organización misionales, apoyo y estratégicas que posean un sistema de información de soporte. |  |  |  |  |
| Hitos del proyecto - El diseño de la arquitectura que permita adaptar las necesidades de información del instituto, eligiendo componentes que mejor resuelvan la extracción de fuentes de datos heterogéneas, su almacenamiento, su procesamiento real-time, in-memory o batch y las soluciones de visualización. - La arquitectura debe incluir workflow para el desarrollo, la composición y lanzamiento de procesos analíticos complejos, totalmente integrado con bases de datos y sistemas de visualización. - Selección de arquitecturas tecnológicas para Big Data, definir el mapa de ruta de despliegue de las mismas, su modelo óptimo de sourcing (in house o as a service) y servicios de operación y mantenimiento de las infraestructuras. - Esquema de soporte al desarrollo de arquitecturas Big Data open source basadas en suites como Hadoop, o soluciones como Spark, MongoDB, Esper, Oracle entre otras. |  |  |  |  |
| - Recursos requeridos - Grupo interdisciplinario entre la oficina de informática, dueños de procesos de subdirecciones, grupo de arquitectura y consultores de racionalización. - $ 800.000.000 - $1.1000.000 con una duración de 15 a 24 meses |  |  |  |  |

| PROGRAMA | Ficha técnica No |  |  | SIS5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SISTEMAS DE INFORMACION | Tiempo Implantación: ALTO ALTO=más de 3 años, MEDIO=entre 1y3 años, BAJO=menor a un año |  |  |  |
| PROYECTO: |  |  |  |  |
| Sistema de información de Gestión de proyectos |  | Patrocinador Grupo de gestión de proyectos de IT | Prioridad MEDIA |  |
| Objetivo Implementar un sistema de información para la automatización de gestión de proyectos EPM (Enterprise Project Management) para la oficina de informática, que cubra los proyectos de implementación de soluciones bajo metodologías formales de gestión de proyectos. |  |  |  |  |
| Beneficios - Agilizar los procesos de gestión integral de proyectos de implantación de soluciones tecnológicas - Agilizar las comunicaciones entre los diferentes interesados en la ejecución d proyectos. - Control de actividades, compromisos, seguimientos y desempeño en la realización de proyectos. |  |  |  |  |
| INVOLUCRADOS |  |  |  |  |
| - Inicialmente la oficina de informática con roles como jefe de oficina, gerentes de proyectos, miembros de equipos, proveedores externos, usuarios finales. |  |  |  |  |
| ALCANCE DEL PROYECTO - La definición de la estrategia EPM a implementar. - La revisión de metodología de Gestión de Proyectos para entender el campo de aplicación y las necesidades de cada uno de los involucrados. - La instalación y configuración de la Solución EPM. - La parametrización de las herramientas para adecuarlas a un campo de aplicación. - La capacitación sobre el uso de las herramientas a los distintos roles. - Coaching a los diferentes actores en el uso inicial de las herramientas. - La realización de proyectos piloto con el objetivo de validar la adecuación al uso de las herramientas y resolución de problemas. |  |  |  |  |
| Procesos que soporta - Procesos de gestión de proyectos, implementación de soluciones tecnológicas, capacitación de equipos de proyectos. |  |  |  |  |
| - Recursos requeridos - Grupo interdisciplinario entre la oficina de informática y consultores externos. |  |  |  |  |

| PROGRAMA | Ficha técnica No |  |  | SIS5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SISTEMAS DE INFORMACION | Tiempo Implantación: MEDIO ALTO=más de 3 años, MEDIO=entre 1 y 3 años, BAJO=menor a un año |  |  |  |
| PROYECTO: |  |  |  |  |
| Sistema de información de Gestión de procesos |  | Patrocinador Grupo de gestión de procesos de IT | Prioridad MEDIA |  |
| Objetivo Implementar un sistema de información para la automatización de procesos BPM (Business Process Management) para un proceso que involucre varias dependencias del Instituto, desarrollando una metodología ágil de caracterización e implementación de procesos automatizados. |  |  |  |  |
| Beneficios - Agilizar la gestión integral de procesos. - Agilizar las comunicaciones entre los diferentes interesados en la ejecución procesos. - Control de actividades, compromisos, seguimientos y desempeño en la realización de procesos. - Gestión y monitoreo de desempeño de procesos. - Aprovechamiento de tecnología BPM existente en el instituto. |  |  |  |  |
| INVOLUCRADOS |  |  |  |  |
| - Usuarios de la oficina de informática, unidades de apoyo del instituto elegidas para implementación de solución. |  |  |  |  |
| ALCANCE DEL PROYECTO - La definición de la estrategia BPM a implementar. - La revisión de metodología de Gestión de Procesos para entender el campo de aplicación y las necesidades de cada uno de los involucrados. - La instalación y configuración de la Solución BPM. - La parametrización de las herramientas para adecuarlas a un campo de aplicación. - La capacitación sobre el uso de las herramientas a los distintos roles. - Coaching a los diferentes actores en el uso inicial de las herramientas. - La realización de proyectos piloto con el objetivo de validar la adecuación al uso de las herramientas y resolución de problemas |  |  |  |  |
| Procesos que soporta - Procesos de áreas misionales y operativas por definir. |  |  |  |  |
| - Recursos requeridos - Grupo interdisciplinario entre la oficina de informática, dueños de proceso y consultores externos. - $ 300.000.000 a $350.000.000 una duración de 8 meses. Para servicios de consultoría |  |  |  |  |

| PROGRAMA | Ficha técnica No |  |  | SIS6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SISTEMAS DE INFORMACION | Tiempo Implantación: MEDIO ALTO=más de 3 años, MEDIO=entre 1 y 3 años, BAJO=menor a un año |  |  |  |
| PROYECTO: |  |  |  |  |
| Renovación de ERP |  | Patrocinador Unidad de recursos humanos | Prioridad MEDIA |  |
| Objetivo Revisar el estado actual de los módulos de ERP actual en relación a la nueva arquitectura para identificar cuales se migran o actualizan para mejorar la productividad. A través de un enfoque modular por bloque funcional. Se proponen el proceso de Gestión de recursos humanos y nómina y el módulo de inventarios. |  |  |  |  |
| Beneficios - Agilizar los procesos de gestión de recursos humanos y nómina. - Agilizar las comunicaciones entre los diferentes interesados en la ejecución procesos. - Aprovechamiento de tecnología ERP como sistema integrado de información existente en el instituto. |  |  |  |  |
| INVOLUCRADOS |  |  |  |  |
| - Usuarios de la oficina de informática, unidad de recursos humanos, finanzas y nómina del instituto. |  |  |  |  |
| ALCANCE DEL PROYECTO - Evaluar el estado, el riesgo y la viabilidad técnica de los módulos ERP, incluyendo la forma en la que responde a las necesidades, y determinar las opciones de renovación. - Identificar iniciativas institucionales que impliquen cambios en la cartera y de procesos. - Identificar los vendedores, metodologías y plataformas para aplicaciones fiables y de alta calidad. - Revisar el portafolio de aplicaciones que tienen alternativas favorables por los cambios de la tecnología, tales como la nube, migración, o retiro, social y móvil. - Implementar el módulo de HCM (Human Capital Management) y nomina para el instituto |  |  |  |  |
| Procesos que soporta - Procesos de recursos y financieros |  |  |  |  |
| - Recursos requeridos - Grupo interdisciplinario entre la oficina de informática, dueños de proceso y consultores externos. |  |  |  |  |

| PROGRAMA | Ficha técnica No |  |  | SIS7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SISTEMAS DE INFORMACION | Tiempo Implantación: BAJO ALTO=más de 3 años, MEDIO=entre 1 y 3 años, BAJO=menor a un año |  |  |  |
| PROYECTO: |  |  |  |  |
| Fortalecimiento del Sistema de Información del Recurso Hídrico |  | Patrocinador Jefe de oficina de Informática Subdirección de Hidrología | Prioridad ALTA |  |
| Objetivo Contar con un sistema en donde sea posible acceder a información sobre i) información sobre cantidad y calidad de agua, ii) sobre los permisos de uso y vertimiento otorgados por las autoridades ambientales (usuarios del agua), e iii) información resultante de investigaciones y modelaciones regionales, que permitan dar a conocer el estado y gestión del recurso hídrico, soportar la toma de decisiones y promover estudios hidrológicos e hidrogeológicos. |  |  |  |  |
| Beneficios - Caracterizar el estado y dinámica de las fuentes hídricas superficiales y subterráneas, de forma que sea posible identificar los sitios y/o sectores con afectaciones a la calidad del agua. - Cuantificar el uso del agua por las diferentes actividades económicas y verificar su destinación de acuerdo con las prioridades definidas en la reglamentación ambiental - Identificar los sistemas de acuíferos en Colombia con sus respectivos puntos de explotación y conocer la posible oferta del recurso subterráneo - Evaluar las condiciones de calidad del recurso hídrico para su destinación a diversos usos - Orientar el desarrollo de actividades productivas de acuerdo con la disponibilidad de agua en las regiones. Es decir, estableciendo necesidades de atención para adelantar actividades de seguimiento y control. - Definir prioridades de acción, teniendo en cuenta la particularidad de una región o un sector. - Conocer el estado y afectaciones a la disponibilidad del recurso hídrico más allá de los límites de su jurisdicción, con el fin de diseñar estrategias en colaboración con las autoridades ambientales vecinas. - Sensibilizar y hacer que los diferentes actores tomen conciencia de la problemática. - Consolidar información de soporte para el establecimiento de proyectos de gestión, investigaciones y prioridades ambientales que se realicen en el área de la jurisdicción de la Autoridad Ambiental. - La información se constituye oficial que aporta al conocimiento y soporta la toma de decisiones en la investigación, necesidades y compromisos ambientes a nivel de la jurisdicción. - Aporta a la elaboración de los informes semestrales y anuales de avance en la ejecución del Plan de Acción Cuatrienal de las Autoridades Ambientales. - Garantiza la permanencia de los datos a través de una línea de tiempo. |  |  |  |  |
| INVOLUCRADOS |  |  |  |  |
| - Usuarios de la oficina de informática, áreas usuarias beneficiarias |  |  |  |  |
| ALCANCE DEL PROYECTO - Realizar actividades de capacitación y acompañamiento a las Autoridades ambientales, entidades sectoriales y territoriales para fortalecer sus capacidades que les permita basar la gestión del agua en análisis de información - Desarrollar funcionalidades de consulta de información del SIRH que permita a sus usuarios acceder a información que les permita comprender su territorio y sus conflictos, que incluya servicios geográficos - Desarrollar tareas de validación de datos que permita dar cuenta sobre la cobertura y calidad de los datos disponibles, en donde existan fases para su revisión y publicación al público interesado - Generar espacios de discusión y concertación entre el MADS, IDEAM y las autoridades ambientales regionales donde se acuerde los procesos de gestión de información y las funcionalidades del SIRH como instrumento de apoyo - Establecer canales que permitan articular información de interés de otros actores que conlleven a mejorar el acceso a información hidrológica en varios niveles Plan de sistemas disponible en: http://capacitacion.siac.ideam.gov.co/SIAC/Arquitectura/Planes_de_sistemas/PlanDeSistemasSIRH.pdf |  |  |  |  |
| Procesos que soporta - Procesos de gestión de proyectos de IT. |  |  |  |  |
| - Recursos requeridos - Grupo interdisciplinario entre la oficina de informática, Grupo SIA y consultores externos. - En el año 2018 se requiere $ 450.000.000 - En el año 2019 se requiere $ 500.000.000 - En el año 2020 se requiere $ 600.000.000 |  |  |  |  |

| PROGRAMA | Ficha técnica No |  |  | SIS8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SISTEMAS DE INFORMACION | Tiempo Implantación: BAJO ALTO=más de 3 años, MEDIO=entre 1 y 3 años, BAJO=menor a un año |  |  |  |
| PROYECTO: |  |  |  |  |
| Fortalecimiento del Sistema Nacional de Información Forestal |  | Patrocinador Jefe de oficina de Informática Subdirección de Ecosistemas en Información Ambiental | Prioridad ALTA |  |
| Objetivo Contar con un sistema de información que facilite el flujo eficiente, oportuno y de calidad desde el acopio, la validación, el procesamiento, análisis y generación de información del sector forestal, que contribuya a la construcción del conocimiento sobre la oferta y demanda de los bienes y servicios ambientales de los ecosistemas de bosques, la dinámica ambiental, social y económica del sector en el país que impacte la toma de decisiones en torno a los bosques y permita la actualización y desarrollo de las políticas del sector. |  |  |  |  |
| Beneficios - Obtener estadísticas relacionadas sobre la ubicación, el volumen anual aprovechado, movilizado y decomisado de madera y de productos no maderables, las principales especies presionadas en el ámbito nacional y regional; el uso actual y potencial de las especies forestales, las especies más comerciales, el depósito de biomasa y carbono almacenado, y las áreas afectadas por incendios forestales. - Proporcionar la información multitemporal, básica para lograr información aplicada al seguimiento y monitoreo del ecosistema forestal mediante el uso de los sistemas de información geográficos (SIG) e imágenes de satélite, información en tiempo real para el desarrollo de alertas y pronósticos frente a eventos naturales y antrópicos. - Facilitar el análisis de los cambios multitemporales en áreas forestales y de bosques, la deforestación, el inventario de gases de efecto invernadero ocasionados por las actividades silvícolas, entre otros. |  |  |  |  |
| INVOLUCRADOS |  |  |  |  |
| - Usuarios de la oficina de informática, áreas usuarias beneficiarias |  |  |  |  |
| ALCANCE DEL PROYECTO - Adelantar acciones de divulgación orientadas a facilitar el acceso y la disponibilidad de la información forestal como estrategia de respuesta a las demandas de información en los entornos local, regional, nacional e internacional. - Realizar tareas de gestión interinstitucional que permita Establecer alianzas estratégicas interinstitucionales que contribuyan al fortalecimiento del SNIF - Diseñar servicios de información y ajustes al sistema: Desarrollar los instrumentos y mecanismos necesarios para la gestión de la información forestal garantizando su integración con el SIAC e interoperabilidad con otros sistemas de información que por su naturaleza contengan o gestionen información relevante para los objetivos del SNIF - Generar y consolidar el Boletín Forestal Nacional Anual con información que permita establecer el estado y aprovechamiento de los recursos forestales, así como apoyar la formulación y seguimiento de políticas, planes, estrategias y toma de decisiones sectoriales. Plan de sistemas disponible en: http://capacitacion.siac.ideam.gov.co/SIAC/Arquitectura/Planes_de_sistemas/PlanDeSistemasSNIF.pdf |  |  |  |  |
| Procesos que soporta |  |  |  |  |
| - Recursos requeridos - Grupo interdisciplinario entre la oficina de informática, Grupo SIA y consultores externos. - En el año 2018 se requiere $ 450.000.000 - En el año 2019 se requiere $ 500.000.000 - En el año 2020 se requiere $ 600.000.000 |  |  |  |  |

| PROGRAMA | Ficha técnica No |  |  | SIS9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SISTEMAS DE INFORMACION | Tiempo Implantación: BAJO ALTO=más de 3 años, MEDIO=entre 1 y 3 años, BAJO=menor a un año |  |  |  |
| PROYECTO: |  |  |  |  |
| Fortalecimiento del Sistema de información de Calidad del Aire |  | Patrocinador Jefe de oficina de Informática Subdirección de Estudios Ambientales | Prioridad ALTA |  |
| Objetivo Contar con un sistema en donde sea posible acceder a información sobre i) mediciones generadas por los Sistemas de Vigilancia de Calidad del Aire del país, ii) emisiones al aire por fuentes fijas o móviles, iii) emisiones de ruido, y que se constituya en insumo para el diseño, y evaluación de políticas y estrategias de prevención y control de la contaminación del aire. |  |  |  |  |
| Beneficios - Identificar los sitios y/o sectores con afectaciones a la calidad del aire. - Definir prioridades de acción, teniendo en cuenta la particularidad de una región o un sector. - Establecer necesidades de atención para adelantar actividades de seguimiento y control. - Sensibilizar y hacer que los diferentes actores tomen conciencia de la problemática. - Se logra consolidar información de soporte para el establecimiento de proyectos de gestión, investigaciones y prioridades ambientales que se realicen en el área de la jurisdicción de la Autoridad Ambiental, pues ofrece información relevante de la zona a intervenir. - La información se constituye oficial que aporta al conocimiento y soporta la toma de decisiones en la investigación, necesidades y compromisos ambientes a nivel de la jurisdicción. - Aporta a la elaboración de los informes semestrales y anuales de avance en la ejecución del Plan de Acción Cuatrienal de las Autoridades Ambientales. - Garantiza la permanencia de los datos a través de una línea de tiempo. - Acceso rápido a determinada información sobre residuos peligrosos por jurisdicción. - Dar atención a episodios de contaminación atmosféricas. - Integración con un sistema de modelación de la calidad del aire que permita: 1) pronosticar las concentraciones de los contaminantes atmosféricos y contribuir con elementos técnicos a las autoridades ambientales para su correspondiente gestión de medidas de prevención y atención de episodios, y 2) diagnosticar fenómenos de contaminación atmosférica ocurridos en el pasado para evaluar, entre otros aspectos, planes de descontaminación regionales. Plan de sistemas disponible en: http://capacitacion.siac.ideam.gov.co/SIAC/Arquitectura/Planes_de_sistemas/PlanDeSistemasSISAIRE.pdf |  |  |  |  |
| INVOLUCRADOS |  |  |  |  |
| - Usuarios de la oficina de informática, áreas usuarias beneficiarias |  |  |  |  |
| ALCANCE DEL PROYECTO - Fortalecer NAMIS, AirColombia y el Centro de datos que sirva para vincular más estaciones a nivel nacional de forma que se constituya en la plataforma única de gestión de información sobre AIRE, y cuyo funcionamiento sea conocido por todos los administradores de Sistemas de Vigilancia de Calidad del AIRE (estructura de datos, estándares, mecanismos de transferencia de datos, servicios, etc.). - Implementar nuevos servicios de análisis de información en el cual sea posible conocer los eventos de afectación a la calidad del aire y comportamientos atmosféricos, correlacionar información sobre el entorno de una región, y realizar pronósticos - Establecer un Mesa de trabajo interinstitucional donde se discutan los objetivos, metas del sistema, se comunique el plan de trabajo a corto, mediano y largo plazo, se haga seguimiento a avances. Esto acorde a la propuesta de norma de calidad del aire, que a su vez permita incidir en el diseño de instrumentos normativos asociados a la gestión del aire y el ruido, el diseño de guías de modelación, de reporte homogéneo de datos y de inventario de emisiones - Construir una estrategia de comunicación y de capacitación sobre calidad del aire, donde se establezcan el tipo de productos de información, tipos de servicios para diferentes usuarios, y fortalecer las capacidades técnicas en las Autoridades ambientales, el MADS e IDEAM sobre el monitoreo y análisis del estado de la calidad del aire - Adelantar proyectos de innovación tecnológica, en cooperación con entidades técnicas internacionales y la academia, en donde se prueben nuevas tecnológicas y se generen lineamientos para su adopción por autoridades ambientales y sistemas de vigilancia. |  |  |  |  |
| Procesos que soporta |  |  |  |  |
| - Recursos requeridos - Grupo interdisciplinario entre la oficina de informática, Grupo SIA y consultores externos. - En el año 2018 se requiere $ 200.000.000 - En el año 2019 se requiere $ 250.000.000 - En el año 2020 se requiere $ 300.000.000 |  |  |  |  |

| PROGRAMA | Ficha técnica No |  |  | SIS10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SISTEMAS DE INFORMACION | Tiempo Implantación: BAJO ALTO=más de 3 años, MEDIO=entre 1 y 3 años, BAJO=menor a un año |  |  |  |
| PROYECTO: |  |  |  |  |
| Fortalecimiento del Registro de Residuos Peligrosos - RESPEL |  | Patrocinador Jefe de oficina de Informática Subdirección de Estudios Ambientales | Prioridad ALTA |  |
| Objetivo Contar con la información en tiempo real, permitiría con mayor eficiencia prevenir y disminuir efectivamente el riesgo asociado al manejo de los RESPEL sobre la salud y el ambiente. |  |  |  |  |
| Beneficios - Identificar los sitios y/o sectores de generación, el tipo y la cantidad de RESPEL generados y manejados con mayor calidad del dato. - Definir prioridades de acción, teniendo en cuenta la particularidad de una región o un sector. - Establecer necesidades de infraestructura. - Sensibilizar y hacer que los diferentes actores tomen conciencia de la problemática. - Consolidar información de soporte para el establecimiento de proyectos de gestión, obras, investigaciones y prioridades ambientales que se realicen en el área de la jurisdicción de la Autoridad Ambiental, pues ofrece información relevante de la zona a intervenir en tiempo real. - La información soportaría la toma de decisiones en la investigación, necesidades y compromisos ambientales a nivel de la jurisdicción. - Aporta a la elaboración de los informes semestrales y anuales de avance en la ejecución del Plan de Acción Cuatrienal de las Autoridades Ambientales. - Garantiza la permanencia de los datos a través de una línea de tiempo. - Acceso rápido a determinada información sobre residuos peligrosos por jurisdicción. |  |  |  |  |
| INVOLUCRADOS |  |  |  |  |
| - Usuarios de la oficina de informática, áreas usuarias beneficiarias |  |  |  |  |
| ALCANCE DEL PROYECTO - Adelantar acciones de divulgación orientadas a facilitar el acceso y la disponibilidad de la información oportuna de RESPEL como respuesta a las demandas de información en los entornos local, regional, nacional e internacional - Fortalecer el sistema de información de residuos peligrosos actual, que permita asegurar la calidad y representatividad de los datos de generación y manejo de Respel, por medio de validaciones realizadas por todos los que intervienen en la cadena (generador, transportador, gestor, autoridad ambiental). - Fortalecer las capacidades de las Autoridades ambientales en la gestión de información sobre RESPEL - Realizar actividades de innovación tecnológica que mejoren y faciliten la gestión de RESPEL. Plan de sistemas disponible en: http://capacitacion.siac.ideam.gov.co/SIAC/Arquitectura/Planes_de_sistemas/PlanDeSistemasRESPEL.pdf |  |  |  |  |
| Procesos que soporta |  |  |  |  |
| - Recursos requeridos - Grupo interdisciplinario entre la oficina de informática, Grupo SIA y consultores externos. - En el año 2018 se requiere $ 80.000.000 - En el año 2019 se requiere $ 200.000.000 - En el año 2020 se requiere $ 280.000.000 |  |  |  |  |

| PROGRAMA | Ficha técnica No |  |  | SIS11 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SISTEMAS DE INFORMACION | Tiempo Implantación: BAJO ALTO=más de 3 años, MEDIO=entre 1 y 3 años, BAJO=menor a un año |  |  |  |
| PROYECTO: |  |  |  |  |
| Fortalecimiento del Registro Único Ambiental como soporte al Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes |  | Patrocinador Jefe de oficina de Informática Subdirección de Estudios Ambientales | Prioridad ALTA |  |
| Objetivo Optimizar funcionalidades para integrar y estandarizar el acopio, consulta de datos y protocolos para contar con información sobre el uso y/o aprovechamiento de los recursos naturales renovables, cuyo origen puede ser dado por el desarrollo de actividades económicas o de servicios. |  |  |  |  |
| Beneficios - convertir la plataforma de RUA en la base operativa para satisfacer una de las exigencias establecidas por el Estado colombiano como son los compromisos frente a la OCDE, y el Plan Nacional de Desarrollo - PND, donde se define la Estrategia "Mejorar la calidad ambiental a partir del fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos, buscando mejorar su competitividad", en la cual se establece el objetivo de crear el Registro Nacional de Emisiones y Transferencia de Contaminantes –RETC. |  |  |  |  |
| INVOLUCRADOS |  |  |  |  |
| - Usuarios de la oficina de informática, áreas usuarias beneficiarias |  |  |  |  |
| ALCANCE DEL PROYECTO - En el “Modulo para Autoridades ambientales” de la plataforma actual, se cuenta con funcionalidades para gestionar usuarios exclusivamente de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA, pero se requiere ampliar su capacidad para que todas las Autoridades ambientales puedan ingresar y contar con funcionalidades para crear usuarios de sus dependencias internas, poder crear las empresas que ingresarán a reportar el uso e impactos sobre los recursos naturales, y poder acceder a reportes sobre los datos consolidados haciendo uso de diferentes filtros. Es decir, la herramienta actual permite la descarga de sabanas de datos en Excel, pero se requiere que existan salidas gráficas y estadísticas que permitan ver el comportamiento cronológico del uso de los recursos naturales en el tiempo, así como el perfil de un establecimiento donde se relacionen todos sus permisos ambientales, y uso de los recursos en diferentes periodos de tiempo. - Es pertinente que las Autoridades ambientales puedan designar a sus funcionarios las tareas de validación de capítulos específicos del RUA consolidado, de acuerdo a su experiencia y formación profesional, ya que actualmente en la validación del RUA manufacturero la información se dispone para ser revisada por un solo funcionario. Una vez la empresa termina de diligenciar la información de su período en el módulo de captura debe existir un proceso de validación y notificación a la Autoridad Ambiental, razón por la que es necesario adicionar una funcionalidad en la cual se cambie el estado “Inicial” del registro al estado de “Terminado”, y luego de esto el sistema notifique a la Autoridad ambiental respectiva sobre la necesidad de iniciar el proceso de validación de la nueva empresa registrada. - Cuando se cree una empresa en el RUA se debe generar un comunicado automático a la empresa asignándole su usuario y contraseña de forma confidencial (vía correo electrónico, mensaje de texto). De otra parte, se requiere adicionar una funcionalidad de recuperación automática de contraseña. - Es necesario que únicamente el funcionario que creó la empresa esté en la posibilidad de actualizar la información. Para ello el sistema deberá mantener un registro de los cambios efectuados (auditoría) y que permita identificar al generador de esos cambios. Esto aplica también en el módulo de captura. - El módulo para Autoridades Ambientales, requiere integrar mejoras sobre la gestión de usuarios autenticados, incluyendo directrices de seguridad y auditoria, ampliando también la capacidad del sistema para gestionar usuarios de todas las Autoridades Ambientales, ofreciendo la posibilidad de que las Autoridades Ambientales puedan designar tareas de validación de capítulos específicos a diferentes funcionarios, de acuerdo a su experiencia y formación profesional. - Se debe ofrecer una sección específica para gestionar listas controladas que permitan modificar las opciones de selección en los formularios del sistema, incluyendo el manejo de parámetros de calidad de los recursos naturales, que serán empleados para el reporte de mediciones, emisiones y transferencias. - Se debe generar una página de Alertas/notificaciones en la cual la Autoridad Ambiental pueda consultar el avance en el reporte de datos, alertas sobre datos atípicos, reporte de contingencias, entre otros. - Se debe contar con una sección para el registro de novedades disponible a las Autoridades Ambientales. - El módulo de establecimientos debe integrar una funcionalidad que le permita indicar los capítulos que diligenciará de acuerdo a sus obligaciones y competencia legales, incluyendo una sección en la indique qué parámetros de calidad reportará en sus mediciones, emisiones o transferencias. - Se debe realizar los ajustes sobre formularios de los diferentes capítulos del RUA para que se incluyan, se reubiquen atributos y/o se inhabiliten campos previstos en los mismos. - Es necesario el diseño de procesos de importación masiva de datos que economicen tiempo por parte del usuario, que eviten errores por redigitación de información. - Ha de integrarse el componente geográfico en los diferentes formularios en donde sea necesaria la georreferenciación, la cual debe permitir al usuario ingresar puntos o polígonos asociados al monitoreo de los recursos naturales en su territorio haciendo uso del esquema de consolidación de datos geográficos definidos por el SIAC. - Se debe ofrecer la opción de generación de reportes que permitan ver el perfil de un establecimiento, donde se relacionen todos sus permisos ambientales, emisiones, consumos y transferencias, acciones de reducción a los impactos y uso de los recursos naturales en diferentes periodos de tiempo, junto con un módulo para registro de medidas de manejo de una forma estandarizada en los diferentes capítulos de información del RUA. - Frente a los requerimientos de servicios al público general, se debe contar con un tablero de consulta de datos con salidas gráficas y estadísticas que permitan ver el comportamiento cronológico del uso de los recursos naturales en el tiempo, y descargar información en diferentes formatos. - Se debe estructurar dentro del sistema un visor geográfico que permita acceder a las capas de datos consolidadas por el registro de datos desde los diferentes capítulos del RUA, que permita el acceso a datos agregados como desagregados (por establecimiento o instalación), de acuerdo al tema de interés por localización geográfica, actividad económica, medio receptor y contaminante (sustancias y residuos o desechos peligrosos). |  |  |  |  |
| Procesos que soporta |  |  |  |  |
| - Recursos requeridos - Grupo interdisciplinario entre la oficina de informática, Grupo SIA y consultores externos. - En el año 2018 se requiere $ 680.000.000 - En el año 2019 se requiere $ 220.000.000 - En el año 2020 se requiere $ 200.000.000 |  |  |  |  |

| PROGRAMA | Ficha técnica No |  |  | SIS12 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SISTEMAS DE INFORMACION | Tiempo Implantación: BAJO ALTO=más de 3 años, MEDIO=entre 1 y 3 años, BAJO=menor a un año |  |  |  |
| PROYECTO: |  |  |  |  |
| Sistema de información de Cambio Climático |  | Patrocinador Jefe de oficina de Informática Subdirección de Estudios Ambientales | Prioridad ALTA |  |
| Objetivo Establecer un sistema en donde se acceda y consolide información útil que le permita i) adaptarse a los efectos del cambio climático, ii) mitigar las emisiones GEI y iii) planificar economías más eficientes y menos dependientes de los combustibles fósiles. Ello implica consolidar y articular información ambiental y sobre las acciones de mitigación y adaptación al cambio climático que permita ofrecer insumos para orientar el desarrollo de actividades económicas más carbono eficiente, determinar qué tan resiliente son los territorios y las poblaciones a los efectos del cambio climático, y que la ciudadanía en general se apropie del tema y genere conciencia sobre los efectos en su entorno. |  |  |  |  |
| Beneficios |  |  |  |  |
| INVOLUCRADOS |  |  |  |  |
| - Usuarios de la oficina de informática, áreas usuarias beneficiarias |  |  |  |  |
| ALCANCE DEL PROYECTO - Establecer canales de comunicación unificados con la ciudadanía que les permita conocer los impactos del cambio climático mediante el uso de herramientas divulgativas prácticas que respondan a diferentes públicos objetivos y evaluar de forma continua las estrategias implementadas. - Fortalecer la capacidad técnica de las entidades públicas para desarrollar temas asociados a cambio climático - Contar con procesos documentados y evaluados de transferencia de conocimiento para los proyectos financiados con recursos de cooperación internacional - Mejorar la información: Realizar acciones de consolidación, procesamiento, validación y análisis de información - Fortalecer los sistemas de información y las funciones de interoperabilidad - Establecer y mantener arreglos interinstitucionales para garantizar el flujo de información Plan de sistemas disponible en: http://capacitacion.siac.ideam.gov.co/SIAC/Arquitectura/Planes_de_sistemas/PlanDeSistemasCC.pdf |  |  |  |  |
| Procesos que soporta |  |  |  |  |
| - Recursos requeridos - Grupo interdisciplinario entre la oficina de informática, Grupo SIA y consultores externos. - En el año 2018 se requiere $ 0 - En el año 2019 se requiere $ 0 - En el año 2020 se requiere $ 960.000.000 |  |  |  |  |

### PROYECTOS: SERVICIOS TECNOLÓGICOS -  ST

| PROGRAMA | Ficha técnica No |  |  | ST1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SERVICIOS TECNOLÓGICOS | Tiempo Implantación: BAJO ALTO=más de 3 años, MEDIO=entre 1y3 años, BAJO=menor a un año |  |  |  |
| PROYECTO: |  |  |  |  |
| Directorio de Servicios |  | Patrocinador Jefe de Oficina de Informática | Prioridad Media |  |
| Objetivo Ajustarse al lineamiento LI.ST.01 Directorio de Servicios Tecnológicos Ajustarse al lineamiento LI.ST.08 Acuerdos de Niveles de Servicio Definir el directorio de servicios como la lista completa de los servicios gestionados y ofrecidos. Actualmente se tiene un catálogo de servicios en donde se definen los niveles de servicio, y constituye un subconjunto del directorio de servicios. Implementar un plan de gestión de niveles de servicio, que incluya no solo las necesidades de usuario sino también que incluya los OLA (acuerdos de niveles de operación) y los UC (acuerdos de gestión de proveedores). Para ello debe definir los recursos necesarios, la forma en que se va a garantizar la calidad del servicio, la forma en se hará la supervisión y revisión de los acuerdos, la elaboración de informes de rendimiento y la elaboración de programas de mejora. |  |  |  |  |
| Beneficios El proyecto genera una herramienta que permite al usuario evaluar la eficiencia y efectividad de los servicios ofrecidos por TI desde una perspectiva holística, que representa la suma de todos los componentes tecnológicos. Para TI genera una herramienta que permite evaluar el cumplimiento de los acuerdos de servicio internos y también la gestión de los proveedores y terceros. |  |  |  |  |
| INVOLUCRADOS |  |  |  |  |
| - Oficina TIC - Representantes funcionales de las diferentes áreas |  |  |  |  |
| ALCANCE DEL PROYECTO |  |  |  |  |
| Procesos que soporta - Servicios tecnológicos - Mesa de ayuda |  |  |  |  |
| Hitos del proyecto - Levantamiento de servicios actuales y futuros, que contengan: - Nombre del servicio - Identificación - Descripción, alcance - Versión - Tipo - Método de descubrimiento - Función de negocio - Estado - Requerimientos no funcionales - Procesos que soporta - Disponibilidad - Seguridad y escalabilidad - Generación del plan de gestión de niveles de servicio (ANS, OLA y UC), que incluya: - Asignación de recursos - Desarrollo de ANS, OLA y UC tipo - Actualización de los catálogos de servicio - Análisis e identificación de necesidades de usuario - Elaboración del plan de calidad de servicio - Implementación de los acuerdos de niveles de servicio - Elaboración de informes de rendimiento - Elaboración de programas de mejora |  |  |  |  |
| - Recursos requeridos - Gerente de proyecto, coordinador de infraestructura, coordinador de servicios, coordinador mesa de ayuda |  |  |  |  |

| PROGRAMA | Ficha técnica No |  |  | ST2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SERVICIOS TECNOLÓGICOS | Tiempo Implantación: BAJO ALTO=más de 3 años, MEDIO=entre 1y3 años, BAJO=menor a un año |  |  |  |
| PROYECTO: |  |  |  |  |
| Gestión de Servicios de TI |  | Patrocinador Jefe de Oficina de Informática | Prioridad Alta |  |
| Objetivo El objetivo es ajustarse a los siguientes lineamientos: - Lineamiento LI.ST.03 – Gestión de Servicios Tecnológicos - Lineamiento LI.ST.07 – Capacidad de los Servicios Tecnológicos - Lineamiento LI.ST.11 – Control de consumo de los recursos compartidos - Lineamiento LI.ST.14 – Análisis de Vulnerabilidades - Lineamiento LI.ST.15 – Monitoreo de seguridad de la Infraestructura Tecnológica Lograr la integración correcta y eficiente de personas, procesos y tecnología; optimizando el uso de los recursos y mejorando permanentemente los niveles del servicio. Generar procesos eficaces y eficientes en la gestión de los servicios de TI, que redunden en el éxito de los procesos de la organización. |  |  |  |  |
| Beneficios - Alinear los procesos de negocio con los servicios de TI - Proporcionar adecuada gestión de la calidad - Aumentar la eficiencia de TI - Reducir los riesgos asociados a los servicios de TI - Eliminar la duplicidad de actividades - Mejorar el tiempo de entrega de proyectos - Mejorar la disponibilidad, flexibilidad y seguridad de los servicios críticos de TI |  |  |  |  |
| INVOLUCRADOS |  |  |  |  |
| - Oficina TIC - Representantes funcionales de todas las áreas |  |  |  |  |
| ALCANCE DEL PROYECTO |  |  |  |  |
| Procesos que soporta - Servicios tecnológicos - Gestión de niveles de servicio - Gestión del riesgo - Gestión de la capacidad - Gestión de la disponibilidad - Gestión de la continuidad del servicio - Gestión de la seguridad - Gestión del cumplimiento - Gestión de proveedores - Gestión del cambio - Gestión de activos y configuraciones - Gestión de eventos - Gestión de incidentes - Gestión de problemas |  |  |  |  |
| Hitos del proyecto - Preparación y dimensionamiento del proyecto - Definición de la estructura de servicios - Selección de roles - Análisis de procesos existentes - Definición de la estructura de procesos - Definición de interfaces de procesos - Establecimiento de controles para los procesos - Diseño detallado de procesos - Implementación de procesos y entrenamiento |  |  |  |  |
| - Recursos requeridos - Gerente de Proyectos, Coordinación de Infraestructura, Coordinación de Servicios |  |  |  |  |

| PROGRAMA | Ficha técnica No |  |  | ST3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SERVICIOS TECNOLÓGICOS | Tiempo Implantación: MEDIO ALTO=más de 3 años, MEDIO=entre 1y3 años, BAJO=menor a un año |  |  |  |
| PROYECTO: |  |  |  |  |
| Acceso de Servicios en la Nube |  | Patrocinador Jefe de Oficina de Informática | Prioridad Media |  |
| Objetivo Ajustarse al lineamiento LI.ST.04 – Acceso de Servicios en la Nube. Validar que tipo de servicio puede ser migrado a la nube y bajo que esquema, evaluando a fondo los costos y aspectos económicos, el impacto en la organización, los aspectos legales y los aspectos técnicos y estratégicos. |  |  |  |  |
| Beneficios Lograr una recomendación para los servicios de almacenamiento, aplicaciones, ambientes de desarrollo, ambientes de recuperación, respaldo electrónico, y todos los servicios que puedan ser migrados a la nube. Contar con una herramienta que permita determinar el beneficio, los costos asociados y los requerimientos técnicos para evaluar el beneficio de migración. |  |  |  |  |
| INVOLUCRADOS |  |  |  |  |
| - Oficina TIC |  |  |  |  |
| ALCANCE DEL PROYECTO |  |  |  |  |
| Procesos que soporta - Servicios tecnológicos |  |  |  |  |
| Hitos del proyecto - Identificación de necesidades - Determinación del alcance - Análisis de ambientes en la nube y soluciones existentes - Análisis de impacto - Procesos - Aplicaciones - Nivel operacional y de soporte - Seguridad - Aspectos normativos - Requerimientos de adaptación - Análisis costo beneficio - Recomendaciones de migración |  |  |  |  |
| - Recursos requeridos - Gerente de Proyectos, Coordinación de Infraestructura, Coordinación de Servicios, Coordinador de aplicativos |  |  |  |  |

| PROGRAMA | Ficha técnica No |  |  | ST4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SERVICIOS TECNOLÓGICOS | Tiempo Implantación: BAJO ALTO=más de 3 años, MEDIO=entre 1y3 años, BAJO=menor a un año |  |  |  |
| PROYECTO: |  |  |  |  |
| Alta Disponibilidad |  | Patrocinador Jefe de Oficina de Informática | Prioridad Media |  |
| Objetivo Ajustarse al lineamiento LI.ST.06 – Alta Disponibilidad de los Servicios Tecnológicos. Eliminar puntos singulares de falla mediante un análisis que incluya las necesidades reales del negocio en cuanto a disponibilidad, plan de recuperación, mantenimiento y diagnóstico de recuperación de los servicios afectados. |  |  |  |  |
| Beneficios - Asegurar la continuidad en el servicio y el acceso oportuno a sistemas y aplicativos - Eliminar o reducir la afectación de un servicio ante una falla de hardware o un error - Facilitar las labores de mantenimiento al permitir actividades fuera de línea sin interrupción del servicio - Mejorar la escalabilidad de los sistemas - Implementar balanceo de carga cuando sea posible. |  |  |  |  |
| INVOLUCRADOS |  |  |  |  |
| - Oficina TIC |  |  |  |  |
| ALCANCE DEL PROYECTO |  |  |  |  |
| Procesos que soporta - Servicios Tecnológicos e infraestructura |  |  |  |  |
| Hitos del proyecto - Análisis y diagnóstico de la infraestructura para detectar puntos singulares de falla - Levantamiento de necesidades de disponibilidad - Rediseño de sistemas en alta disponibilidad de acuerdo a las necesidades identificadas - Generación del plan de recuperación, mantenimiento y diagnóstico de recuperación |  |  |  |  |
| - Recursos requeridos - Gerente de Proyectos, Coordinación de Infraestructura |  |  |  |  |

| PROGRAMA | Ficha técnica No |  |  | ST5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Estrategia | Tiempo Implantación: BAJO ALTO=más de 3 años, MEDIO=entre 1y3 años, BAJO=menor a un año |  |  |  |
| PROYECTO: |  |  |  |  |
| Continuidad del Servicio |  | Patrocinador Jefe de Oficina de Informática | Prioridad Media |  |
| Objetivo Ajustarse al lineamiento LI.ST.05 – Continuidad y Disponibilidad de los Servicios Tecnológicos Asegurar la continuidad de las operaciones en unos niveles aceptables en caso de un desastre minimizando los tiempos muertos. Identificar y gestionar los riesgos y amenazas actuales y futuras Minimizar cualquier impacto negativo en los servicios ofrecidos Asegurar los niveles de satisfacción definida con los usuarios en caso de una crisis Cumplir con la normatividad y los acuerdos de servicio. |  |  |  |  |
| Beneficios - Minimizar los tiempos muertos y garantizar los tiempos de recuperación pactados para las funciones criticas de negocio - Garantizar las funciones de negocio en niveles aceptables en el caso de ocurrencia de un desastre - Identificar y gestionar de manera proactiva los riesgos y amenazas actuales y futuras |  |  |  |  |
| INVOLUCRADOS |  |  |  |  |
| - Oficina TIC |  |  |  |  |
| ALCANCE DEL PROYECTO |  |  |  |  |
| Procesos que soporta - Servicios Tecnológicos |  |  |  |  |
| Hitos del proyecto - Análisis de necesidades - Evaluación de la situación actual - Desarrollo del BIA - Estudio de riesgos - Diseño de la solución - Definición de la estrategia - Diseño de la estrategia - Integración e implementación - Implementación de la estrategia - DRP - BCP - Gestión y evolución - Plan de pruebas - Plan de mantenimiento y actualización - Plan de entrenamiento |  |  |  |  |
| - Recursos requeridos - Gerente de Proyectos, Coordinación de Infraestructura |  |  |  |  |

### PROYECTOS: USO Y APROPIACIÓN - UA

| PROGRAMA | Ficha técnica No |  |  | UA1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Uso y Apropiación | Tiempo Implantación: MEDIO ALTO=más de 3 años, MEDIO=entre 1 y 3 años, BAJO= menor a un año |  |  |  |
| PROYECTO: |  |  |  |  |
| Estrategia de uso y apropiación de TI. |  | Patrocinador Jefe de Oficina de Informática | Prioridad ALTA |  |
| Objetivo Definir, especificar y articular la estrategia de TI incluyendo componentes que permitan conocer cómo los grupos de interés usan la tecnología y el grado de satisfacción de los servicios prestados por la oficina de sistemas de información. Nota: este proyecto incluye las iniciativas 1 y 4 propuestas |  |  |  |  |
| Beneficios - Contar con estrategias institucionales articuladas con el marco de Uso y Adopción de MinTic como práctica permanente entre servicios de tecnología y usuarios de esta. - Contar con un modelo de gestión que incluya los aspectos de mejoras continuación y gestión del cambio. |  |  |  |  |
| INVOLUCRADOS |  |  |  |  |
| - Usuarios de la oficina de informática, área de planeación, servicio al ciudadano y recursos humanos. |  |  |  |  |
| ALCANCE DEL PROYECTO - La definición de la estrategia Uso y Apropiación de a implementar. - La revisión de metodología de Gestión de Uso y Apropiación para implementarla como práctica permanente. - Definición Caracterización de usuarios. - Incorporar medios y estrategias de divulgación y comunicación. - Establecer los indicadores de resultados para la estrategia de uso y apropiación. - Definición, implementación y monitoreo de la estrategia de uso y apropiación de TI - La capacitación sobre el uso el proceso, medición y roles. - Coaching a los diferentes actores en la adopción de la práctica. - La realización de proyectos piloto con el objetivo de validar la adecuación |  |  |  |  |
| Procesos que soporta - Procesos de Gestión de talento humano, gestión de proyectos, servicio al ciudadano y planeación organizacional. |  |  |  |  |
| - Recursos requeridos - Oficina de informática, área de planeación, servicio al ciudadano y recursos humanos. - Dedicación de comisión de funcionarios del Instituto para la definición de estrategia, implementación, procesos, roles y funciones. - $120.000.000 a $ 140.000.000 para la definición de estrategia de Adopción con servicios de consultoría de Gestión del cambio - Duración 3 meses de definición y 6 meses de acompañamiento |  |  |  |  |

| PROGRAMA | Ficha técnica No |  |  | UA2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Uso y Apropiación | Tiempo Implantación: MEDIO ALTO=más de 3 años, MEDIO=entre 1 y 3 años, BAJO= menor a un año |  |  |  |
| PROYECTO: |  |  |  |  |
| Formación y desarrollo de capacidades y habilidades en los grupos de interés para el Uso y Adopción de TI |  | Patrocinador Jefe de Oficina de Informática | Prioridad MEDIA |  |
| Objetivo Implementación de estrategias que permitan incorporar e ejecutar las estrategias definidas en los diferentes componentes del Uso y Apropiación de IT. Nota: este proyecto incluye las iniciativas 2, 3, 4 y 5 propuestas Incentivar el uso de herramientas tecnológicas como medio para aumentar la productividad desde la incorporación de soluciones. Implementar estrategias para el uso de plataformas de e-Learning que permitan la formación y desarrollo de capacidades y habilidades para el uso de herramientas y tendencias de TI Desarrollar y establecer un plan de formación que junto con una estrategia de gestión del cambio permita que los grupo de interés fortalezcan su apropiación de TI Realizar en los diferentes niveles del Instituto talleres de métodos ágiles , que permitan incrementar el conocimiento y participación en la implementación de la misma al interior de la entidad. Nota: este proyecto incluye las iniciativas 1 y 4 propuestas |  |  |  |  |
| Beneficios - prácticas de formación estructuradas en el desarrollo de nuevas habilidades que permitan la transición hacia una cultura que esté preparada para asumir y adaptarse al cambio. |  |  |  |  |
| INVOLUCRADOS |  |  |  |  |
| - Usuarios de la oficina de informática, área de planeación, servicio al ciudadano y recursos humanos. |  |  |  |  |
| - ALCANCE DEL PROYECTO - Implementar estrategias para el uso de plataformas de e-Learning que permitan la formación y desarrollo de capacidades y habilidades para el uso de herramientas y tendencias de TI. - Desarrollar y establecer un plan de formación que junto con una estrategia de gestión del cambio permita que los grupos de interés fortalezcan su apropiación de TI. - Realizar en los diferentes niveles del Instituto talleres de métodos ágiles, que permitan incrementar el conocimiento y participación en la implementación de la misma al interior de la entidad. - Implementar las estrategias que permitan el reconocimiento a las actividades y acciones que realizan algunos interesados para la adopción positiva de las iniciativas de TI del Instituto. (Gammification) - Implementación de estrategias que permitan disminuir la aversión al cambio durante la implementación de nuevas iniciativas de TI. - Establecer y diseñar instrumentos de medición que permitan evaluar las estrategias implementadas para aumentar el uso y apropiación de TI. - Incluir en los procesos de TI, las actividades tendientes para identificar y establecer acciones de mejora que permitan incrementar el uso y apropiación en los grupos de interés. |  |  |  |  |
| Procesos que soporta - Procesos de Gestión de talento humano, gestión de proyectos, servicio al ciudadano y planeación organizacional. |  |  |  |  |
| - Recursos requeridos - Oficina de informática, área de planeación, servicio al ciudadano y recursos humanos. - Dedicación de comisión de funcionarios del Instituto para la implementación de la red de agentes de adopción y cambio además de coaching de consultores externos. - $120.000.000 por servicios de acompañamiento - Duración 12 meses |  |  |  |  |

HOJA DE RUTA O PLAN MAESTRO

De acuerdo con las iniciativas planteadas en la sección anterior, a continuación, se presenta el roadmap o mapa de ruta para la implantación de las iniciativas identificadas en el portafolio de TI.

## Avance Servicios de Interoperabilidad

Teniendo en cuenta que el IDEAM gestiona los sistemas de información ambiental SNIF, SIRH y  RUA en los cuales los usuarios reportan información de actos administrativos con los que las Autoridades ambientales aprueban el uso de los recursos naturales y que además en el país existe la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea (Vital) es un sistema administrado por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, que funciona de manera centralizada para gestionar cadenas de trámites ambientales que involucra a las Autoridades que los otorgan, el MADS y el IDEAM en el marco del SIAC identificaron que era necesario establecer mecanismos tecnológicos que mejoraran el flujo de información y evitaran la redundancia de datos en los sistemas de información mencionados, y que además evitarán reprocesos.

Con la entrada en vigencia del Decreto 2041 del 2014 por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales, y con el cual el gobierno nacional pretende ser más eficiente en el tema, fortaleciendo el rigor técnico para promover el desarrollo sostenible, es necesario avanzar en el establecimiento de sistemas de información y de canales de intercambio entre ellos que provean toda la información requerida por las Autoridades ambientales para adelantar de la mejor manera los procesos de evaluación ambiental, y autorizar las licencias ambientales, al mismo tiempo que se garanticen acciones para conservar los recursos naturales y exista un mejor desarrollo sostenible en el país.

El Decreto 2041 del 2014  determina funciones específicas de cooperación entre el ANLA y el IDEAM en relación con el acceso y uso de la información ambiental, específicamente en el artículo 47 se dispone que (...) EI IDEAM deberá en un plazo máximo de doce (12) meses contados a partir de la expedición del presente decreto, para implementar y utilizar la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en línea (VITAL), cuya administración estará a cargo de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).  En el Artículo 48 Del Registro Único Ambiental (RUA). Se indica “El Ministerio de Ambiente, y Desarrollo Sostenible, adoptará mediante acto administrativo los Protocolos para el Monitoreo y Seguimiento del Subsistema de Información Sobre Uso de Recursos Naturales Renovables a cargo de IDEAM para los diferentes sectores productivos, cuya herramienta de captura y de salida de información es el Registro Único Ambiental (RUA).

En el mismo decreto, en el artículo 49 del Decreto 2041 de 2014 se determinan funciones conjuntas a las dos entidades así: “El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), deberá tener disponible la información ambiental para la toma de decisiones y que haya sido generada como parte de los estudios y de las actividades de evaluación y seguimiento dentro del trámite de licenciamiento ambiental. Las autoridades ambientales deberán proporcionar de manera periódica la información que sobre el asunto reciban o generen por sí mismas, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el IDEAM. Parágrafo 1°: El IDEAM y la ANLA buscarán los mecanismos para gestionar y contar con información regional o información de línea base suficiente para establecer una zonificación ambiental, debidamente validada y actualizada; La ANLA deberá poner a disposición de los usuarios esta información en su portal web o por medio del portal SIAC (….) La información regional o de línea base que sea publicada en el portal web, deberá ser actualizada por el IDEAM y la ANLA, para los medios abiótico y biótico cada cinco (5) años y para el medio socioeconómico cada dos (2) años.”

En tal sentido, se determinó que era necesario implementar cambios sobre los diferentes Subsistemas del SIAC con el fin de que sirvan para disponer información oficial, confiable y actualizada sobre el estado de los recursos naturales, sus usos e impactos, que permita consolidar el Sistema de Información Ambiental de Colombia, como una herramienta que soporte la gestión y el  análisis de los datos e información sobre el estado y uso de los recursos naturales, así como la toma de decisiones  referentes a las prioridades ambientales a nivel nacional y regional.

El gráfico a continuación resume los capítulos de información que son equivalentes en los diferentes sistemas de información y que deben ser ajustados para evitar la duplicidad de información y de esfuerzos por diferentes actores.

Gráfico 1. Capítulos de información equivalentes entre subsistemas del SIAC

A manera de ejemplo, en el gráfico se observa que la documentación de información asociados al Agua, la cual se realiza en diferentes instrumentos: i) el Registro Único Ambiental, que cuenta con un Capitulo de Agua en donde se documenta información sobre las concesiones de agua con las que cuenta un establecimiento, ii) el SIRH que entre sus principales funciones tiene la gestión de usuarios del Agua, y iii) los Informes de Cumplimiento Ambiental que solicitan información sobre el uso y características de calidad del agua.

De acuerdo a lo anterior, se ha avanzado en la implementación de soluciones tecnológicas orientadas hacia la búsqueda de la optimización de la gestión de información, bajo el liderazgo del Viceministro del Medio Ambiente a través de su oficina asesora para SIAC compuesta por profesionales que han sido encargados de implementar servicios de intercambio de datos sobre diferentes tipos de actos administrativos, que la fecha se encuentran en fase de pruebas y afinamiento. Se destacan los proyectos de:

- Integración entre Ventanilla Única de Trámites Ambientales y los Subsistemas del SIAC de SIRH, SNIF y RUA, con su respetivo componente geográfico, donde se busca que cuando una Autoridad ambiental registre en VITAL un acto administrativo sobre una concesión de agua, un permiso de vertimiento o permiso de aprovechamiento la información se refleje en el SIRH y en el SNIF respectivamente.

Lo anterior, teniendo en cuenta que dichos procesos han sido concebidos para que compartan e intercambien información a través de una herramienta de Oracle disponible en la nube denominada Bus de servicios, administrado conjuntamente entre el MADS y el Instituto, que permite gestionar la comunicación entre diferentes servicios.

- Nuevos componentes de cambio climático (Registro Nacional de Reducciones y Emisiones de GEI, RENARE) y emisiones de aire (inventario y registro de emisiones).

- Diseño de funcionalidades dentro del RUA como soporte tecnológico para el funcionamiento del Registro de Emisión y Transferencia de Contaminantes RETC mediante el desarrollo de soluciones de software que permita incluir las funcionalidades de captura y consulta de información sobre uso de sustancias químicas peligrosas en el medio ambiente, provenientes de emisiones y sus transferencias al medioambiente, teniendo en cuenta el origen, ya sea desde fuentes de emisión fijas (fábrica) o desde fuentes móviles (transporte).

A continuación, se presenta el diagrama de componentes de software que se consideran en el marco de la interoperabilidad mencionada:

http://sgi.ideam.gov.co/mapa-de-procesos